АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**30.03.2018 № 358**

г. Рузаевка

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Рузаевка от 01.12.2017 года № 1649 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годов», постановлением Правительства Республики Мордовия № 495 от 30.08.2017 года «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018-2022 годы», Уставом городского поселения Рузаевка, постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 29.12.2017 года № 1847 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям городского поселения Рузаевка», постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 27.03.2018 года № 233 «О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году» администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района постановляет:

1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru

Глава администрации

городского поселения Рузаевка В.Н. Родионов

Утверждена

Постановлением администрации

городского поселения Рузаевка

№1649 от 01.12.2017г.

(в редакции от 30.03.2018)

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»**

**г. Рузаевка 2017 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Рузаевка |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Рузаевка |
| Подпрограммы Программы | нет |
| Цель Программы | Повышение комфорта и качества условий проживания населения на территории городского поселения Рузаевка |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение формирования единого облика городского поселения Рузаевка;  2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Рузаевка, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Рузаевка, используя социальные сети и Интернет-ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий –310 ед.\*  2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 118,4 Га.  3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100%  4. Количество благоустроенных общественных территорий –6 ед.  5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 4,6 Га\*  6. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий – 100%  7. Количество благоустроенных городских парков – 1 ед.  8. Доля благоустроенных территорий с участием заинтересованных лиц – 100% |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств –369580,7 тыс. руб.\*, из них:  Средства республиканского бюджета:  2018 год – 8822,6 тыс. руб.;  2019 год – 13822,6 тыс. руб.;  2020 год – 46322,6 тыс. руб.;  2021 год – 126400,0 тыс. руб.;  2022 год – 157500,0 тыс. руб.  Средства местного бюджета:  2018 год – 464,3 тыс. руб.;  2019 год – 714,3 тыс. руб.;  2020 год – 2339,3 тыс. руб.;  2021 год – 6320,0 тыс. руб.;  2022 год – 6875,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты Программы | Благоустройство территорий городского поселения Рузаевка, а также повышение привлекательности города Рузаевка. |

\* - показатели носят прогнозный характер.

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории городского поселения Рузаевка.**

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

На сегодняшний день в силу объективных причин уровень благоустройства территории городского поселения Рузаевка, ее состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Объекты благоустройства, такие как, пешеходные зоны, газоны и цветники, озеленение, освещение, элементы городской мебели, площадки для выгула домашних животных либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий. Недостаток парковочных мест для временного хранения автомобилей, приводит к их хаотичному размещению, а иногда, даже размещению на зеленой зоне. Отсутствуют оборудованные детские спортивно-игровые площадки, хозяйственно-бытовые площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода.

Также нерешенным остается вопрос благоустройства объектов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц (объекты недвижимого имущества, индивидуальные жилые дома, земельные участки).

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания и мест массового отдыха, как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности. На освещенных людных улицах ниже уровень преступности. При наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. Актуальным остается вопрос проведения мероприятий в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп населения, направленных на обеспечение доступности не отдельных объектов, а территории городского поселения Рузаевка в целом.

В связи с этим имеется необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы», направленной на благоустройство территории городского поселения Рузаевка, нуждающейся в благоустройстве, с учетом вовлечения граждан и юридических лиц в процесс реализации программы, путем организации общественных обсуждений и возможности принятия трудового участия.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Формулировка целей и постановка задач программы.**

Приоритетным направлением муниципальной политики, в рамках реализации муниципальной программы, является решение проблемы благоустройства территории и, как следствие, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов бюджета городского поселения Рузаевка.

Целью программы является повышение комфорта и качества условий проживания населения на территории городского поселения Рузаевка.

Для достижения поставленной цели программы, предусматривается решение следующих задач:

1) Обеспечение формирования единого облика городского поселения Рузаевка;

2) Обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Рузаевка, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территории,

- разработка смет, дизайн-проектов.

3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Рузаевка, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Программа включает в себя обязательное трудовое участие заинтересованных лиц при выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов программы.**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих благоустройство территорий городского поселения Рузаевка, а также повышение привлекательности города Рузаевка.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В результате реализации программы ожидается:

- увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения Рузаевка;

- увеличение доли территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в приложении № 1 к программе.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, кадровые.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией государственной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, срыву планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом и в сфере благоустройства территорий в частности.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования.**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств Республиканского бюджета и бюджета городского поселения Рузаевка.

Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы составит 369580,7 тыс. рублей\*, в том числе из средств:

- республиканского бюджета – 352867,8 тыс. рублей\*;

- бюджета городского поселения –16712,9 тыс. рублей\*.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы городского поселения Рузаевка приведено в приложении № 3 к программе.

**5. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на благоустраиваемых территориях:**

1. Уличный фонарь



1. Скамья:

|  |
| --- |
| 7500 |

1. Урна:



Приложение 1

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 13 | 24 | 35 | 46 | 178 | 310 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Га | 5,2 | 8,2 | 11,2 | 14,7 | 68,7 | 118,4 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4,2 | 6,9 | 9,4 | 12,4 | 58 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0 | 0,5 | 2,1 | 4,6 | 4,6 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 10,8 | 45,6 | 100 | 100 |
| 7 | Количество благоустроенных городских парков | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Доля благоустроенных территорий с участием заинтересованных лиц | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начало реализации | окончание реализации |
| Формирование и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | 2017 год | 2022 год | Повышение уровня доступности информации и информирования граждан | Обеспечить участие заинтересованных лиц в реализации программы, в том числе трудовое | Показатель 1-8 |
| Организация обеспечения выполнения мероприятий благоустройства дворовых территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | 2017 год | 2022 год | Благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 1-3, 8 |
| Организация обеспечения выполнения мероприятий благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | 2017 год | 2022 год | Благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 4-6, 8 |
| Организация обеспечения выполнения мероприятий по благоустройству городского парка | Администрация городского поселения Рузаевка | 2017 год | 2022 год | Благоустройство городского парка | Улучшение комфортности проживания граждан | Показатель 7-8 |

Приложение 3

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код [бюджетной классификации](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000) | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация обеспечения выполнения мероприятий благоустройства дворовых территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | республиканский бюджет | 930 | 0503 | 04301R5550 | 244 | 8822,6 | 8822,6 | 8822,6 | 102400,0 | 100000,0 |
| местный бюджет | 930 | 0503 | 04301L5550 | 244 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 5120,0 | 5000,0 |
| Всего: | | | | | | | 9286,9 | 9286,9 | 9286,9 | 107520,0 | 105000,0 |
| Организация обеспечения выполнения мероприятий благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения Рузаевка | республиканский бюджет | 930 | 0503 | 04301R5550 | 244 | 0 | 5000,0 | 37500,0 | 24000,0 | 0 |
| местный бюджет | 930 | 0503 | 04301L5550 | 244 | 0 | 250,0 | 1875,0 | 1200,0 | 0 |
| Всего: | | | | | | | 0 | 5250,0 | 39375,0 | 25200,0 | 0 |
| Организация обеспечения выполнения мероприятий по благоустройству городского парка | Администрация городского поселения Рузаевка | республиканский бюджет | 930 | 0503 | 04301R5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500,0 |
| местный бюджет | 930 | 0503 | 04301L5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875,0 |
| Всего: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59375,0 |
| Итого: | | | | | | | 9286,9 | 14536,9 | 48661,9 | 132720,0 | 164375,0 |

**\*** - объемы финансирования носят прогнозный характер

Приложение 4

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки наступления контрольного события** |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:   1. Мира, 28 2. Мира, 30 3. Мира, 30а 4. Мира, 34 5. Менделеева, 2 6. Менделеева, 2а 7. Менделеева, 7 8. Гагарина, 7 9. Карла Маркса, 68 10. Карла Маркса, 70 11. Титова, 1а | Администрация городского поселения Рузаевка | 2018 год |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:   1. Станиславского, 10 2. п-к Фабричный, 15 3. п-к Фабричный, 17 4. Петрова, 42 5. Петрова, 40 6. Эстакад, 1 7. Эстакад, 1а 8. б-р Горшкова, 4 9. б-р Горшкова, 6 10. 40 лет Победы, 9 11. 40 лет Победы, 13   2. Благоустройство следующих общественных территорий:  - Площадь перед клубом им. А.В. Ухтомского | Администрация городского поселения Рузаевка | 2019 год |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:   1. Юрасова 4 2. Менделеева 10 3. Маяковского, 91 4. Маяковского, 93 5. Маяковского, 95 6. Маяковского, 96 7. Байкузова, 139 8. Кутузова, 84 9. Кутузова, 80 10. Ухтомского, 28 11. Юрасова, 12   2. Благоустройство следующих общественных территорий:  - Площадь Тысячелетия по улице Маяковского;  - Площадь Революции 1905 года по улице Революции 1905 года | Администрация городского поселения Рузаевка | 2020 год |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:   1. Юрасова, 10 2. Юрасова, 10а 3. Паровозная, 2 4. Ленина, 31 5. Ленина, 49 6. Солнечная, 13а 7. Солнечная, 9а 8. Солнечная, 11а 9. Солнечная, 7а 10. Солнечная, 1а 11. б-р Горшкова, 9 12. б-р Горшкова, 7а 13. Юрасова, 11в 14. п-к Калинина, 8 15. п-к Калинина, 9 16. п-к Калинина, 10 17. п-к Калинина, 12 18. Горького, 40б 19. Горького, 40а 20. Гагарина, 5 21. Северная, 1а 22. Юрасова, 14 23. Юрасова, 17б 24. 40 лет Победы, 1а, корпус 1 25. Петрова, 19 26. Луначарского, 4 27. Ленина, 60 28. Байкузова, 141 29. Байкузова, 143 30. б-р Горшкова, 9а 31. б-р Горшкова, 10 32. б-р Горшкова, 11 33. Горького, 42 34. Ленина, 33 35. Ленина, 51 36. Ленина, 62 37. Маяковского, 98 38. Маяковского, 100 39. Паровозная, 2 корп.1 40. Паровозная, 2а 41. Петрова, 16 42. Петрова, 18 43. Петрова, 20 44. Петрова, 22 45. Пионерская, 91 46. Пионерская, 93 47. Северная, 5 48. Юрасова, 8 49. Юрасова, 8а 50. Юрасова, 11а 51. Юрасова, 11б 52. Юрасова, 13 53. Юрасова, 13в 54. Юрасова, 17а 55. Байкузова, 140 56. Байкузова, 140а 57. Байкузова, 142 58. Байкузова, 142а 59. б-р Горшкова, 3 60. Дружбы Народов, 3 61. Дружбы Народов, 5 62. Куйбышева, 89 63. Кутузова, 86 64. Кутузова, 87 65. Кутузова, 88 66. Кутузова, 93 67. Кутузова, 99 68. Кутузова, 99а 69. Ленина, 55 70. Ленина, 56 71. Ленина, 58 72. Ленина, 63 73. Ленина, 64 74. Ленина, 65 75. Ленина, 67 76. Маяковского, 97 77. Маяковского, 99 78. Маяковского, 137 79. Маяковского, 139 80. Менделеева, 3 81. Менделеева, 3а 82. Менделеева, 4 83. Менделеева, 6 84. Менделеева, 12а 85. Мичурина, 8 86. Мичурина, 9 87. Мичурина, 10 88. Мичурина, 12 89. Мичурина, 13 90. Мичурина, 14 91. Мичурина, 16 92. Мичурина, 20 93. Мичурина, 22 94. Мичурина, 22а 95. Петрова, 26 96. Петрова, 28 97. Петрова, 30 98. Петрова, 34 99. Петрова, 36 100. Петрова, 38 101. Солнечная, 13б 102. Солнечная, 15 103. Солнечная, 17 104. Титова, 7а 105. Титова, 9 106. Титова, 11 107. Титова, 13 108. Тухачевского, 1 109. Тухачевского, 2 110. Тухачевского, 2а 111. Тухачевского, 2б 112. Тухачевского, 3 113. Тухачевского, 5 114. Тухачевского, 6 115. Тухачевского, 8 116. Ухтомского, 30 117. Юрасова, 13б 118. Юрасова, 15 119. Юрасова, 16 120. Юрасова, 24 121. 40 лет Победы, 1б 122. 40 лет Победы, 5 123. 40 лет Победы, 5б 124. 40 лет Победы, 7 125. 40 лет Победы, 11 126. Бедно-Демьяновская, 16 127. Горького, 46 128. Горького, 50 129. Горького, 52 130. Горького, 54 131. Горького, 83 132. Карла Маркса, 45а   2. Благоустройство следующих общественных территорий:  - Аллея в честь воинов, погибших в Афганистане по бульвару Горшкова;  - Музей боевой техники под открытым небом по улице Луначарского;  - Аллея машиностроителей по улице Менделеева. | Администрация городского поселения Рузаевка | 2021 год |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:   1. Кутузова, 100 2. Кутузова, 101 3. Кутузова, 102 4. Кутузова, 103 5. Ленина, 25 6. Ленина, 27 7. Ленина, 37 8. Ленина, 45 9. Ленина, 47 10. Маяковского, 141 11. Маяковского, 143 12. Маяковского, 145 13. Менделеева, 4а 14. Менделеева, 4б 15. Менделеева, 5 16. Менделеева, 5а 17. Менделеева, 7а 18. Мира, 12а 19. Мира, 14 20. Мира, 18 21. Мира, 20 22. Мира, 22 23. Мира, 23 24. Мира, 23а 25. Мира, 24 26. Мира, 25 27. Мира, 26 28. Н. Базарный тупик, 16 29. Пионерская, 93а 30. Пионерская, 97 31. Пионерская, 97а 32. Пионерская, 115а 33. п-к Фабричный, 3 34. п-к Фабричный, 9 35. п-к Фабричный, 11 36. пл. Дмитрова, 2 37. пл. Дмитрова, 2а 38. пл. Дмитрова, 5 39. пл. Дмитрова, 6 40. пл. Дмитрова, 7 41. пл. Дмитрова, 9 42. Северная, 10 43. Солнечная, 3 44. Солнечная, 5 45. Солнечная, 7 46. Солнечная, 9 47. Станиславского, 4 48. Станиславского, 4а 49. Станиславского, 6 50. Станиславского, 6а 51. Станиславского, 8а 52. Станиславского, 8б 53. Станиславского, 10а 54. Станиславского, 12а 55. Суворова, 1г 56. Суворова, 2а 57. Суворова, 2б 58. Ухтомского, 24 59. Ухтомского, 26 60. Ухтомского, 70 61. Ухтомского, 72 62. Фурманова, 10 63. Энергетическая, 1 64. Энергетическая, 1а 65. Энергетическая, 2а 66. Энергетическая, 3а 67. Юрасова, 6 68. Юрасова, 6а 69. 40 лет Победы, 1 70. 40 лет Победы, 1а 71. 40 лет Победы, 3 72. 40 лет Победы, 3в 73. Агейченко,19а 74. Бедно-Демьяновская, 4 75. Бедно-Демьяновская, 8 76. Бедно-Демьяновская, 10 77. б-р Горшкова, 5 78. б-р Горшкова, 5а 79. б-р Горшкова, 7 80. Дружбы Народов, 6 81. Карла Маркса, 66 82. Ленина, 14 83. Ленина, 26 84. Ленина, 36 85. Ленина, 39 86. Луначарского, 6 87. Маяковского, 87г 88. Маяковского, 87д 89. Менделеева, 12 90. Орджоникидзе, 4 91. Паровозная, 15 92. Северная, 2 93. Северная, 3 94. Северная, 3а 95. Северная, 3б 96. Северная, 7 97. Солнечная, 1в 98. Солнечная, 11 99. Терешковой, 70а 100. Терешковой, 72 101. Титова, 5 102. Титова, 7 103. Трынова, 24а 104. Ухтомского, 11А 105. Ухтомского, 15 106. Ухтомского, 56а 107. Фадеева, 18 108. Фадеева, 22 109. Чичаева, 5 110. Школьный б-р, 1 111. Школьный б-р, 5 112. Школьный б-р, 2 113. Школьный б-р, 2а 114. Школьный б-р, 2б 115. Школьный б-р, 2в 116. Школьный б-р, 3 117. Школьный б-р, 4 118. Школьный б-р, 4а 119. Школьный б-р, 4в 120. Школьный б-р, 6 121. Школьный б-р, 8 122. Школьный б-р, 10 123. Юрасова, 9 124. Юрасова, 18 125. Юрасова, 19 126. Юрасова, 19а 127. Юрасова, 21 128. Юрасова, 21а 129. Юрасова, 22а 130. 40 лет Победы, 1а, корпус 2 131. 40 лет Победы, 1а, корпус 3 132. 40 лет Победы, 15   2. Благоустройство следующих общественных территорий:  - Парк культуры и отдыха по улице Терешковой | Администрация городского поселения Рузаевка | 2022 год |

\* - План подлежит корректировке

Приложение 5

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.**

1.Агейченко,19а

2. Байкузова, 139

3. Байкузова, 140

4. Байкузова, 140а

5. Байкузова, 141

6. Байкузова, 142

7. Байкузова, 142а

8. Байкузова, 143

9. Бедно-Демьяновская, 4

10. Бедно-Демьяновская, 8

11. Бедно-Демьяновская, 10

12. Бедно-Демьяновская, 16

13. б-р Горшкова, 3

14. б-р Горшкова, 4

15. б-р Горшкова, 5

16. б-р Горшкова, 5а

17. б-р Горшкова, 6

18. б-р Горшкова, 7

19. б-р Горшкова, 7а

20. б-р Горшкова, 9

21. б-р Горшкова, 9а

22. б-р Горшкова, 10

23. б-р Горшкова, 11

24. Гагарина, 5

25. Гагарина, 7

26. Горького, 40а

27. Горького, 40б

28. Горького, 42

29. Горького, 46

30. Горького, 50

31. Горького, 52

32. Горького, 54

33. Горького, 83

34. Дружбы Народов, 3

35. Дружбы Народов, 5

36. Дружбы Народов, 6

37. Карла Маркса, 45а

38. Карла Маркса, 66

39. Карла Маркса, 68

40. Карла Маркса, 70

41. Куйбышева, 89

42. Кутузова, 80

43. Кутузова, 84

44. Кутузова, 86

45. Кутузова, 87

46. Кутузова, 88

47. Кутузова, 93

48. Кутузова, 99

49. Кутузова, 99а

50. Кутузова, 100

51. Кутузова, 101

52. Кутузова, 102

53. Кутузова, 103

54. Ленина, 14

55. Ленина, 25

56. Ленина, 26

57. Ленина, 27

58. Ленина, 31

59. Ленина, 33

60. Ленина, 36

61. Ленина, 37

62. Ленина, 39

63. Ленина, 45

64. Ленина, 47

65. Ленина, 49

66. Ленина, 51

67. Ленина, 55

68. Ленина, 56

69. Ленина, 58

70. Ленина, 60

71. Ленина, 62

72. Ленина, 63

73. Ленина, 64

74. Ленина, 65

75. Ленина, 67

76. Луначарского, 4

77. Луначарского, 6

78. Маяковского, 87г

79. Маяковского, 87д

80. Маяковского, 91

81. Маяковского, 93

82. Маяковского, 95

83. Маяковского, 96

84. Маяковского, 97

85. Маяковского, 98

86. Маяковского, 99

87. Маяковского, 100

88. Маяковского, 137

89. Маяковского, 139

90. Маяковского, 141

91. Маяковского, 143

92. Маяковского, 145

93. Менделеева, 2

94. Менделеева, 2а

95. Менделеева, 3

96. Менделеева, 3а

97. Менделеева, 4

98. Менделеева, 4а

99. Менделеева, 4б

100. Менделеева, 5

101. Менделеева, 5а

102. Менделеева, 6

103. Менделеева, 7

104. Менделеева, 7а

105. Менделеева, 10

106. Менделеева, 12

107. Менделеева, 12а

108. Мира, 12а

109. Мира, 14

110. Мира, 18

111. Мира, 20

112. Мира, 22

113. Мира, 23

114. Мира, 23а

115. Мира, 24

116. Мира, 25

117. Мира, 26

118. Мира, 28

119. Мира, 30

120. Мира, 30а

121. Мира, 34

122. Мичурина, 8

123. Мичурина, 9

124. Мичурина, 10

125. Мичурина, 12

126. Мичурина, 13

127. Мичурина, 14

128. Мичурина, 16

129. Мичурина, 20

130. Мичурина, 22

131. Мичурина, 22а

132. Н. Базарный тупик, 16

133. Орджоникидзе, 4

134. Паровозная, 2 корп.1

135. Паровозная, 15

136. Паровозная, 2

137. Паровозная, 2а

138. Петрова, 16

139. Петрова, 18

140. Петрова, 19

141. Петрова, 20

142. Петрова, 22

143. Петрова, 26

144. Петрова, 28

145. Петрова, 30

146. Петрова, 34

147. Петрова, 36

148. Петрова, 38

149. Петрова, 40

150. Петрова, 42

151. Пионерская, 91

152. Пионерская, 93

153. Пионерская, 93а

154. Пионерская, 97

155. Пионерская, 97а

156. Пионерская, 115а

157. п-к Калинина, 10

158. п-к Калинина, 12

159. п-к Калинина, 8

160. п-к Калинина, 9

161. п-к Фабричный, 3

162. п-к Фабричный, 9

163. п-к Фабричный, 11

164. п-к Фабричный, 15

165. п-к Фабричный, 17

166. пл. Дмитрова, 2

167. пл. Дмитрова, 2а

168. пл. Дмитрова, 5

169. пл. Дмитрова, 6

170. пл. Дмитрова, 7

171. пл. Дмитрова, 9

172. Северная, 1а

173. Северная, 2

174. Северная, 3

175. Северная, 3а

176. Северная, 3б

177. Северная, 5

178. Северная, 7

179. Северная, 10

180. Солнечная, 1а

181. Солнечная, 1в

182. Солнечная, 3

183. Солнечная, 5

184. Солнечная, 7

185. Солнечная, 7а

186. Солнечная, 9

187. Солнечная, 9а

188. Солнечная, 11

189. Солнечная, 11а

190. Солнечная, 13а

191. Солнечная, 13б

192. Солнечная, 15

193. Солнечная, 17

194. Станиславского, 4

195. Станиславского, 4а

196. Станиславского, 6

197. Станиславского, 6а

198. Станиславского, 8а

199. Станиславского, 8б

200. Станиславского, 10

201. Станиславского, 10а

202. Станиславского, 12а

203 Суворова, 1г

204. Суворова, 2а

205. Суворова, 2б

206. Титова, 1а

207. Титова, 5

208. Титова, 7

209. Титова, 7а

210. Титова, 9

211. Титова, 11

212. Титова, 13

213. Тухачевского, 1

214. Тухачевского, 2

215. Тухачевского, 2а

216. Тухачевского, 2б

217. Тухачевского, 3

218. Тухачевского, 5

219. Тухачевского, 6

220. Тухачевского, 8

221. Терешковой, 70а

222. Терешковой, 72

223.Трынова, 24а

224. Ухтомского, 11А

225. Ухтомского, 15

226. Ухтомского, 24

227. Ухтомского, 26

228. Ухтомского, 28

229. Ухтомского, 30

230. Ухтомского, 56а

231. Ухтомского, 70

232. Ухтомского, 72

233. Фадеева, 18

234. Фадеева, 22

235. Фурманова, 10

236. Чичаева, 5

237. Школьный б-р, 1

238. Школьный б-р, 5

239. Школьный б-р, 2

240. Школьный б-р, 2а

241. Школьный б-р, 2б

242. Школьный б-р, 2в

243. Школьный б-р, 3

244. Школьный б-р, 4

245. Школьный б-р, 4а

246. Школьный б-р, 4в

247. Школьный б-р, 6

248. Школьный б-р, 8

249. Школьный б-р, 10

250. Энергетическая, 1

251. Энергетическая, 1а

252. Энергетическая, 2а

253. Энергетическая, 3а

254. Эстакад, 1

255. Эстакад, 1а

256. Юрасова, 4

257. Юрасова, 6

258. Юрасова, 6а

259. Юрасова, 8

260. Юрасова, 8а

261. Юрасова, 9

262. Юрасова, 10

263. Юрасова, 10а

264. Юрасова, 11а

265. Юрасова, 11б

266. Юрасова, 11в

267. Юрасова, 12

268. Юрасова, 13

269. Юрасова, 13б

270. Юрасова, 13в

271. Юрасова, 14

272. Юрасова, 15

273. Юрасова, 16

274. Юрасова, 17а

275. Юрасова, 17б

276. Юрасова, 18

277. Юрасова, 19

278. Юрасова, 19а

279. Юрасова, 21

280. Юрасова, 21а

281. Юрасова, 22а

282. Юрасова, 24

283. 40 лет Победы, 1

284. 40 лет Победы, 1а

285. 40 лет Победы, 1б

286. 40 лет Победы, 1а, корпус 1

287. 40 лет Победы, 1а, корпус 2

288. 40 лет Победы, 1а, корпус 3

289. 40 лет Победы, 3

290. 40 лет Победы, 3в

291. 40 лет Победы, 5

292. 40 лет Победы, 5б

293. 40 лет Победы, 7

294. 40 лет Победы, 9

295. 40 лет Победы, 11

296. 40 лет Победы, 13

297. 40 лет Победы, 15

Приложение 6

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.**

1. Аллея в честь воинов, погибших в Афганистане по бульвару Горшкова.

2. Аллея машиностроителей по улице Менделеева.

3. Музей боевой техники под открытым небом по улице Луначарского.

4. Площадь им. А.В. Ухтомского по улице Ленина.

5. Площадь Революции 1905 года по улице Революции 1905 года.

6. Площадь Тысячелетия по улице Маяковского.

Приложение 7

к муниципальной программе: «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень городских парков, нуждающихся в благоустройстве.**

1. Парк культуры и отдыха по улице Терешковой

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в программу.**

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее – дизайн-проект), включенных в программу.

2. Дизайн-проект должен включать текстовое и визуальное описание проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой или общественной территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

3. Дизайн-проекты разрабатываются муниципальным бюджетным учреждением городского поселения Рузаевка «Градпроект», предоставляются в администрацию городского поселения Рузаевка не позднее 26 января года, в котором планируется благоустройство дворовой территории.

4. Администрация городского поселения Рузаевка организовывает проведение общественных обсуждений дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, с 29 января по 27 февраля года, в котором планируется их благоустройство, путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

5. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий должны быть согласованы с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений, учитывая итоги общественного обсуждения.

6. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией городского поселения Рузаевка разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы» (далее –общественная комиссия) с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

7. Дизайн-проекты общественных территорий и согласованные с представителем заинтересованных лиц, либо с общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, дизайн-проекты дворовых территорий утверждаются постановлением администрации городского поселения Рузаевка не позднее 1 марта года, в котором планируется их благоустройство.

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы»

**Порядок трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий.**

1. Настоящий Порядок определяет объем и формы трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Под трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

3. Заинтересованные лица могут выбрать следующие формы трудового участия:

- подготовка дворовой территории к благоустройству;

- демонтаж старого оборудования;

- обеспечение сохранности строительных материалов;

- уборка мусора на дворовой территории;

- озеленение дворовой территории.

4. Объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

5. Решение о принятии трудового участия в благоустройстве дворовой территории должно быть оформлено протоколом, который является приложением к предложению о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2022 годы».

6. Подтверждением трудового участия заинтересованных лиц является отчет, составленный по форме, определенный Приложением №1 к настоящему Порядку, который представляется в администрацию городского поселения Рузаевка уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

К вышеуказанному отчету прилагаются фотоматериалы и (или) видеоматериалы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории.

Приложение № 1

к Порядку трудового участия заинтересованных лиц

в благоустройстве дворовых территорий

**Отчет о трудовом участии заинтересованных лиц в**

**выполнении работ по благоустройству дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории | Виды работ | Количество граждан, принявших участие в работах | Количество отработанных часов |
|  |  |  |  |

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель подрядной организации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выполняющей работы по благоустройству (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение: Фотоматериалы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории.