АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2019 					          			             		       № 768

г. Рузаевка

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте    градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке

В целях приведения в соответствие ранее разработанных Правил землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного Генерального плана городского поселения Рузаевка, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рузаевка, администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка обеспечить размещение сообщения о принятии решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 10 дней на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения.

Первый заместитель Главы администрации

городского поселения Рузаевка		         	                                      А.Н. Киселев

# Сообщение
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения

Согласно постановлению администрации городского поселения Рузаевка от 26.08.2019 № 768 принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке.

Для создания, последовательного совершенствования и обеспечения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия сформирована комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждены постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 3 июля  2013 года № 168 (с изменениями от 23 апреля 2019  года № 403).

Предложения заинтересованных лиц по проекту направляются в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в срок до 27 сентября 2019 года (г. Рузаевка, улица Ленина, д.79).

# Сроки и порядок
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке

| N п/п | Порядок проведения работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка первой редакции проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения (внесение правок в карту градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке (внесение правок в карту градостроительного зонирования территории поселения и текстовый материал по предложениям заинтересованных лиц) и представление Главе администрации городского поселения Рузаевка с целью направления проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке Главе городского поселения Рузаевка для принятия решения о проведении публичных слушаний | сентябрь – октябрь 2019 года |
| 2 | Проведение публичных слушаний | ноябрь 2019 года |
| 3 | Подготовка окончательной редакции проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке (внесение правок в карту градостроительного зонирования территории поселения и текстовый материал по предложениям заинтересованных лиц) и представление Главе администрации городского поселения Рузаевка с целью принятия решения о направлении в Совет депутатов городского поселения Рузаевка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в части установления территориальных зон в карте градостроительного зонирования территории поселения и градостроительных регламентов в пояснительной записке на рассмотрение и утверждение | ноябрь 2019 года |