АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2016г.                                                                                                  № 143-Р

г. Рузаевка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия:

1.                Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по модернизации коммунальной инфраструктуры в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия.

2.                Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлина.

3.                Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Первый заместитель Главы администрации

Рузаевского муниципального района                                     В.Н. Гладилин

План мероприятий («дорожная карта»)

по модернизации системы коммунальной инфраструктуры

в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация сетей и объектов тепло-, водо-, электроснабжения и канализования, расположенных на территории района с целью установления технического состояния и собственника | 29.04.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) Мордвинов А.М. (по согласованию) Матюшкина О.Б. (по согласованию) | План работы прилагается |
| 2. | Оформление прав собственности на имущество, находящееся в конкурсном производстве, на собственника, который в дальнейшем должен провести модернизацию |  | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) Мордвинов А.М. (по согласованию) Матюшкина О.Б. (по согласованию) |  |
| 3. | Оформление (регистрация) бесхозяйных сетей тепло-, электро-, газоснабжения, ГВС, ХВС и ВО, наружного освещения на территории Рузаевского района | 01.12.2017 г. | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) | План работы прилагается |
| 4. | Проведение технологического аудита сетевого хозяйства для анализа и дальнейшей разработки технического задания по изготовлению ПСД, по объектам собственности ООО «Горвода», ООО «Горсток», ОАО «МЭТСК», муниципальной собственности | до 15.04.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) Мордвинов А.М. (по согласованию) Матюшкина О.Б. (по согласованию) | План работы прилагается |
| 5. | Актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения | 01.05.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  |
| 6. | Проведение энергетического обследования по объектам предприятий ООО «Горвода», ООО «Горсток», ОАО «МЭТСК» | 01.06.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Мордвинов А.М. (по согласованию) | План работы прилагается |
| 7. | Реализация плана мероприятий по уходу от экономически невыгодного источника теплоснабжения котельной «Плодопитомник» в пос. Плодопитомнический Рузаевского района | до 01.08.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Хисматулин Ю.Б. Мордвинов А.М. (по согласованию) | План работы прилагается |
| 8. | Организовать согласованную работу по техническому обследованию котельных бюджетной сферы Рузаевского муниципального района, подлежащих модернизации, с целью определения их технического состояния (составить план-график обследования в разрезе учреждений) | до 29.04.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Кострова О.П. Бакулина А.В. Ларина В.Р. Цыганов В.П. Тишкин В.М. | План работы прилагается |
| 9. | Разработать согласованные технические задания и сметы на проектные работы с заключением экспертизы на разработку ПСД по модернизации котельных бюджетной сферы Рузаевского муниципального района | до 01.06.2016г. | Юлин А.Н. – созыв Ерофеев В.Ф. Кострова О.П. Бакулина А.В. Ларина В.Р. Цыганов В.П. Тишкин В.М. |  |
| 10. | Реализация плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Рузаевскому муниципальному району | в течение года | Ерофеев В.Ф. – созыв Юлин А.Н. Кострова О.П. Бакулина А.В. Ларина В.Р. Цыганов В.П. Тишкин В.М. | План работы прилагается |
| 11. | Разработка технического задания на проект по созданию системы АСУНО, разработка генеральной схемы наружного освещения, предложения по инвестору, банку-партнеру, срокам модернизации и срокам возврата инвестиций и т.д. | 29.04.2016 г. | Юлин А.Н. – созыв Романов Ю.И. (по согласованию) Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |  |

Первый заместитель Главы администрации

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия                                                                                           В.Н. Гладилин