АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

02.09.2021 № 796

г. Рузаевка

# Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка, утвержденного постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 05.09.2016 № 709 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка» администрация городского поселения Рузаевка постановляет:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского поселения Рузаевка.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru

Глава администрации

городского поселения Рузаевка А.Ю. Домнин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 02.09.2021 года № 796

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА**

**НА 2021– 2024 ГОДЫ»**

Паспорт Муниципальной программы

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021- 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Постановление администрации городского поселения Рузаевка от «05» сентября 2016г. № 709 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рузаевка» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Рузаевка |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка |
| Срок реализации Программы | 2021-2024 годы |
| Цели Программы | * повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | * увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства; * снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; * снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; * снижение энергопотребления производителями энергоресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. объем потерь ресурсов в централизованных системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 2. количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3. объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры; 4. износ объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость мероприятий программы в 2021-2024 годах составляет 2189304,87 тыс. рублей, в том числе:  Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;  Средства республиканского бюджета – 341,68 тыс. руб.;  Средства местного бюджета – 51,06 тыс. руб.;  Средства внебюджетных источников – 2188912,13 тыс. руб. в том числе:  2021 год – 52447,00 тыс. руб.;  2022 год – 57563,01 тыс. руб.;  2023 год – 571469,00 тыс. руб;  2024 год – 1507433,12 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы 2021-2024 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения и водоснабжения к 2024 г. снизится на 15,23% по сравнению с уровнем 2020 года; 2. количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2024 г. на 20% по сравнению с уровнем 2020 года; 3. привлечение заемных средств в жилищно-коммунальное хозяйство в 2021-2024 годах составит не менее 2428,93 млн. рублей;   4) износ коммунальной инфраструктуры к 2024 году снизится до 84,1%. |

# Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни городского поселения Рузаевка. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло-, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения городского поселения Рузаевка, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг.

На сегодняшний день коммунальный комплекс городского поселения Рузаевка включает в себя 64,4 км тепловых, 129,37 км водопроводных, 83,74 км канализационных сетей, 12 отопительных котельных, 12 теплопунктов, водозаборы, очистные сооружения канализации и другие объекты, предназначенные для производства и поставки коммунальных услуг потребителям.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры представлено в таблицах 1 - 4.

Таблица 1

# Характеристика технического состояния источников теплоснабжения

# по городскому поселению Рузаевка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Количество котельных теплоснабжения и горячего водоснабжения | | |
| всего, ед. | из них нуждающихся в модернизации | |
| всего | в % |
| Городское поселение Рузаевка | 12 | 1 | 8,3 |

Таблица 2

# Характеристика технического состояния тепловых сетей

# в городском поселении Рузаевка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Протяженность тепловых сетей | | |
| Всего, км. | из них нуждающихся в замене | |
| Всего, км | в % |
| Городское поселение Рузаевка | 64,4 | 1,66\* | 2,6 |

\*показатель из статистической отчетности АО «Мордовская электросеть»

Таблица 3

# Характеристика технического состояния водопроводных сетей

# в городском поселении Рузаевка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Протяженность водопроводных сетей | | | в т.ч. одиночное протяжение уличной водопроводной сети | | |
| всего, км. | из них нуждающихся в замене | | всего, км. | из них нуждающихся в замене | |
| Всего. км | в % | Всего, км | в % |
| Городское поселение Рузаевка | 129,37 | 67,0 | 51,8 | 99,07 | 67,0 | 67,6 |

Таблица 4

# Характеристика технического состояния канализационных сетей

# в городском поселении Рузаевка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Протяженность канализационных сетей | | | в т.ч. одиночное протяжение уличной канализационной сети | | |
| всего, км. | из них нуждающихся в замене | | всего, км. | из них нуждающихся в замене | |
| всего | в % | всего | в % |
| Городское поселение Рузаевка | 83,74 | 55,21 | 65,93 | 55,74 | 47,0 | 84,3 |

Состояние инженерных систем и сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, технологическая отсталость отрасли связаны в первую очередь с недостаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в обновлении и развитии основных фондов.

Планово-предупредительный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения практически был подменен аварийно-восстановительными работами.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения.

Использование комплексного подхода к решению этих задач имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития городского поселения Рузаевка необходимо добиться:

* снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* достижения финансовой устойчивости организаций коммунальной сферы;
* привлечение в отрасль частных инвестиций.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

* недостаточное ресурсное обеспечение программных мероприятий;
* недостатки в реализации исполнителями программных мероприятий;
* изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы;
* резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Программы незавершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно—коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках разрабатываемой муниципальной программы.

**Раздел 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы**

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы к 2024 году предполагается решение следующих задач:

* обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
* обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий в двух направлениях - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре. При этом решение задачи по масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры возможно при реализации мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Задача по обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг решается при выполнении всех мероприятий Программы.

Основными организациями, оказывающими услуги населению в сфере коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка, являются:

- сфере теплоснабжения – АО “Мордовская электросеть”, реализующее инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 2020-2022 годы;

- в сфере водоснабжения – ООО “Рузвода”, реализующее производственную программу в сфере водоснабжения;

- в сфере водоотведения – ООО “Рузканал”, реализующее производственную программу в сфере водоотведения;

- в сфере электроснабжения – АО “Мордовская электросеть”, реализующее инвестиционную программу в сфере электроснабжения 2020-2024 годы.

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, указаны в таблице 5 на основании утвержденных Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия для организаций показателей эффективности и реализации инвестиционных программ.

Таблица 5

# Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № группы | Наименование показателя | 2020год ФАКТ | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I группа | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения к уровню 2020 г., в том числе: |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия на отопление, (%) | 24,23 | 22,53 | 21,40 | 20,75 | 20,54 |
|  | в сфере водоснабжения, % | 20,00 | 18,6 | 17,67 | 17,13 | 16,95 |
| II группа | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2020 г., в том числе: |  |  |  |  |  |
| системы централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение), % | 0,347 ед. на км | 92 | 87 | 81 | 80 |
| в сфере водоснабжения, % | 0,98 ед. на км | 92 | 87 | 81 | 80 |
| в сфере водоотведения, % | 0,64 ед. на км | 92 | 87 | 81 | 80 |
| в сфере электроснабжения, в % | 39 ед. | 92 | 87 | 81 | 80 |
| III группа | Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, млн. рублей | - | 52,45 | 57,56 | 646,08 | 1672,8 |
| IV группа | Износ коммунальной инфраструктуры, % | 84,50 | 84,40 | 84,30 | 84,20 | 84,10 |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий**

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает следующие направления:

* организационные мероприятия;
* технические мероприятия;
* экономические мероприятия.

Организационные мероприятия:

* определение схемы организации модернизации коммунальной инфраструктуры по отношению к существующим схемам систем инженерных коммуникаций;
* разработка единой муниципальной базы информационных ресурсов;
* разработка мероприятий и переход к установлению долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений;
* разработка комплекса необходимых мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Рузаевка;
* разработка и актуализация программ комплексного развития для городского поселения Рузаевка, просветительских мероприятий, комплектов проектной документации;
* оформление прав муниципальной собственности на объекты коммунального комплекса (регистрация права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса, включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект);
* передача объектов муниципальной собственности в аренду на основании договоров концессии.

В перечень планируемых технических мероприятий Программы включены:

* строительство, модернизация, капитальный ремонт тепловых сетей и объектов теплоснабжения, в том числе находящихся в муниципальной собственности;
* приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах, а также пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов;
* строительство, модернизация, капитальный ремонт артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей, установка водоочистного оборудования, находящихся в муниципальной собственности;
* строительство, модернизация, капитальный ремонт очистных сооружений канализации, канализационных коллекторов;
* строительство, модернизация, капитальный ремонт газопроводных сетей.

При модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие технологические решения:

* традиционные решения;
* инновационные решения с использованием современных технологий.

Экономические мероприятия включают в себя:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений,

- преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса,

- погашение кредиторской задолженности бюджета городского поселения Рузаевка за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, образовавшейся после 1 января 2021 года.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования приведены в приложении к Программе.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование Программы планируется осуществлять в основной долей привлеченных инвестициях.

В целях реализации Программы предусматриваются привлечение мер государственной поддержки на реализацию мероприятий в рамках Федерального закона от 21 июля 2008г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

За счет республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляется государственная поддержка на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой.

Планируемые объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Мероприятия в рамках реализации Программы должны обеспечить эффективное использование выделенных бюджетных средств, а также средств собственников, займов и частных инвестиций, привлеченные для выполнения мероприятий по Программе.

**Раздел 5. Механизм реализации Программы**

Исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка, который выполняет следующие функции:

* осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в целом;
* проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их достигнутой эффективности;
* совместно с финансовым отделом администрации городского поселения Рузаевка с учетом хода выполнения мероприятий Программы, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, возможностей местного бюджета определяет меры поддержки Программы по объемам капитальных вложений, прочим текущим расходам и вносит в администрацию городского поселения Рузаевка предложения о размерах финансировании Программы на очередной год.

**Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений модернизации коммунальной инфраструктуры за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов цели и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования средств должны служить:

* повышение качества предоставляемых коммунальных услуг за счет эффективности использования коммунальных ресурсов;
* ликвидация просроченной задолженности по уплате налогов и сборов предприятий коммунального комплекса перед республиканским и местным бюджетами.

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.

Успешная реализация Программы позволит:

* стабилизировать до 2024 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса и полностью ликвидировать убыточные предприятия;
* сократить сумму кредиторской задолженности местных бюджетов муниципальных образований за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности;
* снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 84,1 процентов.

Приложение

к программе «Модернизация и

реформирование жилищно-коммунального

хозяйства на территории

городского поселения Рузаевка на 2021 - 2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства** **на территории городского поселения Рузаевка** **на 2021 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сфера | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
|
| Источники финансирования | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Всего за период 2021-2024 годов |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа «Модернизация и реформирование Жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Рузаевка на 2021 -2024 годы»** | **Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия** | **всего** | **52 839,74** | **57 563,01** | **571 469,00** | **1 507 433,12** | **2 189 304,87** |
| 1.а. | **республиканский бюджет <\*>** | **341,68** |  |  |  | **341,68** |
| 1.б. | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| 1.в. | **местный бюджет <\*>** | **51,06** |  |  |  | **51,06** |
| 1.г. | **внебюджетные источники <\*>** | **52 447,00** | **57 563,01** | **571 469,00** | **1 507 433,12** | **2 188 912,13** |
|  | **в том числе:** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Теплоснабжение** | Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" г. Рузаевка, ул. Станиславского | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 30 136,53 |  |  |  | 30 136,53 |
| 1.1.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.г | внебюджетные источники | 30 136,53 |  |  |  | 30 136,53 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 1 котла марки КВГМ-50 на 2 котла марки КВГ-14 г. Рузаевка, ул. Станиславского | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего |  | 33 052,50 |  |  | 33 052,50 |
| 1.2.а. | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.в. | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.г. | внебюджетные источники |  | 33 052,50 |  |  | 33 052,50 |
| 1.3. | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина д. 37) в 2-х трубном исполнении | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего |  | 2 243,52 |  |  | 2 243,52 |
| 1.3.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3.г | внебюджетные источники |  | 2 243,52 |  |  | 2 243,52 |
| 1.4. | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до жилого дома № 3 по ул. Дружбы Народов) в 4-х трубном исполнении | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего |  | 4 376,62 |  |  | 4 376,62 |
| 1.4.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.4.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.4.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.4.г | внебюджетные источники |  | 4 376,62 |  |  | 4 376,62 |
| 1.5. | Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей с изменением диаметра по системам централизованного теплоснабжения, год ввода в эксплуатацию которых 18 лет и более г. Рузаевка | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 6 891,47 | 2 240,37 |  |  | 9 131,84 |
| 1.5.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.г | внебюджетные источники | 6 891,47 | 2 240,37 |  |  | 9 131,84 |
| 1.6. | **Электроснабжение** | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 5 063,00 | 5 281,00 | 5 513,00 | 5 756,00 | 21 613,00 |
| 1.6.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.г | внебюджетные источники | 5 063,00 | 5 281,00 | 5 513,00 | 5 756,00 | 21 613,00 |
| 1.7. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 5 380,00 |  | 9 160,00 |  | 14 540,00 |
| 1.7.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.7.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.7.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.7.г | внебюджетные источники | 5 380,00 |  | 9 160,00 |  | 14 540,00 |
| 1.8. | Реконструкция линий электропередач | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 1 398,00 | 2 795,00 | 3 336,00 |  | 7 529,00 |
| 1.8.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.8.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.8.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.8.г | внебюджетные источники | 1 398,00 | 2 795,00 | 3 336,00 |  | 7 529,00 |
| 1.9. | Строительство электросетевого хозяйства | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 3 578,00 | 7 574,00 |  |  | 11 152,00 |
| 1.9.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.9.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.9.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.9.г | внебюджетные источники | 3 578,00 | 7 574,00 |  |  | 11 152,00 |
| 1.10. | Реконструкция ГПП "Висмут" 110/10 с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего |  |  |  | 8 773,00 | 8 773,00 |
| 1.10.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.10.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.10.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.10.г | внебюджетные источники |  |  |  | 8 773,00 | 8 773,00 |
| 1.11. | Реконструкция системы телемеханики на ПС 110/10 кВ СТЗ и монтаж и наладка электрооборудования на ПС 110/10 кВ СТЗ для обеспечения передачи телеметрической информации системы СОТИАССО. | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего |  |  |  | 2 669,22 | 2 669,22 |
| 1.11.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.11.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.11.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.11.г | внебюджетные источники |  |  |  | 2 669,22 | 2 669,22 |
| 1.12. | **Теплоснабжение** | Утепление теплотрассы и трассы горячего водоснабжения в г. Рузаевка | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация городского поселения Рузаевка | всего | 392,73 |  |  |  | 392,73 |
| 1.12.а | республиканский бюджет | 341,68 |  |  |  | 341,68 |
| 1.12.б. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.12.в | местный бюджет | 51,06 |  |  |  | 51,06 |
| 1.12.г. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция сборного водовода от 11 скважины до н/с 2-го подъема Пишленского водозабора | ООО "Рузвода" | всего |  |  | 24 900,00 |  | 24 900,00 |
| 1.13.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.13.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.13.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.13.г | внебюджетные источники |  |  | 24 900,00 |  | 24 900,00 |
| 1.14. | Строительство водовода от насосной станции II подъема Пишлинского водозабора до насосной станции пос. Химмаш г. Рузаевка | ООО "Рузвода" | всего |  |  | 80 680,00 |  | 80 680,00 |
| 1.14.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.14.б. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.14.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.14.г. | внебюджетные источники |  |  | 80 680,00 |  | 80 680,00 |
| 1.15. | Строительство сборного водовода от новых скважин Пишлинского водозабора | ООО "Рузвода" | всего |  |  | 62 360,00 |  | 62 360,00 |
| 1.15.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.15.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.15.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.15.г | внебюджетные источники |  |  | 62 360,00 |  | 62 360,00 |
| 1.16. | Строительство водоводов от проектируемого водозаборного узла до насосной станции в верхней точки города | ООО "Рузвода" | всего |  |  | 252 970,00 |  | 252 970,00 |
| 1.16.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.16.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.16.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.16.г | внебюджетные источники |  |  | 252 970,00 |  | 252 970,00 |
| 1.17. | Реконструкция водопровода от н/с 2-го подьема Пишленского водозабора до микрорайона ул. Мира, ул. Мичурина | ООО "Рузвода" | всего |  |  | 13 760,00 |  | 13 760,00 |
| 1.17.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.17.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.17.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.17.г | внебюджетные источники |  |  | 13 760,00 |  | 13 760,00 |
| 1.18. | Строительство водопроводной сети протяженностью 4,5 км (d = 300, материал - полиэтилен), от Пишленского водозабора к пос. Химмаш; 2 резервуара на 500 м3; станция водоподготовки мощностью 3300 м3/сутки в г. п. Рузаевка | ООО "Рузвода" | всего |  |  |  | 91 800,00 | 91 800,00 |
| 1.18.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.18.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.18.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.18.г | внебюджетные источники |  |  |  | 91 800,00 | 91 800,00 |
| 1.19. | Реконструкция водовода от р. Пишля до н/с 3-го подъема | ООО "Рузвода" | всего |  |  |  | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 1.19.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.19.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.19.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.19.г | внебюджетные источники |  |  |  | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 1.20. | Строительство водовода от насосной станции 3-го подъёма до ул. Станиславского в г. Рузаевке Рузаевского муниципального района | ООО "Рузвода" | всего |  |  |  | 73 954,00 | 73 954,00 |
| 1.20.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.20.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.20.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.20.г | внебюджетные источники |  |  |  | 73 954,00 | 73 954,00 |
| 1.21. | Реконструкция водовода от насосной станции 3-го подъема до ШТФ | ООО "Рузвода" | всего |  |  |  | 34 260,00 | 34 260,00 |
| 1.21.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.21.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.21.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.21.г | внебюджетные источники |  |  |  | 34 260,00 | 34 260,00 |
| 1.22. | **Водоснабжение** | Реконструкция водовода от насосной станции 3-го подъема до АО "Висмут" | ООО "Рузвода" | всего |  |  |  | 41 500,00 | 41 500,00 |
| 1.22.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.22.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.22.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.22.г | внебюджетные источники |  |  |  | 41 500,00 | 41 500,00 |
| 1.23. | Строительство водовода от насосной станции пос. Химмаш до микрорайона "ст. Рузаевка и Старый базар» | ООО "Рузвода" | всего |  |  |  | 55 230,00 | 55 230,00 |
| 1.23.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.23.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.23.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.23.г | внебюджетные источники |  |  |  | 55 230,00 | 55 230,00 |
| 1.24. | Реконструкция самотечного канализационного коллектор в районе ОАО "ЛАЛ" (ул. Станиславского) | ООО "Рузканал" | всего |  |  | 23 340,00 |  | 23 340,00 |
| 1.24.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.24.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.24.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.24.г | внебюджетные источники |  |  | 23 340,00 |  | 23 340,00 |
| 1.25. | Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ОСК в г. Рузаевка | ООО "Рузканал" | всего |  |  | 41 520,00 |  | 41 520,00 |
| 1.25.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.25.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.25.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.25.г | внебюджетные источники |  |  | 41 520,00 |  | 41 520,00 |
| 1.26. | Реконструкция напорного коллектора от КНС Школьный б-р до ул. Станиславского | ООО "Рузканал" | всего |  |  | 23 190,00 |  | 23 190,00 |
| 1.26.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.26.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.26.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.26.г | внебюджетные источники |  |  | 23 190,00 |  | 23 190,00 |
| 1.27. | Реконструкция коллектора от ул. Петрова по ул. Юрасова до КНС Школьный б-р | ООО "Рузканал" | всего |  |  | 14 790,00 |  | 14 790,00 |
| 1.27.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.27.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.27.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.27.г | внебюджетные источники |  |  | 14 790,00 |  | 14 790,00 |
| 1.28. | Реконструкция коллектора от ул. Л. Толстова до ул. Петрова | ООО "Рузканал" | всего |  |  | 15 950,00 |  | 15 950,00 |
| 1.28.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.28.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.28.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.28.г | внебюджетные источники |  |  | 15 950,00 |  | 15 950,00 |
| 1.29. | Реконструкция очистных сооружений канализации с системой обеззараживания мощностью 1200 м3/сутки в г. Рузаевке | ООО "Рузканал" | всего |  |  |  | 492 420,00 | 492 420,00 |
| 1.29.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.29.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.29.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.29.г | внебюджетные источники |  |  |  | 492 420,00 | 492 420,00 |
| 1.30. | Реконструкция коллектора от ул. Л. Толсова до ГНС | ООО "Рузканал" | всего |  |  |  | 76 830,00 | 76 830,00 |
| 1.30.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.30.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.30.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.30.г | внебюджетные источники |  |  |  | 76 830,00 | 76 830,00 |
| 1.31. | Реконструкция коллектора № 5 | ООО "Рузканал" | всего |  |  |  | 224 940,00 | 224 940,00 |
| 1.31.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.31.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.31.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.31.г | внебюджетные источники |  |  |  | 224 940,00 | 224 940,00 |
| 1.32. | Реконструкция станции ГНС в соответствии с современными технологиями | ООО "Рузканал" | всего |  |  |  | 208 350,00 | 208 350,00 |
| 1.32.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.32.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.32.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.32.г | внебюджетные источники |  |  |  | 208 350,00 | 208 350,00 |
| 1.33. | Строительство КНС и сетей канализации по УЛ. Индустриальная, ул. Тургенева,ул. Крупской, ул. Дмитрова, ул. Ленина в г. Рузаевка | ООО "Рузканал" | всего |  |  |  | 13 981,10 | 13 981,10 |
| 1.33.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.33.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.33.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.33.г | внебюджетные источники |  |  |  | 13 981,10 | 13 981,10 |
| 1.34. | Сроительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации от ул. Мира, ул. Мичурина | ООО "Рузканал" | всего |  |  |  | 96 990,00 | 96 990,00 |
| 1.34.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.34.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.34.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.34.г | внебюджетные источники |  |  |  | 96 990,00 | 96 990,00 |
| 1.35. | Строительство канализационного коллектора в г. Рузаевка в г. Рузаевка (под ж/д путями, со строительством новой КНС), протяженностью 1720 пм, диаметр=600 мм | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация городского поселения Рузаевка | всего |  |  |  | 136 109,80 | 136 109,80 |
| 1.35.а | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.35.б | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.35.в | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.35.г | внебюджетные источники |  |  |  | 136 109,80 | 136 109,80 |
| 1.35.а |  |  |  | **52 839,74** | **57 563,01** | **571 469,00** | **1 507 433,12** | **2 189 304,87** |