АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

01.09. 2021 г. № 540

г. Рузаевка

# Об утверждении муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 - 2024 годы»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 декабря 2015 г. № 1868 Администрация Рузаевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021 - 2024 годы».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Рузаевского муниципального района В.Н. Чудайкина.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия А.И. Сайгачев

Приложение

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

от 01.09. 2021 года № 540

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2021– 2024 ГОДЫ»**

Паспорт Муниципальной программы Рузаевского муниципального района

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2021- 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Постановление администрации Рузаевского муниципального района от « 30 » декабря 2015г. №1868 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» |
| Заказчик Программы | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Срок реализации Программы | 2021-2024 годы |
| Цели Программы | * повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | * увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства; * снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; * снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; * снижение энергопотребления производителями энергоресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. объем потерь ресурсов в централизованных системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 2. количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3. объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры; 4. износ объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость мероприятий программы в 2021-2024 годах составляет 2 640 999,14 тыс. рублей, в том числе:  Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;  Средства республиканского бюджета – 201 434,05 тыс. руб.;  Средства местного бюджета - 10 634,86 тыс. руб.;  Средства внебюджетных источников – 2 428 930,23 тыс. руб. в том числе:  2021 год – 54 420,84 тыс. руб.;  2022 год – 62 168,56 тыс. руб.;  2023 год – 703 066,73 тыс. руб.;  2024 год – 1 821 343,02 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы 2021-2024 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения и водоснабжения к 2024 г. снизится на 15,23% по сравнению с уровнем 2020 года; 2. количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2024 г. на 20% по сравнению с уровнем 2020 года; 3. привлечение заемных средств в жилищно-коммунальное хозяйство в 2021-2024 годах составит не менее 2428,93 млн. рублей; 4. 4) износ коммунальной инфраструктуры к 2024 году снизится до 84,1%. |

# Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни района. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло-, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения района, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг.

На сегодняшний день коммунальный комплекс Рузаевского муниципального района включает в себя 68,34 км тепловых, 270,06 км водопроводных, 117,97 км канализационных сетей, 15 отопительных котельных, 12 теплопунктов, водозаборы, очистные сооружения канализации и другие объекты, предназначенные для производства и поставки коммунальных услуг потребителям.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры представлено в таблицах 1 - 4.

Таблица 1

# Характеристика технического состояния источников теплоснабжения

# по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Количество котельных теплоснабжения и горячего водоснабжения | | |
| всего, ед. | из них нуждающихся в модернизации | |
| всего | в % |
| Архангельско-Голицынское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Болдовское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Красносельцовское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |
| Левженское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Мордовско-Пишлинское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Пайгармское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |
| Палаевско-Урледимское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Перхляйское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Плодопитомническое сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Приреченское сельское поселение | 1 | 1 | 100 |
| Русско-Баймаковское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Сузгарьевское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Татарско-Пишлинское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Трускляйское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Хованщинское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Шишкеевское сельское поселение | индивидуальное отопление | | |
| Городское поселение Рузаевка | 12 | 1 | 8,3 |
| **Рузаевский муниципальный район** | **15** |  |  |

Таблица 2

# Характеристика технического состояния тепловых сетей

# в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Протяженность тепловых сетей | | |
| Всего, км. | из них нуждающихся в замене | |
| Всего, км | в % |
| Красносельцовское сельское поселение | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Пайгармское сельское поселение | 2,05 | 0,0 | 0 |
| Приреченское сельское поселение | 0,9 | 0,0 | 0 |
| Городское поселение Рузаевка | 64,4 | 1,66\* | 2,6 |
| **Рузаевский муниципальный район** | **68,34** | **14,3** | **2,6** |

\*показатель из статистической отчетности АО «Мордовская электросеть»

Таблица 3

# Характеристика технического состояния водопроводных сетей

# в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Протяженность водопроводных сетей | | | в т.ч. одиночное протяжение уличной водопроводной сети | | |
| всего, км. | из них нуждающихся в замене | | всего, км. | из них нуждающихся в замене | |
| Всего. км | в % | Всего, км | в % |
| Архангельско-Голицынское сельское поселение | 9,15 | 2,7 | 29,5 | 9,15 | 2,7 | 29,5 |
| Болдовское сельское поселение | 7,53 | 2,83 | 37,5 | 7,53 | 2,83 | 37,5 |
| Красносельцовское сельское поселение | 7,0 | 0,1 | 1,4 | 7,0 | 0,1 | 1,4 |
| Мордовско-Пишлинское сельское поселение | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| Пайгармское сельское поселение | 5,9 | 5,0 | 84,7 | 5,9 | 5,0 | 84,7 |
| Палаевско-Урледимское сельское поселение | 8,84 | 5,0 | 56,56 | 8,84 | 5,0 | 56,56 |
| Перхляйское сельское поселение | 7,5 | 3,7 | 49,3 | 7,5 | 3,7 | 49,3 |
| Плодопитомническое сельское поселение | 9,4 | 4,7 | 50 | 9,4 | 4,7 | 50 |
| Приреченское сельское поселение | 6,0 | 6,0 | 100 | 6,0 | 6,0 | 100 |
| Русско-Баймаковское сельское поселение | 1,9 | 0,5 | 26,3 | 1,9 | 0,5 | 26,3 |
| Сузгарьевское сельское поселение | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Татарско-Пишлинское сельское поселение | 21,47 | 1,2 | 5,58 | 21,47 | 1,2 | 5,58 |
| Трускляйское сельское поселение | 10,1 | 2,4 | 23,8 | 10,1 | 2,4 | 23,8 |
| Хованщинское сельское поселение | 7,9 | 4,74 | 60 | 7,9 | 4,74 | 60 |
| Шишкеевское сельское поселение | 21,0 | 12,8 | 104,7 | 21,0 | 12,8 | 104,7 |
| Городское поселение Рузаевка | 129,37 | 67,0 | 51,8 | 99,07 | 67,0 | 67,62 |
| **Рузаевский муниципальный район** | **270,06** | **130,67** | **48,38** | **239,76** | **130,67** | **54,50** |

Таблица 4

# Характеристика технического состояния канализационных сетей

# в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Протяженность канализационных сетей | | | в т.ч. одиночное протяжение уличной канализационной сети | | |
| всего, км. | из них нуждающихся в замене | | всего, км. | из них нуждающихся в замене | |
| всего | в % | всего | в % |
| Архангельско-Голицынское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Болдовское сельское поселение | 1,3 | 1,3 | 100 | 1,3 | 1,3 | 100 |
| Красносельцовское сельское поселение | 4,6 | 4,6 | 100 | 4,6 | 4,6 | 100 |
| Левженское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мордовско-Пишлинское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пайгармское сельское поселение | 4,9 | 4,9 | 100 | 4,9 | 4,9 | 100 |
| Палаевско-Урледимское сельское поселение | 1,5 | 0,1 | 6,7 | 1,5 | 0,1 | 6,7 |
| Перхляйское сельское поселение | 6,23 | 6,23 | 100 | 6,23 | 6,23 | 100 |
| Плодопитомническое сельское поселение | 6,0 | 6,0 | 100 | 6,0 | 6,0 | 100 |
| Приреченское сельское поселение | 8,0 | 8,0 | 100 | 4,2 | 4,2 | 100 |
| Русско-Баймаковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сузгарьевское сельское поселение | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| Татарско-Пишлинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трускляйское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хованщинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шишкеевское сельское поселение | 0,5 | 0,5 | 100 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Городское поселение Рузаевка | 83,74 | 55,21 | 65,93 | 55,74 | 47,0 | 84,3 |
| **Рузаевский муниципальный район** | **117,97** | **88,04** | **74,62** | **89,97** | **76,03** | **84,5** |

Состояние инженерных систем и сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, технологическая отсталость отрасли связаны в первую очередь с недостаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в обновлении и развитии основных фондов.

Планово-предупредительный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения практически был подменен аварийно-восстановительными работами.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На сегодняшний день в 13 сельских поселениях района отсутствуют централизованные источники теплоснабжения. Многоквартирные и жилые дома оборудованы индивидуальным отоплением.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Использование комплексного подхода к решению этих задач имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия необходимо добиться:

* снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* достижения финансовой устойчивости организаций коммунальной сферы;
* привлечение в отрасль частных инвестиций.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

* недостаточное ресурсное обеспечение программных мероприятий;
* недостатки в реализации исполнителями программных мероприятий;
* изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий программы;
* резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках программы незавершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках разрабатываемой муниципальной программы.

**Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы**

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы к 2024 году предполагается решение следующих задач:

* обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
* обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий в двух направлениях - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре. При этом решение задачи по масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры возможно при реализации мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Задача по обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг решается при выполнении всех мероприятий программы.

Основными организациями, оказывающими услуги населению в сфере коммунального хозяйства на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, являются:

- сфере теплоснабжения – АО “Мордовская электросеть”, реализующее инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 2020-2022 годы;

- в сфере водоснабжения – ООО “Рузвода”, реализующее производственную программу в сфере водоснабжения;

- в сфере водоснабжения - МАУ «Специальный центр обслуживания», реализующее производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения;

- в сфере водоотведения – ООО “Рузканал”, реализующее производственную программу в сфере водоотведения;

- в сфере электроснабжения – АО “Мордовская электросеть”, реализующее инвестиционную программу в сфере электроснабжения 2020-2024 годы.

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, указаны в таблице 5.

Таблица 5

# Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № группы | Наименование показателя | 2020год ФАКТ | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I группа | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения к уровню 2020 г., в том числе: |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия на отопление, (%) | 24,23 | 22,53 | 21,40 | 20,75 | 20,54 |
|  | в сфере водоснабжения, % | 20,00 | 18,6 | 17,67 | 17,13 | 16,95 |
| II группа | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2020 г., в том числе: |  |  |  |  |  |
| системы централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение), % | 0,347 ед. на км | 92 | 87 | 81 | 80 |
| в сфере водоснабжения, % | 0,98 ед. на км | 92 | 87 | 81 | 80 |
| в сфере водоотведения, % | 0,64 ед. на км | 92 | 87 | 81 | 80 |
| в сфере электроснабжения, в % | 39 ед. | 92 | 87 | 81 | 80 |
| III группа | Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, млн. рублей | - | 52,45 | 57,56 | 646,08 | 1672,8 |
| IV группа | Износ коммунальной инфраструктуры, % | 84,50 | 84,40 | 84,30 | 84,20 | 84,10 |

**Раздел 3. Перечень Программных мероприятий**

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

* организационные мероприятия;
* технические мероприятия;
* экономические мероприятия;
* технологическое присоединение.

Организационные мероприятия:

* определение схемы организации модернизации коммунальной инфраструктуры по отношению к существующим схемам систем инженерных коммуникаций;
* разработка единой муниципальной базы информационных ресурсов;
* разработка мероприятий и переход к установлению долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений;
* разработка комплекса необходимых мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры на территории района;
* разработка и актуализация программ комплексного развития для поселений района, просветительских мероприятий, комплектов проектной документации;
* оформление прав муниципальной собственности на объекты коммунального комплекса (регистрация права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса, включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект);
* передача объектов муниципальной собственности в аренду на основании договоров концессии.

В перечень планируемых технических мероприятий Программы включены:

* строительство, модернизация, капитальный ремонт тепловых сетей и объектов теплоснабжения, в том числе находящихся в муниципальной собственности;
* приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах, а также пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов;
* строительство, модернизация, капитальный ремонт артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей, установка водоочистного оборудования, находящихся в муниципальной собственности;
* строительство, модернизация, капитальный ремонт очистных сооружений канализации, канализационных коллекторов в районе.

При модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие технологические решения:

* традиционные решения;
* инновационные решения с использованием современных технологий.

Экономические мероприятия включают в себя:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений,

- преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса,

- погашение кредиторской задолженности местных бюджетов муниципальных образований за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, образовавшейся после 1 января 2021 года.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования приведены в приложении к Муниципальной программе.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование Программы предполагается осуществлять в основном за счет привлеченных инвестиций.

Предполагается привлечение мер государственной поддержки на реализацию мероприятий в рамках Федерального закона от 21 июля 2008г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

За счет республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляется государственная поддержка на софинансирование мероприятий, предусмотренных программой, а также на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам и на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга.

Предполагаемые объемы финансирования по годам приведены в Приложении к Муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период.

Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников, займов и частных инвестиций.

**Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы**

Исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания администрации Рузаевского муниципального района, которое выполняет следующие функции:

* осуществляет координацию деятельности по реализации программы в целом;
* проводит мониторинг реализации мероприятий программы, оценку их достигнутой эффективности;
* совместно с финансовым управлением администрации Рузаевского муниципального района и управлением экономического анализа и прогнозирования администрации Рузаевского муниципального района с учетом хода выполнения мероприятий Программы, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, возможностей местного бюджета определяет поддержку Программы по объемам централизованных капитальных вложений, прочим текущим расходам и вносит в Администрацию Рузаевского муниципального района предложения о финансировании Программы на очередной год.

**Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений модернизации коммунальной инфраструктуры за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов цели и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования средств должны служить:

* повышение качества предоставляемых коммунальных услуг за счет эффективности использования коммунальных ресурсов;
* ликвидация просроченной задолженности по уплате налогов и сборов предприятий коммунального комплекса перед республиканским и местным бюджетами.

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.

Успешная реализация Подпрограммы позволит:

* стабилизировать до 2024 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса и полностью ликвидировать убыточные предприятия;
* сократить сумму кредиторской задолженности местных бюджетов муниципальных образований за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности;
* снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 84,1 процентов.

Приложение

к муниципальной программе

Рузаевского муниципального района

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального

хозяйства на 2021 - 2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Рузаевского муниципального района  
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства** **на 2021 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сфера | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
|
| Источники финансирования | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Всего за период 2021-2024 годов |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа «Модернизация и реформирование Жилищно-коммунального хозяйства на 2021 -2024 годы»** | **Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия** | **всего** | **54 420,84** | **62 168,56** | **703 066,73** | **1 821 343,02** | **2 640 999,14** |
| 1.а. | **республиканский бюджет <\*>** | **1 843,72** | **4 375,27** | **54 140,15** | **141 074,91** | **201 434,05** |
| 1.б. | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.в. | **местный бюджет <\*>** | **130,11** | **230,28** | **2 849,48** | **7 425,00** | **10 634,86** |
| 1.г. | **внебюджетные источники <\*>** | **52 447,00** | **57 563,01** | **646 077,10** | **1 672 843,12** | **2 428 930,23** |
|  | **в том числе:** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Теплоснабжение** | Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" г. Рузаевка, ул. Станиславского | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 30 136,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 136,53 |
| 1.1.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.г | внебюджетные источники | 30 136,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 136,53 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 1 котла марки КВГМ-50 на 2 котла марки КВГ-14 г. Рузаевка, ул. Станиславского | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 0,00 | 33 052,50 | 0,00 | 0,00 | 33 052,50 |
| 1.2.а. | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.в. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.г. | внебюджетные источники | 0,00 | 33 052,50 | 0,00 | 0,00 | 33 052,50 |
| 1.3. | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина д. 37) в 2-х трубном исполнении | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 0,00 | 2 243,52 | 0,00 | 0,00 | 2 243,52 |
| 1.3.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.г | внебюджетные источники | 0,00 | 2 243,52 | 0,00 | 0,00 | 2 243,52 |
| 1.4. | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до жилого дома № 3 по ул. Дружбы Народов) в 4-х трубном исполнении | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 0,00 | 4 376,62 | 0,00 | 0,00 | 4 376,62 |
| 1.4.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.г | внебюджетные источники | 0,00 | 4 376,62 | 0,00 | 0,00 | 4 376,62 |
| 1.5. | Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей с изменением диаметра по системам централизованного теплоснабжения, год ввода в эксплуатацию которых 18 лет и более г. Рузаевка | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 6 891,47 | 2 240,37 | 0,00 | 0,00 | 9 131,84 |
| 1.5.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.г | внебюджетные источники | 6 891,47 | 2 240,37 | 0,00 | 0,00 | 9 131,84 |
| 1.6. | **Электроснабжение** | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 5 063,00 | 5 281,00 | 5 513,00 | 5 756,00 | 21 613,00 |
| 1.6.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.г | внебюджетные источники | 5 063,00 | 5 281,00 | 5 513,00 | 5 756,00 | 21 613,00 |
| 1.7. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 5 380,00 | 0,00 | 9 160,00 | 0,00 | 14 540,00 |
| 1.7.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.г | внебюджетные источники | 5 380,00 | 0,00 | 9 160,00 | 0,00 | 14 540,00 |
| 1.8. | Реконструкция линий электропередач | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 1 398,00 | 2 795,00 | 3 336,00 | 0,00 | 7 529,00 |
| 1.8.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.г | внебюджетные источники | 1 398,00 | 2 795,00 | 3 336,00 | 0,00 | 7 529,00 |
| 1.9. | Строительство электросетевого хозяйства | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 3 578,00 | 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 11 152,00 |
| 1.9.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.г | внебюджетные источники | 3 578,00 | 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 11 152,00 |
| 1.10. | Реконструкция ГПП "Висмут" 110/10 с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773,00 | 8 773,00 |
| 1.10.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773,00 | 8 773,00 |
| 1.11. | Реконструкция системы телемеханики на ПС 110/10 кВ СТЗ и монтаж и наладка электрооборудования на ПС 110/10 кВ СТЗ для обеспечения передачи телеметрической информации системы СОТИАССО. | АО "Мордовская электросетевая компания" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,2156 | 2 669,22 |
| 1.11.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,22 | 2 669,22 |
| 1.12. | **Теплоснабжение** | Замена котла в МБОУ "Сузгарьевская СОШ" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Управление образования | всего | 0,00 | 1 187,30 | 0,00 | 0,00 | 1 187,30 |
| 1.12.а | республиканский бюджет | 0,00 | 1 127,94 | 0,00 | 0,00 | 1 127,94 |
| 1.12.б. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.в | местный бюджет | 0,00 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 59,37 |
| 1.12.г. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Замена котла в МБОУ "Трускляйская СОШ" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Управление образования | всего | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 1.13.а | республиканский бюджет | 289,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,75 |
| 1.13.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.в | местный бюджет | 15,2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 |
| 1.13.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Приобретение резервного источника энергоснабжения для котельной в с. Пайгарма | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.14.а | республиканский бюджет | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 1.14.б. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.в | местный бюджет | 35,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.14.г. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Замена газового котла отопления в обособленном подразделении "Ключаревский клуб" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление культуры | всего | 194,086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,09 |
| 1.15.а | республиканский бюджет | 184,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,38 |
| 1.15.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.в | местный бюджет | 9,70430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 1.15.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Замена газового котла отопления в обособленном подразделении "Сузгарьевский клуб" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление культуры | всего | 382,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,02 |
| 1.16.а | республиканский бюджет | 362,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,91 |
| 1.16.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.в | местный бюджет | 19,10075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 |
| 1.16.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Замена двух газовых котлов отопления в обособленном подразделении "Морд-Пишлинский клуб" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление культуры | всего | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.17.а | республиканский бюджет | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 1.17.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.в | местный бюджет | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.17.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Замена газового котла отопления в обособленном подразделении "Тат-Пишлинский клуб" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление культуры | всего | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.18.а | республиканский бюджет | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 1.18.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.в | местный бюджет | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.18.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | Замена газового котла отопления в обособленном подразделении "Шишкевский клуб" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление культуры | всего | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.19.а | республиканский бюджет | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 1.19.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.в | местный бюджет | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.19.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | Ремонт системы отопления в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования | всего | 0,00 | 132,70 | 0,00 | 0,00 | 132,70 |
| 1.20.а | республиканский бюджет | 0,00 | 126,07 | 0,00 | 0,00 | 126,07 |
| 1.20.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.в | местный бюджет | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 6,64 |
| 1.20.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | Утепление теплотрассы и трассы горячего водоснабжения в г. Рузаевка | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация городского поселения Рузаевка | всего | 392,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,73 |
| 1.20.а | республиканский бюджет | 341,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,68 |
| 1.20.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.в | местный бюджет | 51,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06 |
| 1.20.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | **Водоснабжение** | Ремонт системы водоснабжения в МБОУ "Средняя образовательная школа № 7" | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования | всего | 0,00 | 540,45 | 0,00 | 0,00 | 540,45 |
| 1.21.а | республиканский бюджет | 0,00 | 513,42 | 0,00 | 0,00 | 513,42 |
| 1.21.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21.в | местный бюджет | 0,00 | 27,02 | 0,00 | 0,00 | 27,02 |
| 1.21.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22. | Модернизация системы водоснабжения в пос. Совхоз Красное Сельцо (закольцовка системы) | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Красносельцовского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.22.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 1.22.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.22.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23. | Строительство водопровода по ул. Луначарского с. Архангельское Голицыно | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Архангельско-Голицынского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.23.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 |
| 1.23.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1.23.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24. | Строительство водопровода по ул. Никольская Болдовского сельского поселения | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Болдовского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 1 333,33 | 0,00 | 1 333,33 |
| 1.24.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 266,67 | 0,00 | 1 266,67 |
| 1.24.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| 1.24.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25. | Модернизация системы водоснабжения с. Мордовская Пишля | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Мордовско-Пишлинского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 999,90 | 39 999,90 |
| 1.25.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 999,91 | 37 999,91 |
| 1.25.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.25.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26. | Реконструкция водозаборных скважин 2 ед,и водозаборных сетей 5 км Палаевско-Урледимского сельского поселения | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Палаевско-Урледимского сельского поселения | всего | 0,00 | 1 545,10 | 0,00 | 0,00 | 1 545,10 |
| 1.26.а | республиканский бюджет | 0,00 | 1 467,85 | 0,00 | 0,00 | 1 467,85 |
| 1.26.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.в | местный бюджет | 0,00 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 77,26 |
| 1.26.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27. | Реконструкция сетей водоснабжения 5,0 км Пайгармского сельского поселения | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Пайгармского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 5 459,10 | 0,00 | 5 459,10 |
| 1.27.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 5 186,15 | 0,00 | 5 186,15 |
| 1.27.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 272,96 | 0,00 | 272,96 |
| 1.27.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28. | Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 2,5 км Плодопитомнического сельского поселения | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Плодопитомнического сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 2 781,10 | 0,00 | 2 781,10 |
| 1.28.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 642,05 | 0,00 | 2 642,05 |
| 1.28.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 139,06 | 0,00 | 139,06 |
| 1.28.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29. | Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 2,7 км Приреченского сельского поселения | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 2 987,10 | 0,00 | 2 987,10 |
| 1.29.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 2 987,10 | 0,00 | 2 987,10 |
| 1.30. | Модернизация системы водоснабжения Хованщинского сельского поселения | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Хованщинского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 1.30.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 010,00 | 15 010,00 |
| 1.30.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| 1.30.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31. | Строительство водопровода по ул. Лесная, ул. Демина с Татарская Пишля протяженностью 5,1 км | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 4 635,10 | 0,00 | 4 635,10 |
| 1.31.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 403,35 | 0,00 | 4 403,35 |
| 1.31.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 231,76 | 0,00 | 231,76 |
| 1.31.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.32. | Реконструкция водоснабжения в с. Инсар-Акшино протяженностью 4 км с установкой водонапорной башни системы Рожновского 50 м3/сут., станции водоочистки производительностью 200 м3/сут | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Трускляйского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 350,00 | 46 350,00 |
| 1.32.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 032,50 | 44 032,50 |
| 1.32.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.32.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317,50 | 2 317,50 |
| 1.32.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.33. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Шишкеево протяженностью 10 км с установкой рной башни системы Рожновского 50 м3, станции водоочистки емкостью 400 м3/сут. | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Шишкеевского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 350,00 | 46 350,00 |
| 1.33.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 032,50 | 44 032,50 |
| 1.33.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.33.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317,50 | 2 317,50 |
| 1.33.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34. | Реконструкция сборного водовода от 11 скважины до н/с 2-го подъема Пишленского водозабора | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| 1.34.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| 1.35. | Строительство водовода от насосной станции II подъема Пишлинского водозабора до насосной станции пос. Химмаш г. Рузаевка | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 80 680,00 | 0,00 | 80 680,00 |
| 1.35.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 80 680,00 | 0,00 | 80 680,00 |
| 1.36. | Строительство сборного водовода от новых скважин Пишлинского водозабора | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 62 360,00 | 0,00 | 62 360,00 |
| 1.36.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 62 360,00 | 0,00 | 62 360,00 |
| 1.37. | Строительство водоводов от проектируемого водозаборного узла до насосной станции в верхней точки города | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 252 970,00 | 0,00 | 252 970,00 |
| 1.37.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.37.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.37.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.37.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 252 970,00 | 0,00 | 252 970,00 |
| 1.38. | Реконструкция водопровода от н/с 2-го подьема Пишленского водозабора до микрорайона ул. Мира, ул. Мичурина | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 |
| 1.38.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.38.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.38.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.38.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 |
| 1.39. | Строительство водопроводной сети протяженностью 4,5 км (d = 300, материал - полиэтилен), от Пишленского водозабора к пос. Химмаш; 2 резервуара на 500 м3; станция водоподготовки мощностью 3300 м3/сутки в г. п. Рузаевка | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 800,00 | 91 800,00 |
| 1.39.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.39.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.39.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.39.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 800,00 | 91 800,00 |
| 1.40. | Реконструкция водовода от р. Пишля до н/с 3-го подъема | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 1.40.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.40.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.40.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.40.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 1.41. | Строительство водовода от насосной станции 3-го подъёма до ул. Станиславского в г. Рузаевке Рузаевского муниципального района | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 954,00 | 73 954,00 |
| 1.41.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.41.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.41.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.41.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 954,00 | 73 954,00 |
| 1.42. | Реконструкция водовода от насосной станции 3-го подъема до ШТФ | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 260,00 | 34 260,00 |
| 1.42.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.42.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.42.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.42.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 260,00 | 34 260,00 |
| 1.43. | Реконструкция водовода от насосной станции 3-го подъема до АО "Висмут" | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| 1.43.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.43.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.43.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.44.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| 1.45. | Строительство водовода от насосной станции пос. Химмаш до микрорайона "ст. Рузаевка и Старый базар» | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 230,00 | 55 230,00 |
| 1.45.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.45.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.45.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.45.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 230,00 | 55 230,00 |
| 1.46. | Строительство станции по водоподготовке питьевой воды на водозаборах Пишленский, городской пос. Левженский, с.Перхляй Рузаевского муниципального района | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 620,00 | 55 620,00 |
| 1.46.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.46.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.46.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.46.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 620,00 | 55 620,00 |
| 1.47. | Строительство насосной станции 2-го подъёма в пос. Левженский Рузаевского муниципального района | ООО "Рузвода" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 960,00 | 32 960,00 |
| 1.47.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.47.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.47.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.47.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 960,00 | 32 960,00 |
| 1.48. | **Водоотоведение** | Реконструкция напорного коллектора от КНС д. Надеждинка до ОСК | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 58 540,00 | 0,00 | 58 540,00 |
| 1.48.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.48.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.48.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.48.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 58 540,00 | 0,00 | 58 540,00 |
| 1.49. | Реконструкция самотечного канализационного коллектор в районе ОАО "ЛАЛ" (ул. Станиславского) | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 23 340,00 | 0,00 | 23 340,00 |
| 1.49.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.49.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.49.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.49.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 23 340,00 | 0,00 | 23 340,00 |
| 1.50. | Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ОСК в г. Рузаевка | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 41 520,00 | 0,00 | 41 520,00 |
| 1.50.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 41 520,00 | 0,00 | 41 520,00 |
| 1.51. | Реконструкция напорного коллектора от КНС Школьный б-р до ул. Станиславского | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 23 190,00 | 0,00 | 23 190,00 |
| 1.51.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.51.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.51.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.51.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 23 190,00 | 0,00 | 23 190,00 |
| 1.52. | Реконструкция коллектора от ул. Петрова по ул. Юрасова до КНС Школьный б-р | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 14 790,00 | 0,00 | 14 790,00 |
| 1.52.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.52.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.52.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.52.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 14 790,00 | 0,00 | 14 790,00 |
| 1.53. | Реконструкция коллектора от ул. Л. Толстова до ул. Петрова | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 0,00 | 15 950,00 |
| 1.53.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.53.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.53.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.53.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 0,00 | 15 950,00 |
| 1.54. | Реконструкция очистных сооружений канализации с системой обеззараживания мощностью 1200 м3/сутки в г. Рузаевке | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 420,00 | 492 420,00 |
| 1.54.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.54.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.54.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.54.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 420,00 | 492 420,00 |
| 1.55. | Реконструкция коллектора от ул. Л. Толсова до ГНС | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 830,00 | 76 830,00 |
| 1.55.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.55.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.55.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.55.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 830,00 | 76 830,00 |
| 1.56. | Реконструкция коллектора № 5 | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 940,00 | 224 940,00 |
| 1.56.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.56.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.56.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.56.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 940,00 | 224 940,00 |
| 1.57. | Реконструкция станции ГНС в соответствии с современными технологиями | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 350,00 | 208 350,00 |
| 1.57.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.57.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.57.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.57.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 350,00 | 208 350,00 |
| 1.58. | Строительство КНС и сетей канализации по УЛ. Индустриальная, ул. Тургенева,ул. Крупской, ул. Дмитрова, ул. Ленина в г. Рузаевка | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 981,10 | 13 981,10 |
| 1.58.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.58.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.58.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.58.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 981,10 | 13 981,10 |
| 1.59. | Сроительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации от ул. Мира, ул. Мичурина | ООО "Рузканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 990,00 | 96 990,00 |
| 1.59.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.59.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.59.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.59.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 990,00 | 96 990,00 |
| 1.60. | Строительство канализационного коллектора протяженностью 7,0 км в п. Плодопитомнический | ООО "Мордовводоканал" | всего | 0,00 | 0,00 | 13 081,00 | 0,00 | 13 081,00 |
| 1.60.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.60.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.60.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.60.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 13 081,00 | 0,00 | 13 081,00 |
| 1.61. | Модернизация сетей водоотведения в п. Совхоз Красное Сельцо | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Красносельцовского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 |
| 1.61.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 12 065,00 | 0,00 | 12 065,00 |
| 1.61.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.61.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| 1.61.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.62. | Строительство очистных сооружений канализации с системой обеззараживания мощностью 300 м3/сутки в п. Совхоз Красное Сельцо | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Красносельцовского сельского поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 13 081,00 | 0,00 | 13 081,00 |
| 1.62.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 12 426,95 | 0,00 | 12 426,95 |
| 1.62.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.62.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 654,05 | 0,00 | 654,05 |
| 1.62.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.63. | Строительство канализационного коллектора в г. Рузаевка в г. Рузаевка (под ж/д путями, со строительством новой КНС), протяженностью 1720 пм, диаметр=600 мм | Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация городского поселения Рузаевка | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 109,80 | 136 109,80 |
| 1.63.а | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.63.б | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.63.в | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.63.г | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 109,80 | 136 109,80 |
| **Итого:** | | | | | **54 420,84** | **62 168,56** | **703 066,73** | **1 821 343,02** | **2 640 999,14** |