АДМИНИСТРАЦИЯ  РУЗАЕВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.11.2019 № 740

г. Рузаевка

# Об утверждении Плана по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия

В целях реализации [постановления](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/44924448/0) Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2018 года N 200 "О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней",

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить План по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно [приложению N 1](#sub_1000).

2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно [приложению N 2](#sub_2000).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству Юлина А.Н. и заместителя Главы Рузаевского муниципального района по финансовым вопросам - начальника финансового управления Богомолову С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: <http://ruzaevka-rm.ru> и размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управления».

И.о. Главы Рузаевского

муниципального района                                 С.В. Горшков

Приложение N 1  
к [постановлению](#sub_0) Администрации  
Рузаевского муниципального района  
Республики Мордовия  
от 01.11.2019 г. N 740

# План по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия

# 

# Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщик (балансодержатель). Наименование объекта.  Адрес местонахождения объекта.  Назначение объекта | Мощность объекта, площадь.  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства.  Годы фактического начала и прекращения строительства.  Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| Всего, тыс. рублей | В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел II. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Заказчик, застройщик.  Наименование объекта.  Адрес местонахождения объекта.  Назначение объекта | Мощность объекта.  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства.  Годы фактического начала и прекращения строительства.  Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 

# Раздел III. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Заказчик, застройщик.  Наименование объекта.  Адрес местонахождения объекта.  Назначение объекта | Мощность объекта.  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства.  Годы фактического начала и прекращения строительства.  Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел IV. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Заказчик, застройщик.  Наименование объекта.  Адрес местонахождения объекта.  Назначение объекта | Мощность объекта.  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства.  Годы фактического начала и прекращения строительства.  Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел V. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Заказчик, застройщик.  Наименование объекта.  Адрес местонахождения объекта.  Назначение объекта | Мощность объекта.  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства.  Годы фактического начала и прекращения строительства.  Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заказчик: Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»  Наименование объекта: Строительство Газоснабжение жилых домов по пер.Заводской в п. с/з Красное сельцо Рузаевского муниципального района РМ | Мощность объекта:  газопровода среднего давления Р=0,3МПа протяженностью 56,0м;  газопровода низкого давления Р=0,003 МПа протяженностью 192,0м.  Стоимость:455,504 | 2017 г. | Учетный код объекта: 9158964347201340072300100011 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | Всего: 455,504 | Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 2 | Заказчик: Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»  Наименование объекта: Строительство Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная в п. с/з Красное сельцо Рузаевского муниципального района РМ | Мощность объекта:  газопровода среднего давления Р=0,3МПа протяженностью 15,0м;  газопровода низкого давления Р=0,003 МПа протяженностью 401,0м.  Стоимость: 504,451 | 2017 г. | Учетный код объекта: 9158964347201340072300100021 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | Всего: 504,451 | Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 3 | Заказчик: Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Электрификация и Монолитное Строительство»  Наименование объекта: Строительство Плосткостного спортивного сооружения в сельском поселении Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | Мощность объекта: мини-футбольная площадка размером 42м.\*24м  Стоимость: 6020,700 | 2018 г. | Учетный код объекта: 9278964346801340071607100011 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | Всего: 6020,700 | Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 4 | Заказчик: Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «КИУМ»  Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Болдово Рузаевского муниципального района | Мощность:  протяженность – 0,932 км.  Стоимость: 4367,75867 | 2018 г. | Учетный код объекта: 9118964342801340072203100011 | Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2018 году | Всего: 4367,75867 | Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 5 | Заказчик: Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевская»  Наименование объекта: Строительство водопровода по ул. Новая в с. Перхляй Рузаевского муниципального района | Мощность:  протяженность – 0,34 км.  Стоимость: 800,0 | 2018 г. | Учетный код объекта: 9208964345601340071408100011 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | Всего: 800,0 | Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 6 | Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевская»; Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТехник»; Открытое акционерное общество «МордовГаз»  Наименование объекта: Строительство комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе | Стоимость: 32813,83669 | Начало реализации – 2009 г., прекращение - 2011 г. | Учетный код объекта: 9008964300001320063906100011 | Соглашение в рамках инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе» | Всего: 32813,83669 | Администрация Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 7 | Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «Руздорстрой»  Наименование объекта: Строительство подъезда к пос. Совхоз Красное сельцо Рузаевского муниципального района | Стоимость: 3156,140 | Начало реализации – 2013 г., прекращение - 2014 г. | Учетный код объекта: 9008964300001320063906100031 | Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2013 году | Всего:  3156,140 | Администрация Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 8 | Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «Рузавтострой»  Наименование объекта: Строительство подъезда к с.Сузгарье | Стоимость: 5776,133 | Начало реализации – 2013 г., прекращение - 2014 г. | Учетный код объекта: 9008964300001320063906100041 | Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2013 году | Всего:  5776,133 | Администрация Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 9 | Заказчик: Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «МАПО-Транс»  Наименование объекта: «Строительство дороги по ул. Центральная с. Ключарево» | Стоимость: 974,176 | 2018 г. | Учетный код объекта: 9138964342401340072800100011 | - | Всего:  974,176 | Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 10 | Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «ПСК»  Наименование объекта: «Строительство здания ФОК в г.Рузаевка» | Стоимость: 42032,90227 | Начало реализации – 2013, не завершено по причине: - неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | Учетный код объекта: 9008964300001320063906100051 | - | Всего:  4000,0 | Администрация Рузаевского муниципального района | 2 кв. 2020 г. |
| 11 | Заказчик: Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «Рузавтострой»  Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.Пушкарка в с.Шишкеево | Стоимость: 9634,4656 | 2015 г | Учетный код объекта: 9298964348401340072602100011 | Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2015 году | Всего:  9634,4656 | Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 3 кв. 2020 г. |
| 12 | Заказчик: Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «ПСК»  Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Зелёная в с.Красный Клин» | Стоимость: 245,88539 | 2014 г | Учетный код объекта: 9148964342801340072203100011 | В рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в сельское поселение (акцизы). | Всего:  245,88539 | Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 кв. 2020 г. |
| 13 | Заказчик: Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «ФИВ»  Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Колхозная в с.Красный Клин» | Стоимость: 399,058 | 2015 г | Учетный код объекта: 9148964342801340072203100021 | В рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в сельское поселение (акцизы). | Всего:  399,058 | Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 кв. 2020 г. |
| 14 | Заказчик: Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  Застройщик: ООО «ФИВ»  Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Красный Клин» | Стоимость: 581,977 | 2015 г | Учетный код объекта: 9148964342801340072203100031 | В рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в сельское поселение (акцизы). | Всего:  581,977 | Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 кв. 2020 г. |

# Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщик.  Наименование объекта.  Адрес местонахождения объекта.  Назначение объекта | Мощность объекта.  Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства.  Годы фактического начала и прекращения строительства.  Степень завершённости строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 2  
к [постановлению](#sub_0) Администрации  
Рузаевского муниципального района  
Республики Мордовия  
от «01» 11. 2019 г. N 740

# План мероприятий ("дорожная карта") по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование объекта незавершенного строительства** | **Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства** | **Ответственные исполнители** | **Сроки** |
| 1 | Строительство Газоснабжение жилых домов по пер.Заводской в п. с/з Красное сельцо Рузаевского муниципального района РМ | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 2 | Строительство Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная в п. с/з Красное сельцо Рузаевского муниципального района РМ | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 3 | Строительство Плосткостного спортивного сооружения в сельском поселении Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 4 | Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Болдово Рузаевского муниципального района | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 5 | Строительство водопровода по ул. Новая в с. Перхляй Рузаевского муниципального района | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 6 | Строительство комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом | 2 квартал 2020 года |
| 7 | Строительство подъезда к пос. Совхоз Красное сельцо Рузаевского муниципального района | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом | 2 квартал 2020 года |
| 8 | Строительство подъезда к с.Сузгарье Рузаевского муниципального района | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом | 2 квартал 2020 года |
| 9 | Строительство дороги по ул. Центральная с. Ключарево | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 10 | Строительство здания ФОК в г.Рузаевка | 1. Комиссионное обследование незавершенного строительством объекта с целью его списания и проведения имущественной оценки | Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом; экспертная организация (по согласованию) | 2 квартал 2020 года |
| 2. Списание объекта. | Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом. | 3 квартал 2020 года |
| 11 | Строительство автомобильной дороги по ул.Пушкарка в с.Шишкеево | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 12 | Строительство автомобильной дороги по ул.Зелёная в с.Красный Клин | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 13 | Строительство автомобильной дороги по ул.Колхозная в с.Красный Клин | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |
| 14 | Строительство автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Красный Клин | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | 2 квартал 2020 года |
| 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2020 года |