СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 СУЗГАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от  12.09.2017г.




                                  №  16/49
                                                                  с. Сузгарье                                                    
« О вынесении  на публичные слушания 
проекта Программы «Комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Сузгарьевского сельского
поселения Рузаевского муниципального
района  на 2018-2028 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом  Сузгарьевского сельского поселения,  Совет депутатов Сузгарьевского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Обнародовать и вынести на публичные слушания  проект Программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Сузгарьевского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  на 2018-2028 годы»

2  (далее - проект решения) согласно приложению 1 к настоящему решению.

3.Определить, что место и время проведения публичных слушаний устанавливается в соответствии с графиком (приложение 2).

4.Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение 3).

5.Предложения, замечания по проекту решения принимаются рабочей группой до 23.09.2017г. года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения (приложение 4) по адресу:  с. Сузгарье,ул. Центральная 1а,     (тел. 58-2-34) с 9ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде в здании администрации, подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: www. ruzaevka-rm.ru.

Глава  Сузгарьевского сельского поселения                            /Р.М.Миронова
Приложение №1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СУЗГАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

                                                                                    ПРОЕКТ
   РЕШЕНИЯ 
№                                                                                              от _____ ___    2017
 с. Сузгарье
«Об утверждении проекта    Программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Сузгарьевского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  на 2018-2028 годы»

1. Утвердить прилагаемый  проект     Программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Сузгарьевского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  на 2018-2028 годы»
2. Настоящее решение вступает в силу  с момента его принятия и обнародованию на информационном стенде в здании администрации и размещению на официальном сайте органов местного  самоуправления Рузаевского муниципального  района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru/
Глава Сузгарьевского                                                                                                                           

сельского поселения                                                                     /Р.М. Миронова.       

Паспорт программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Сузгарьевского сельского
поселения
	СОДЕРЖАНИЕ

	1. Паспорт программы
	2

	2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	16

	2.1 Существующая система водоснабжения
	16

	2.2 Электроснабжение
	16

	2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Сузгарьевского сельского поселения
	16

	2.4 Существующая система газоснабжения  

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	17
18

	3.1 Перспективная схема водоснабжения
	18

	3.2. Перспективная схема электроснабжения
	18

	3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов
	19

	3.4 Перспективная схема  газоснабжения
	19

	4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	20

	4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	20

	4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	20

	5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	21

	5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы утилизации твердых бытовых отходов Сузгарьевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
	21

	6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	22


Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения
1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сузгарьевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Сузгарьевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Сузгарьевского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Сузгарьевского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Сузгарьевского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Сузгарьевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018– 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Установка баков ТБО

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Сузгарьевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Сузгарьевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЗГАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Сузгарьевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Сузгарьевское сельское поселение расположено на востоке Рузаевского района.

Рузаевский район граничит с юге с  Пензенской областью, на северо-западе – со Старошайговским, Кадошкинским на севере – с Лямбирским, на западе и юго-западе – с Инсарским, на востоке – с ГО Саранск, на юго-востоке – с Кочкуровским районами  Республики Мордовия. Его общая площадь — 109170 га.
Границы Сузгарьевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 14.07.2008 № 71-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского района, муниципального образования Рузаевский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования. 
Климат

Климат Рузаевского района и Сузгарьевского сельского поселения в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Сузгарьевское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум -44°С. 

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30°С, температура воздуха наиболее холодных суток – -34°С.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Рельеф

Территория Рузаевского района представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. 

Геологическое строение, тектоника

Рассматриваемая территория целиком расположена в пределах одной из крупных структур Русской платформы – Волжско-Камской антеклизе. Последняя, системой региональных разломов, расчленена на ряд сводовых поднятий, прогибов и впадин. Одно из таких сводовых поднятий – Токмовское поднятие, занимает значительную часть площади Мордовской Республики. По разломам отдельные блоки кристаллического фундамента платформы, поднятые на разные высоты, оказывают существенное влияние на характер современного рельефа. На территории поселения хорошо просматриваются, выраженные в рельефе тектонические разломы господствующего северо-восточного, а также меридионального направлений, ограничивающие блоки и сопровождающиеся полосами повышенной трещиноватости коренных пород. По этим полосам образовались долины наиболее крупных рек территории, что хорошо видно на представляемой карте.

В геологическом строении поселения участвуют кроме пород четвертичного комплекса, отложения карбона, перми, нижнего мела и палеоген-неогена. Наиболее древними породами осадочного чехла платформы являются каменноугольные отложения, представленные карбонатными породами среднего отдела (башкирский и московский ярусы). Башкирский ярус в поселение отсутствует, московский – развит повсеместно и представлен (снизу вверх): верейским, каширским, подольским и мячковским горизонтами.

Верейский горизонт – глины и алевролиты с прослоями песчаников, известняков, доломитов, мощность 15-26 м.

Каширский горизонт – известняки, доломиты, мощностью 34 м.

Подольский и мячковский горизонты – известняки доломитизированные, переслаивающиеся с доломитами. Общая мощность 90 м.

Верхнекаменноугольные отложения в районе отсутствуют.

Большую часть площади поселения занимают породы мезозоя, среди которых наибольшее развитие получили юрские и нижнемеловые отложения.

Юрские отложения залегают на размытой поверхности пермских отложений. Их выходы отмечаются на склонах долин крупных рек и представлены они преимущественно мелководными морскими отложениями среднего (бат, байос) и верхнего отделов (келловей, оксфорд, кимеридж, волжский ярусы).

Среднеюрские отложения (J2) – батский ярус (J2bt) – развит повсеместно. Состоит из толщи серых, коричневато-зеленых и желтых глин (7-16м) с прослоями и линзами кварцевого песка. Выше залегают пески желто-серые слюдистые и глинистые, алевролиты, прослои песчаников (5-40 м).

Байосский ярус (J2bs) – серые, местами алевритистые глины (4-12 м), в основании брекчиевидные песчаники (0,4 м).

Верхнеюрские отложения (J3) – келловейский ярус (J3cl) – серые алевриты, часто известковистые, глинистые, прослойки глин (1,5-8 м).

Оксфордский-кимериджский ярусы (J3 ok-km) – глины плотные, известковистые и слюдистые с прослоями и линзами алевритов, желваками фосфоритов, общая мощность 44 м.

Волжский ярус (J3v) – глины с конкрециями и прослоями фосфоритов (2-4 м), выше мергели, сланцеватые глины (4-4,5 м), общая мощность 3-9 м.

Меловые отложения (К). В поселение присутствуют и занимают значительные площади отложения нижнего отдела мела (неоком). Отложения верхнего отдела мела в поселение отсутствуют. Нижняя часть разреза неокома (К1nс) состоит из глин (берриас, 1,5-2,5 м), валанжинского яруса (КIv) – глауконитовые разнозернистые глинистые пески, песчанистые глины, с гнездами, кварц-глауконитовых песков, галечников и конкрециями фосфорита (0,3-4,5 м).

Готерив-барремский ярусы (КIg-br) – в нижней части глины серые и черные плотные, песчанистые, с желваками пирита, выше пески кварц-глауконитовые мелкие, слюдистые, глинистые; алевриты тонкослоистые, прослои жирных глин (48-80 м).

Аптский ярус (КIар) – глины серые и черные сланцеватые песчанистые, выше битуминозные сланцы и мергели в виде прослоев в толще песков и глин, пласты песчаников. В кровле пески глауконитово-кварцевые с прослоями известковых песчаников (40-42 м).

Верхний палеоген – нижний неоген (Р3-N1) Миоцен-олигоценовые отложения, преимущественно пески, разнозернистые, кварцевые, мощностью 17-32 м.

Неоген-нижнечетвертичные отложения (окский горизонт) (N-QI) – аллювиальные, водноледниковые, ледниковые al, fg, gl N-QI – суглинки серые, карбонатные с мелкими валунами, галечником, гравием из окремненных известняков, кремней и полуразрушенных (выветрелых обломков гранитов). Мощность 50-70 м. Эти отложения выполняют участки переуглубленных долин на междуречье Сивинь - Рудня.

Среднечетвертичные отложения fg(QII) – водноледниковые пески кварцевые разнозернистые, серые с прослоями грубозернистых песков, переходящие в мелкогалечные гравелиты, мощность до 26 м. Местами покрывают междуречья, обнажаются на их склонах и склонах долин крупных рек.

glQIIdn – суглинки моренные, днепровского оледенения красновато-коричневые, темно-серые, с гнездами разнозернистых кварцевых песков, галечников, гравия, валунов кристаллических пород. Мощностью 1-5 м. Покрывают местами междуречья.

fglQIIdn – отложения периода отступления днепровского оледенения, развиты широко на поверхности междуречий. Состав – пески светло-серые, светло-желтые глинистые, мощность от 1-3 до 10 м (в дюнах). 

al,fglQIIdn – пески кварцевые коричневато-серые, желтые, мелкие глинистые, сортированные, слоистые, с прослоями суглинков (0,1-0,9 м), общая мощность 8-14 м.

Сузгарьевское сельское поселение Рузаевского муниципального района РМ  располагается в центральной полосе одной из основных геологических структур Мордовии – Токмовского свода, входящего в состав Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Здесь на относительно небольшой глубине (100-150 м) залегают сильнотрещиноватые и закарстованные среднекаменноугольные известняки и доломиты, содержащие пресные напорные воды хорошего качества. Над ними залегают практически водоупорные отложения юры и нижнего мела, а также водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений. Ниже дано, в стратиграфическом порядке (сверху вниз) краткое описание водоносных горизонтов и комплексов, распространенных в рассматриваемом поселении.

Население и населенные пункты Сузгарьевского сельского поселения

В состав Сузгарьевского сельского поселения входит 1 населенный пункт: с. Сузгарье.

Административным центром является с. Сузгарье.

Площадь сельского поселения 4 кв.км.

Население составляет на 1 января 2017 года 764 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Сузгарье
	375
	392
	106
	488
	 101
	69
	764


Экономическая характеристика Сузгарьевского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству.

б) Образование

В Сузгарьевском сельском поселении функционирует средняя общеобразовательная школа.

в) Транспорт
В состав транспортной системы Сузгарьевского сельского поселения входит автомобильный транспорт. По территории Сузгарьевского сельского поселения, проходит автомобильные дороги местного и регионального значения. Уровень благоустройства дорог поселения низкий.

г) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Сузгарьевского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 20,9 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 36,5 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

д) Водоснабжение

Источником водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения являются подземные воды. 

Система централизованного водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения отсутствует. Жители пользуются водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

е) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Сузгарьевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

ж) Газоснабжение 

    Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Население Сузгарьевского сельского поселения обеспечено природным газом на 90%. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Сузгарьевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с.Сузгарье
	362
	0
	0
	0
	1
	0


Таблица 3. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	
	20,9
	20,9
	
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	3
	В частной собственности
	
	
	
	
	
	

	4
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	
	
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	
	
	
	
	

	9
	Природным газом
	
	
	
	
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	


Основные мероприятия программы 

Таблица 4.

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	

	Сбор и вывоз ТБО

	1
	Установка баков ТБО
	34

	
	ИТОГО
	34

	
	ВСЕГО по Сузгарьевскому сельскому поселению 
	34


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 

Источником водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения являются подземные воды. 

Система централизованного водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения отсутствует. Жители пользуются водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Сузгарьевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние отдельных участков электрических сетей неудовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Сузгарьевского сельского поселения и перспектива ее развития
На территории Сузгарьевского сельского поселения находится 8 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 764 жителей.

В Сузгарьевском сельском поселении существует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

2.4. Существующая система газоснабжения 
В настоящее время в Сузгарьевском сельском поселении газом обеспечено 90% населения. 

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. 

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Источником водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения являются подземные воды. 

Система централизованного водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения отсутствует. Жители пользуются водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Строительство центрального водоснабжения на территории Сузгарьевского сельского поселения не планируется.

3.2 Перспективная схема электроснабжения 

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы — до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения. 

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории сельского поселения не имеется.

Таблица 5. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

	Действующие объекты
	РМ   г Рузаевка "Чистый город"

	Объекты захоронения
	Скотомогильник 

	Наличие несанкционированных свалок
	Не имеются


В Сузгарьевском сельском поселении существует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 0,75 м3
.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Сузгарьевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 7.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 4 ед.
	34
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	4 шт
	34
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 34 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 8.
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО
	34
	-
	-
	-
	34
	-

	
	Всего по Программе
	34
	-
	-
	-
	34
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 9.
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО
	34
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	34
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

	Оглавление

	1.
	Перспективные показатели развития Сузгарьевского сельского поселения для разработки программы
	3

	
	1.1.
Характеристика сельского поселения
	3

	
	      1.1.1.
Социальное обслуживание населения
	5

	
	      1.1.2.
Экономика и производство
	6

	
	      1.1.3.
Природные условия
	7

	
	      1.1.4.
Социально-экономическое развитие
	12

	
	1.2.
Прогноз численности и состава населения
	18

	
	1.3.
Прогноз развития промышленности
	22

	
	1.4.
Прогноз развития застройки 
	24

	
	1.5.
Прогноз изменения доходов населения 
	28

	2.
	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	32

	3.
	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
	34

	
	3.1.
Система электроснабжения
	34

	
	3.2.
Система водоснабжения
	34

	
	3.3. Система водоотведения
	34

	
	3.4.
Система газоснабжения
	35

	
	3.5.
Система сбора и утилизации ТБО
	35

	4.
	Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации
	39

	5.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	41

	
	5.1.
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	41

	
	5.2.
Показатели надежности систем ресурсообеспечения
	44

	6.
	Перспективная схема электроснабжения Сузгарьевского сельского поселения
	46

	7.
	Перспективная схема водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения
	48

	8.
	Перспективная схема обращения с ТБО Сузгарьевского сельского поселения
	49

	9.
	Перспективная схема газоснабжения Сузгарьевского сельского поселения
	52

	10.
	Общая программа проектов
	53

	11.
	Финансовые потребности для реализации программы
	54

	12.
	Организация реализации проектов
	55

	13.
	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)
	56

	14.
	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	57

	15.
	Модель для расчета программы
	60

	
	           Приложение


	


1. Перспективные показатели развития Сузгарьевского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Сузгарьевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Сузгарьевское сельское поселение расположено на востоке Рузаевского района.

Рузаевский район граничит с юга с  Пензенской областью, на северо-западе – со Старошайговским, Кадошкинским на севере – с Лямбирским, на западе и юго-западе – с Инсарским, на востоке – с ГО Саранск, на юго-востоке – с Кочкуровским районами  Республики Мордовия. Его общая площадь — 109170 га.
Границы Сузгарьевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 14.07.2008 № 71-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского района, муниципального образования Рузаевский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования. 
В состав Сузгарьевского сельского поселения входит 1 населенный пункт: с. Сузгарье.

Административным центром является с. Сузгарье.

Площадь сельского поселения 4 кв.км.

Население составляет на 1 января 2017 года 764 человека.

Рисунок 1. Схема границ Сузгарьевского сельского поселения

[image: image1.png]



В состав транспортной системы Сузгарьевского сельского поселения входит автомобильный транспорт. По территории Сузгарьевского сельского поселения, проходит автомобильные дороги местного и регионального значения. Уровень благоустройства дорог поселения низкий.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Рузаевского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

Таблица 1. Анализ Сузгарьевского сельского поселения

	№ п\п
	Наименование показателей
	Сузгарьевское сельское поселение

	1. 
	Территория, кв. км. 
	4

	2. 
	Население (всего), чел. 
	764

	3. 
	Плотность населения ,чел./кв.км. 
	191

	4. 
	Количество населенных пунктов в составе сельского поселения 
	1


1.1.1 Социальное обслуживание населения 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Сузгарьевского сельского поселения размещаются в с. Сузгарье.

Учреждения культуры и спорта

Как правило, деятельность сельского клуба направлена на обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

Основной задачей данного учреждения является организация содержательного отдыха и создание условий для духовного роста жителей Сузгарьевского сельского поселения путем максимального приобщения к культурным ценностям. Регулярно в сельском клубе должны проводиться концерты, конкурсы, дискотеки, народные гуляния, вечера отдыха, культурно-спортивные мероприятия, театрализованные представления. 

На территории Сузгарьевского сельского поселения имеется библиотека.
Здравоохранение

Система здравоохранения  в Сузгарьевском сельском поселении  на 1 января 2017 г. представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом.

Образование

На территории Сузгарьевского сельского поселения имеется средняя общеобразовательная школа.

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания: 

- бани – нет; 

- прачечные – нет;

- химчистки – нет.

1.1.2. Экономика и производство 

Экономика Рузаевского муниципального района сочетает  развитые аграрный и промышленный сектор. В структуре материального производства роль агропромышленного комплекса значительно превышает значение промышленного сектора.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

	Наличие градообразующих предприятий
	отсутствуют


Промышленность

Перечень организаций, входящих в состав МО – отсутствуют.
Сельское хозяйство

На территории сельского поселения функционирует СПК «Ключ-Сузгарьевсий». Основными видами деятельности кооператива являются: производство, переработка, хранение и реализация молока, мяса, зерновых и кормовых культур. Общая земельная площадь, используемая хозяйством, составляет 5509 га, численность рабочих занятых в производстве 83 человек, среднемесячная заработная плата 17  тыс. руб. Производительность труда на одного человека составила 1844 тыс. руб. выручка на одного человека – 1887 тыс. руб. Поголовье крупнорогатого скота составляет 1210 голов, коров 400, свиней 2110 голов.
Малое предпринимательство

Перечень организаций, входящих в состав МО – отсутствуют.

1.1.3.Природные условия 

Климат Рузаевского района и Сузгарьевского сельского поселения в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Сузгарьевское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум -44°С. 

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30°С, температура воздуха наиболее холодных суток – -34°С.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Территория Рузаевского района представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. 

Рассматриваемая территория целиком расположена в пределах одной из крупных структур Русской платформы – Волжско-Камской антеклизе. Последняя, системой региональных разломов, расчленена на ряд сводовых поднятий, прогибов и впадин. Одно из таких сводовых поднятий – Токмовское поднятие, занимает значительную часть площади Мордовской Республики. По разломам отдельные блоки кристаллического фундамента платформы, поднятые на разные высоты, оказывают существенное влияние на характер современного рельефа. На территории поселения хорошо просматриваются, выраженные в рельефе тектонические разломы господствующего северо-восточного, а также меридионального направлений, ограничивающие блоки и сопровождающиеся полосами повышенной трещиноватости коренных пород. По этим полосам образовались долины наиболее крупных рек территории, что хорошо видно на представляемой карте.

В геологическом строении поселения участвуют кроме пород четвертичного комплекса, отложения карбона, перми, нижнего мела и палеоген-неогена. Наиболее древними породами осадочного чехла платформы являются каменноугольные отложения, представленные карбонатными породами среднего отдела (башкирский и московский ярусы). Башкирский ярус в поселение отсутствует, московский – развит повсеместно и представлен (снизу вверх): верейским, каширским, подольским и мячковским горизонтами.

Верейский горизонт – глины и алевролиты с прослоями песчаников, известняков, доломитов, мощность 15-26 м.

Каширский горизонт – известняки, доломиты, мощностью 34 м.

Подольский и мячковский горизонты – известняки доломитизированные, переслаивающиеся с доломитами. Общая мощность 90 м.

Верхнекаменноугольные отложения в районе отсутствуют.

Большую часть площади поселения занимают породы мезозоя, среди которых наибольшее развитие получили юрские и нижнемеловые отложения.

Юрские отложения залегают на размытой поверхности пермских отложений. Их выходы отмечаются на склонах долин крупных рек и представлены они преимущественно мелководными морскими отложениями среднего (бат, байос) и верхнего отделов (келловей, оксфорд, кимеридж, волжский ярусы).

Среднеюрские отложения (J2) – батский ярус (J2bt) – развит повсеместно. Состоит из толщи серых, коричневато-зеленых и желтых глин (7-16м) с прослоями и линзами кварцевого песка. Выше залегают пески желто-серые слюдистые и глинистые, алевролиты, прослои песчаников (5-40 м).

Байосский ярус (J2bs) – серые, местами алевритистые глины (4-12 м), в основании брекчиевидные песчаники (0,4 м).

Верхнеюрские отложения (J3) – келловейский ярус (J3cl) – серые алевриты, часто известковистые, глинистые, прослойки глин (1,5-8 м).

Оксфордский-кимериджский ярусы (J3 ok-km) – глины плотные, известковистые и слюдистые с прослоями и линзами алевритов, желваками фосфоритов, общая мощность 44 м.

Волжский ярус (J3v) – глины с конкрециями и прослоями фосфоритов (2-4 м), выше мергели, сланцеватые глины (4-4,5 м), общая мощность 3-9 м.

Меловые отложения (К). В поселение присутствуют и занимают значительные площади отложения нижнего отдела мела (неоком). Отложения верхнего отдела мела в поселение отсутствуют. Нижняя часть разреза неокома (К1nс) состоит из глин (берриас, 1,5-2,5 м), валанжинского яруса (КIv) – глауконитовые разнозернистые глинистые пески, песчанистые глины, с гнездами, кварц-глауконитовых песков, галечников и конкрециями фосфорита (0,3-4,5 м).

Готерив-барремский ярусы (КIg-br) – в нижней части глины серые и черные плотные, песчанистые, с желваками пирита, выше пески кварц-глауконитовые мелкие, слюдистые, глинистые; алевриты тонкослоистые, прослои жирных глин (48-80 м).

Аптский ярус (КIар) – глины серые и черные сланцеватые песчанистые, выше битуминозные сланцы и мергели в виде прослоев в толще песков и глин, пласты песчаников. В кровле пески глауконитово-кварцевые с прослоями известковых песчаников (40-42 м).

Верхний палеоген – нижний неоген (Р3-N1) Миоцен-олигоценовые отложения, преимущественно пески, разнозернистые, кварцевые, мощностью 17-32 м.

Неоген-нижнечетвертичные отложения (окский горизонт) (N-QI) – аллювиальные, водноледниковые, ледниковые al, fg, gl N-QI – суглинки серые, карбонатные с мелкими валунами, галечником, гравием из окремненных известняков, кремней и полуразрушенных (выветрелых обломков гранитов). Мощность 50-70 м. Эти отложения выполняют участки переуглубленных долин на междуречье Сивинь - Рудня.

Среднечетвертичные отложения fg(QII) – водноледниковые пески кварцевые разнозернистые, серые с прослоями грубозернистых песков, переходящие в мелкогалечные гравелиты, мощность до 26 м. Местами покрывают междуречья, обнажаются на их склонах и склонах долин крупных рек.

glQIIdn – суглинки моренные, днепровского оледенения красновато-коричневые, темно-серые, с гнездами разнозернистых кварцевых песков, галечников, гравия, валунов кристаллических пород. Мощностью 1-5 м. Покрывают местами междуречья.

fglQIIdn – отложения периода отступления днепровского оледенения, развиты широко на поверхности междуречий. Состав – пески светло-серые, светло-желтые глинистые, мощность от 1-3 до 10 м (в дюнах). 

al,fglQIIdn – пески кварцевые коричневато-серые, желтые, мелкие глинистые, сортированные, слоистые, с прослоями суглинков (0,1-0,9 м), общая мощность 8-14 м.

Сузгарьевское сельское поселение Рузаевского муниципального района РМ  располагается в центральной полосе одной из основных геологических структур Мордовии – Токмовского свода, входящего в состав Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Здесь на относительно небольшой глубине (100-150 м) залегают сильнотрещиноватые и закарстованные среднекаменноугольные известняки и доломиты, содержащие пресные напорные воды хорошего качества. Над ними залегают практически водоупорные отложения юры и нижнего мела, а также водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений. Ниже дано, в стратиграфическом порядке (сверху вниз) краткое описание водоносных горизонтов и комплексов, распространенных в рассматриваемом поселении.

1.1.4. Социально – экономическое развитие 

Здравоохранение

Одним из важных направлений реформирования здравоохранения является реорганизация системы оказания стационарной помощи, в ходе которой производится оптимизация её объёмов за счет сокращения числа случаев необоснованных госпитализаций, интенсификации процесса оказания стационарной помощи, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного и диагностического процессов.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер. 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

· низкий жизненный уровень, 

· отсутствие средств на приобретение лекарств,

· низкая социальная культура,

· малая плотность населения,

· высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения сельского поселения являются болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, последствия перенесенных мозговых инсультов, инфарктов). 

Наиболее распространенные заболевания среди детского населения: органов дыхания, органов пищеварения, болезни мочеполовой системы. 

Таким образом, медико-демографические показатели, заболеваемости и смертности населения требуют дальнейшего совершенствования материально-технической базы, внедрения современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, перераспределения основного объема медицинской помощи из стационаров в амбулаторную сеть и развитие профилактической направленности.

Дальнейшее развитие сельского здравоохранения будет продолжено посредством реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Здоровье». С целью повышения доступности и качества лечебно-профилактической помощи планируется укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского оборудования и аппаратуры для ФАП. 

Проектом предлагается реконструкция здания ФАП, либо строительство нового.

Учреждения социального обеспечения. Социальная защита населения. Кредитно - финансовые учреждения

В современном обществе система социальной защиты населения выполняет такие важные функции, как перераспределение средств и ресурсов в пользу социально слабозащищенных категорий населения, придание социальной направленности общественному производству, снижение уровней поляризации общества и ослабление напряженности социальных конфликтов. 

В Рузаевском муниципальном районе разработаны и функционируют целевые Программы «Старшее поколение», «Социальная поддержка инвалидов». Реализуются они и на территории Сузгарьевского сельского поселения.

Основным направлением этих программ является оказание различной помощи малоимущим пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми. Средств, выделенных на эти цели Минсоцзащиты населения РМ, Отделением Пенсионного фонда РФ по РМ, районным бюджетом, недостаточно, поэтому в районе проводятся благотворительные мероприятия.

Управление социальной защиты населения Рузаевского  муниципального района РМ входит в структуру администрации района. Комплексный центр социального обслуживания населения не имеет статус юридического лица. В его структуру  входят служба социальной помощи на дому, служба срочной социальной помощи, служба социальной помощи семье и детям.

Отделениями социальной помощи на дому оказывается постоянная помощь одиноким нетрудоспособным гражданам, предоставляются гарантированные платные и бесплатные услуги. В районе действует отделение социальной помощи на дому.

Отделение социальной помощи семье и детям. В условиях социально-экономических преобразований особое значение имеет сохранение здоровья и психологического самочувствия первичного базового института, каким является семья. Важным направлением в работе УСЗН является поддержка социально незащищенных семей с детьми, оказавшихся в особо трудных жизненных ситуациях, и реализация семейной политики в районе.

В сельском поселении также функционирует отделение почтовой связи.

Учреждения культуры и спорта

Целью учреждения культуры является привлечение, заинтересованность, воспитание любви подрастающего поколения к творчеству, культурной жизни, истории родного края. В сельском поселении много молодежи, которая наряду с физкультурно-спортивной подготовкой, образованием, профессионально-техническим обучением также нуждается в эстетическом, нравственном, патриотическом воспитании

Возрождение физической культуры и спорта в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем. Без популяризации активного и здорового образа жизни теряют эффективность любые меры по профилактике алкоголизма, наркомании, преступности,  оздоровлению и улучшению социального климата в обществе. 

За последние годы в Рузаевском муниципальном районе стабильно высокими остаются показатели выявленных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев функциональных отклонений детей. Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта является необходимым  условием оздоровления  взрослого и детского населения Сузгарьевского сельского поселения.

Для того чтобы в Сузгарьевском сельском поселении происходила активизация физкультурно-спортивной деятельности необходимо повышать уровень финансирования. 

Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

-повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения; 

-совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов; 

-развитие жилищного строительства и коммунального обустройства сельской местности;

-модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного сообщения в сельской местности;

-повышение качества образования в сельской местности;

-улучшение медицинского обслуживания сельского населения;

-развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранение и развитие традиционной культуры;

-развитие физической культуры, спорта и туризма на селе;

-улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения.

Хронический недостаток бюджетных средств ограничивает возможности государства в проведении активной социальной политики. В создавшейся ситуации наиболее приемлемым решением социальных проблем является переход к адресному принципу оказания социальных услуг на основе учета материального положения семей и заявительского принципа назначения пособий. Следует расширить перечень социальных услуг, предоставляемых нуждающимся гражданам, и повысить их качество. 

Предлагается создание при отделении социального обслуживания на дому выездных комиссий по обследованию инвалидов, пенсионеров в сельской местности. В состав комиссии нужно включить штатные единицы социального работника, врача, психолога, водителя. Для этих целей необходимо приобретение микроавтобуса, оснащенного компьютером и медицинской техникой.

Необходимо осуществление социального мониторинга на территории поселения, проведение анализа прогнозируемых социальных процессов и выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения, обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения, разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам деятельности отделений Центра социальной защиты населения. 

Осуществление предлагаемых мероприятий будет способствовать адаптации слабозащищенных слоев населения к современным экономическим условиям и более эффективному и адресному распределению средств бюджета, выделяемых на социальную помощь, преодолению бедности в регионе. 

Дошкольное образование 

Главной задачей системы дошкольного образования является обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантия прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив развития и индивидуальных особенностей. Между тем, одним из наиболее актуальных вопросов в современном начальном образовании является проблема подготовки детей к школе. Эта проблема получила отражение и в Концепции модернизации российского образования., в которой подчеркивается существенное значение качественного образования, полученного на базе дошкольных учреждений для построения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников. 

Общее образование

Образовательная политика в Рузаевском муниципальном районе строится с учетом направлений, намеченных в Приоритетах, целях и этапах формирования и реализации современной модели образования на период до 2021г., основных составляющих национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и муниципальной целевой программы «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе на 2015—2018 годы».

Главными результатами образовательной инициативы «Наша новая школа» являются опережающее развитие школьного образования, усиление воспитательного потенциала школы, тесное взаимодействие с родительской общественностью, улучшение школьной инфраструктуры. 

Приоритетными направлениями являются поддержка лучших учителей, талантливой и инициативной молодежи, стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 
На территории сельского поселения функционирует одна средняя общеобразовательная школа.

Объекты спорта

Содержание предлагаемых мероприятий:

-проведение спортивных мероприятий;

 -популяризация физической культуры и спорта;

 -строительство современной спортивной площадки на территории села. 

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать развитию массового спорта, привлечению жителей села, особенно подростков и молодежи, к занятию физической культурой и спортом; укреплению здоровья населения.

1.2. Прогноз численности и состава населения
В последние 10 лет по всей стране наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения. В Сузгарьевском сельском поселении так же существует тенденция снижения численности населения. Основной причиной сокращения численности населения в поселении является высокая смертность и низкая рождаемость, хотя и отрицательная миграция населения стоит не на последнем месте.

Смертность. Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

- на первом месте – сердечно- сосудистые заболевания;

- на втором – онкологические заболевания.

Таблица 2. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Сузгарье
	375
	392
	106
	488
	 101
	69
	764


В последние годы наблюдается отрицательная динамика в численности населения. За счет этого прогнозируется следующее:

Таблица 3. Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	
	
	
	764
	760
	752

	2
	Число родившихся
	чел. 
	5
	5
	6
	7
	
	

	3
	Число умерших
	чел. 
	6
	5
	9
	-
	
	

	4
	Трудовые ресурсы
	чел.
	
	
	
	488
	
	


Таблица 4. Численность учащихся и работающих в Сузгарьевском сельском поселении

	№ п/п
	Наименование
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Численность студентов (высшее, среднее проф.образование)
	3
	5
	4
	3
	12
	20

	2
	Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.)
	2
	3
	2
	-
	4
	5

	3
	Численность, занятых в промышленности
	
	
	
	
	6
	5

	4
	Численность, занятых в торговле и сфере услуг
	
	
	
	
	
	

	5
	Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.)
	
	
	
	
	
	


Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития  Сузгарьевского сельского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 752 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

· - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

· - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

· - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

При расчетах перспективной численности населения района в соответствии с инновационным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:

- перспективы создания рабочих мест;

- увеличение объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения (в том числе за счет изменения принципов учета).

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 90 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг

Выводы:

1.Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

2.В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

3.Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Сузгарьевское сельское поселение из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

Основные проблемы дальнейшего наращивания объемов производства - отсутствие стабильных объемов агрохимического обслуживания по причине низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей.

Главные цели и задачи поддержки малого предпринимательства:

-повышение социально-экономической эффективности функционирования малого предпринимательства, системы торгового и бытового обслуживания населения в Сузгарьевском сельском поселении;

-увеличение объемов услуг, производимых малыми предприятиями и ПБОЮЛ;

-увеличение доли частного бизнеса в собственных доходах поселения; 

-организация и техническое обеспечение деятельности предприятий службы быта, восстановление различных видов услуг;

-укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры торговли.

Малый бизнес является одной из важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В связи с тем, что малый бизнес решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, он может выступить эффективным средством преодоления кризисных явлений в экономике.

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхоз товаропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:


разработку мер по развитию малого предпринимательства;


оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;


формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;


содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;


развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других поселений и районов;


формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе

1.4. Прогноз развития застройки Сузгарьевского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.


В связи с уменьшением  населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его. 

Таблица 5. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с.Сузгарье
	362
	0
	0
	0
	1
	0


В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“; 

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

   -повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Сузгарьевского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

   -увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья; 

   -улучшение жилищных условий населения поселения; 

   -обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Рузаевском муниципальном районе ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; доставкой и строительством должен заниматься сам застройщик, хотя одной из услуг ГУП на возмездной основе является предоставление проекта дома и помощь в заключении договоров с подрядными организациями.

   Содержание предлагаемых мероприятий.

  1. Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах поселения.

  2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

  3. Выделение площадки под индивидуальное строительство в с. Болдово

  4. Развитие жилищного строительства в сельской  местности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села». 

  Это мероприятие предполагает строительство жилья в Сузгарьевском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

  5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия будет осуществляться по поступающим заявкам.

Таблица 6. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	
	20,9
	20,9
	
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	3
	В частной собственности
	
	
	
	
	
	

	4
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	
	
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	
	
	
	
	

	9
	Природным газом
	
	
	
	
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	


Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Сузгарьевского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.
1.5. Прогноз изменения доходов населения Сузгарьевского сельского поселения

Исходя из цели социально-экономического развития поселения, основными направлениями его развития следует считать:

— улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

— расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ; 

— рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе; 

— повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалу рынка труда
1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах. 

Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.

С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

Таблица 7. Конкурентные преимущества поселения

	№

п/п
	Обозначение
	Да
	Нет
	Примечание

	1
	Низкая стоимость земли
	
	нет
	

	2
	Полезные ископаемые
	
	нет
	

	3
	Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости
	
	нет
	

	4
	Развитая транспортная инфраструктура
	да
	
	

	5
	Близость к столице Республики
	да
	
	

	6
	Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями
	да
	
	

	7
	Развитый банковский и страховой сектор экономики
	да
	 
	

	8
	Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий.
	
	-
	

	9
	Низкая криминогенность
	да
	
	

	10
	Политическая стабильность в регионе
	да
	
	

	11
	Высокий научный и технический потенциал
	
	нет
	

	12
	Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал
	да
	
	

	13
	Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов
	да
	
	

	14
	Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
	да
	
	


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги 

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Сузгарьевскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 752 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение) 

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 35 кВ.

В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют 6 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4.

Техническое состояние электрических сетей Сузгарьевского сельского поселения удовлетворительное.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение Сузгарьевского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культбыта и сельскохозяйственного производства.

Газоснабжение
Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Население Сузгарьевского сельского поселения обеспечено природным газом на 90%. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Водоснабжение
Источником водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения являются подземные воды. 

Система централизованного водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения отсутствует. Жители пользуются водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Водоотведение
Система централизованного водоотведения в Сузгарьевском сельском поселении отсутствует.

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев.

Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами  вывозятся в отстойники.

Утилизация ТБО
На территории Сузгарьевского сельского поселения находится 8 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 764 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Чистый город».

В Сузгарьевском сельском поселении существует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 

3.1. Система электроснабжения

Таблица 8. Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	 ПАО «Мордовская  энергосбытовая компания»
	г. Саранск, ул. Большивистская,117 а.
	Трифонов Н.М.
	


Собственных источников электроснабжения Сузгарьевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние отдельных участков электрических сетей неудовлетворительное.

3.2. Система водоснабжения

Источником водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения являются подземные воды.

Система централизованного водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения отсутствует. Жители пользуются водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

3.3. Система водоотведения

Система централизованного водоотведения в Сузгарьевском сельском поселении отсутствует.

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев. 

Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами  вывозятся в отстойники.

3.4. Система газоснабжения

Таблица 9. Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
	г. Саранск, ул. Большивистская,11 б.
	Автаев М.П.
	


В настоящее время в Сузгарьевском сельском поселении газом обеспечено 90% населения. 

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. 

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

3.5. Система сбора и утилизации ТБО 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

На территории Сузгарьевского сельского поселения находится 8 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 764 жителей.

В Сузгарьевском сельском поселении существует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

Таблица 10. Организация, учитывающая ТБО и КТО 

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации (согласно уставным документам)
	Руководитель (ФИО)

	1
	ООО» Чистый город»
	4-00-22
	Вывоз и захоронение ТБО
	Старцев В.А.


Таблица 11. Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Сузгарьевского сельского поселения

	№ п/п
	Адрес нахождения/улица
	№ дома
	Объем установленных контейнеров/бункеров
	Кол-во

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	ул. Новая Советская
	12
	0,75
	1

	2
	пер. Первомайский
	5
	0,75
	1

	3
	пер. Комсомольский
	ЖД пути
	0,75
	1

	4
	ул. Советская
	43
	0,75
	1

	5
	ул. Советская
	73
	0,75
	1

	6
	ул. Советская
	101
	0,75
	1

	7
	ул. Советская
	147
	0,75
	1

	8
	ул. Советская
	150
	0,75
	1

	9
	ул. Садовая
	39
	0,75
	1

	10
	ул. Садовая
	71
	0,75
	1

	11
	ул. Садовая
	110
	0,75
	1

	12
	ул. Садовая
	130
	0,75
	1

	13
	ул. Верхняя Садовая
	41
	0,75
	1

	14
	пер. Садовой Алан
	1
	0,75
	1

	15
	ул. Шарифа Камала
	22
	0,75
	1

	16
	ул. Шарифа Камала
	43
	0,75
	1

	17
	ул. Шарифа Камала
	60
	0,75
	1

	18
	ул. 40 лет Победы
	10
	0,75
	1

	19
	ул. 40 лет Победы
	23
	0,75
	1

	20
	ул. Луговая
	55
	0,75
	1

	21
	ул. Луговая
	41
	0,75
	1

	22
	ул. Луговая
	6
	0,75
	1

	23
	ул. Колхозная
	34
	0,75
	1

	24
	ул. Колхозная
	49
	0,75
	1

	25
	ул. Красная Площадь
	13
	0,75
	1

	26
	ул. Заречная
	12
	0,75
	1

	27
	ул. Подгорная
	2
	0,75
	1

	28
	пер. Школьный
	12
	0,75
	1

	29
	пер. Школьный
	4А
	0,75
	3

	30
	у. Южная
	1
	0,75
	1

	
	ИТОГО:
	
	
	32


Таблица 12. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

	Действующие объекты
	РМ   г Рузаевка "Чистый город"

	Объекты захоронения
	Скотомогильник 

	Наличие несанкционированных свалок
	Не имеются


Таблица 13. Баланс мощности ресурса

	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Величина

	1
	Объем ТБО многоквартирных жилых домов
	куб.м/чел
	-

	2
	Объем ТБО частных жилых домов
	куб.м/чел
	

	3
	Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО
	МКД
	%
	 0 

	
	
	Частные дома
	
	100


Таблица 14. Объем захоронения (утилизации) ТБО

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	
	
	
	

	1
	Объем ТБО бюджетные организации
	тыс. куб.м.
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	2
	Объем ТБО прочие потребители
	тыс. куб.м.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,4

	3
	Объем ТБО от неучтенных потребителей
	тыс. куб.м.
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0

	4
	Объем КТО
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Объем КТО от неучтенных потребителей
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0


4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

На сегодняшний день разработаны:

	Муниципальные программы:
	 

	1 Программа  комплексного социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы
	03.12.2014 № 1656

	2 Программа Рузаевского муниципального района  «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района на 2015-2017годы»
	03.12.2014 № 1656

	3 Устойчивое развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
	03.12.2014 № 1656

	4 Развитие Рузаевского муниципального района в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020годы
	03.12.2014 № 1656

	5 Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
	03.12.2014 № 1656


В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Сузгарьевского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

  - Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

- Схема территориального планирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 2009 г.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).
На схеме экологических и техногенных ограничений Сузгарьевского сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

На территории поселения расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны магистрального газопровода высокого давления устанавливается в размере 25 м, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Также для магистрального газопровода высокого давления устанавливается санитарный разрыв в зависимости от диаметра трубы и составляет 350 м., в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 100 метров в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6. Перспективная схема электроснабжения Сузгарьевского сельского поселения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. 

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•
приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•
рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•
обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни; 

•
сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•
эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•
совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•
ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•
гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

7. Перспективная схема водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения
Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Источником водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения являются подземные воды. 

Система централизованного водоснабжения Сузгарьевского сельского поселения отсутствует. Жители пользуются водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Строительство центрального водоснабжения на территории Сузгарьевского сельского поселения не планируется.

8. Перспективная схема обращения с ТБО Сузгарьевского сельского поселения

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается: 

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

В Сузгарьевском сельском поселении существует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 0,75 м3
.

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Сузгарьевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 15.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 4 ед.
	34
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	4 шт
	34
	
	


9. Перспективная схема газоснабжения Сузгарьевского сельского поселения

Подача природного газа в Сузгарьевском сельском поселении предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

10. Общая программа проектов

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Сузгарьевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 4 ед.
	34
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	4 шт.
	34
	
	


11. Финансовые потребности для реализации программы 

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО
	34
	-
	-
	-
	34
	-

	
	Всего по Программе
	34
	-
	-
	-
	34
	-


12. Организация реализации проектов 

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО
	34
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	34
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение 

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 34 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

14. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения 
	с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Рузаевский муниципальный район

	АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский 
	33,46
	33,46
	34,54
	34,54
	103,23
	30,96
	30,96
	31,88
	31,88
	102,97


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Рузаевский муниципальный район

	АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский
	1592,95
	1592,95
	1704,58
	1704,58
	107,01
	
	
	
	
	

	ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
	1857,06
	1857,06
	2155,68
	2001,13
	107,76
	143,29
	143,29
	153,75
	153,75
	107,30


С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже. 

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению

 

 
	1
	
	
	
	
	 
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	 
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


15. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

к решению Совета депутатов
Сузгарьевского сельского поселения 
от 12.09.2017 г. N12/38  
График проведения публичных слушаний по проекту

решения Совета депутатов  Сузгарьевского сельского  поселения  «  Об утверждении проекта    Программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Сузгарьевского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  на 2018-2028 годы     
	№
	Дата проведения публичных слушаний
	Время проведения публичных слушаний
	Место проведения публичных слушаний

	1
	25.09. 2015 года
	 Начало в 14.00
	с. Сузгарье, администрация  Сузгарьевского с/поселения    


Приложение 3 

к решению Совета депутатов
Сузгарьевского сельского поселения 
от 12.09.2017 г. N 12/38
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  Сузгарьевского сельского поселения  «  Об утверждении проекта    Программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Сузгарьевского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  на 2018-2028 годы» 
	Миронова Раиса Михайловна
	 глава сельского поселения

	 Зуева Елена Владимировна
	 гл .экономист СПК « Ключ-Сузгарьевский» , депутат Совета депутатов  сельского поселения,

	 Савкина Валентина Павловна 
	 Зав. по  Сузгарьевской СОШ, депутат Совета депутатов Сузгарьевского сельского поселения

	 Старцев П.С
	 юрист администрации Рузаевского муниципального района


                                            Приложение 4

 к решению Совета депутатов
Сузгарьевского сельского поселения 
От12.09.2017 №12/38
Форма внесения предложений  по проекту решения Совета депутатов гсельского поселения Рузаевка «Об утверждении проекта    Программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Сузгарьевского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  на 2018-2028 годы
	№п/п
	Глава, статья. Часть статьи, пункт
	Текст проекта решения 
	Текст поправки
	Текст проекта решения с учетом поправки
	Кем внесена поправка

	
	
	
	
	
	Ф.И.О. гражданина (граждан) внесшего предложения
	Домаий адрес, телефон
	Данные о документе, удостоверяющем личность
	Место работы (учебы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Сузгарьевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Сузгарьевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Сузгарьевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





2

