АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.04.2021 № 240

г. Рузаевка

**О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы в Рузаевском муниципальном районе в 2020-2022 годах**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.08.2013г. №340 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных, сроком на три года, планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Уставом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы в Рузаевском муниципальном районе в 2020-2022 годах, утвержденный постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17.05.2019г. №283 изменения, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Рузаевского муниципального района В.Н. Чудайкина.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского

муниципального района А.И. Сайгачев

Приложение

к постановлению Администрации Рузаевского

муниципального района Республики Мордовия

от 15.04.2021 № 240

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| Муниципальный краткосрочный план реализации на 2020-2022 годы Республиканской адресной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия»  на 2014 - 2043 годы в Рузаевском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Перечень многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта | | Материал стен | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей,  зарегистрированных в МКД | Количество подъездов | Количество этажей | Тип кровли | Размеры МКД | | |
| Виды | Год | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся  в собственности граждан | длина | ширина | высота |
|
| кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | м. п. | м. п. | м. п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **142 734,51** | **125 665,15** | **117 241,42** | **6 070** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **2020** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Рузаевка, бульвар Горшкова, д. 14 | 1981 |  |  | кирпич | 10868,50 | 8390,50 | 7421,10 | 347 | 4 | 9 | плоская | 147 | 13 | 27 |
| 2 | г. Рузаевка, бульвар Школьный, д. 10 | 1986 |  |  | панель | 6519,27 | 5283,40 | 5032,40 | 251 | 3 | 9 | плоская | 70 | 12 | 27 |
| 3 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 3 | 1960 |  |  | кирпич | 303,20 | 278,00 | 246,50 | 10 | 1 | 2 | скатная | 18,9 | 10,85 | 6,4 |
| 4 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9 | 1960 |  |  | кирпич | 462,80 | 392,00 | 355,80 | 17 | 1 | 2 | скатная | 27,1 | 12,6 | 5,85 |
| 5 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11 | 1962 |  |  | кирпич | 454,40 | 383,80 | 294,60 | 24 | 2 | 2 | скатная | 26,8 | 12,5 | 5,9 |
| 6 | г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 11 | 1987 |  |  | панель | 4434,40 | 3861,50 | 3707,50 | 154 | 2 | 9 | плоская | 48 | 12 | 27 |
| 7 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А | 1967 |  |  | кирпич | 2596,20 | 2424,30 | 2379,90 | 104 | 4 | 5 | плоская | 54,3 | 12,7 | 14,2 |
| 8 | г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 80 | 1960 | кровля фасад | 2008 | кирпич | 633,20 | 570,10 | 467,50 | 30 | 2 | 2 | скатная | 40,8 | 12,55 | 6,15 |
| 9 | г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 99 | 1962 |  |  | кирпич | 1249,31 | 1140,20 | 1140,20 | 51 | 2 | 4 | скатная | 34,6 | 12,7 | 11,22 |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 99А | 1967 |  |  | кирпич | 1992,70 | 1844,20 | 1720,60 | 79 | 3 | 4 | скатная | 54,15 | 12,7 | 11,43 |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 14 | 1952 | кровля, фасад | 2016 | кирпич | 1333,00 | 1183,50 | 1091,30 | 39 | 3 | 2 | скатная | 67 | 16 | 6,8 |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 24 | 1973 |  |  | кирпич | 3194,10 | 2921,10 | 2764,50 | 153 | 4 | 5 | плоская | 68,4 | 12,7 | 14,2 |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 33 | 1952 | фасад, кровля | 2008, 2018 | кирпич | 1027,58 | 932,20 | 885,00 | 24 | 3 | 3 | скатная | 46,5 | 11 | 9,96 |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 36 | 1934 | фасад, кровля | 2008, 2018 | кирпич | 2326,50 | 2047,30 | 1836,48 | 90 | 7 | 3 | скатная | 119 | 14 | 10,2 |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 45 | 1960 | фасад, кровля | 2008, 2018 | кирпич | 2077,70 | 1911,70 | 1911,70 | 40 | 3 | 3 | скатная | 70 | 14 | 10,2 |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 47 | 1955 | фасад | 2008 | кирпич | 1142,80 | 1024,70 | 1024,70 | 17 | 3 | 3 | скатная | 45,9 | 10,8 | 9,6 |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 96 | 1961 | кровля | 2008 | кирпич | 2460,60 | 2185,10 | 1713,60 | 96 | 4 | 4 | скатная | 68,4 | 12,6 | 11,4 |
| 18 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 3 | 1969 |  |  | кирпич | 3194,40 | 2751,40 | 2485,80 | 165 | 4 | 5 | плоская | 71,8 | 12,95 | 14,4 |
| 19 | г. Рузаевка, ул. Паровозная, д. 2, корп. 1 | 1979 |  |  | кирпич | 1435,50 | 1288,00 | 1116,70 | 74 | 2 | 5 | плоская | 34,4 | 12,6 | 12,8 |
| 20 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 16 | 1958 | фасад | 2008 | кирпич | 2182,40 | 1943,50 | 1894,60 | 57 | 4 | 3 | скатная | 85,9 | 14,07 | 9,8 |
| 21 | г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 8Б | 1984 |  |  | панель | 3416,90 | 2121,20 | 1983,00 | 158 | 4 | 5 | скатная | 74,35 | 14 | 15 |
| 22 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7 | 1964 |  |  | кирпич | 2000,40 | 1782,10 | 1739,00 | 96 | 3 | 4 | плоская | 54,25 | 12,8 | 12,4 |
| 23 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7А | 1966 |  |  | кирпич | 1394,40 | 1297,80 | 1191,20 | 189 | 2 | 4 | плоская | 34,2 | 12,7 | 12 |
| 24 | г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1А | 1990 | инженерка | 2018-2019 | кирпич | 3068,00 | 1804,80 | 1744,90 | 113 | 1 | 9 | плоская | 40 | 14,5 | 26 |
| 25 | г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 6А | 1973 |  |  | кирпич | 3072,30 | 2795,00 | 2671,80 | 129 | 4 | 5 | плоская | 68,2 | 12,65 | 14,35 |
| 26 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 2 | 1976 |  |  | панель | 3155,50 | 3155,50 | 2520,10 | 149 | 4 | 5 | плоская | 54 | 12 | 15 |
| 27 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 11 | 1973 |  |  | кирпич | 700,50 | 700,50 | 581,70 | 21 | 2 | 2 | скатная | 40 | 13 | 11 |
| 28 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 12 | 1967 |  |  | кирпич | 708,90 | 708,90 | 562,60 | 38 | 2 | 2 | скатная | 40 | 13 | 11 |
| 29 | п. Совхоз "Красное сельцо", ул. Гагарина, д. 14 | 1975 |  |  | кирпич | 2475,60 | 2475,60 | 2438,50 | 96 | 4 | 4 | плоская | 68,75 | 12,7 | 11,63 |
| 30 | п. Совхоз "Красное сельцо", ул. Садовая, д. 10 | 1968 |  |  | кирпич | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 17 | 1 | 2 | скатная | 17,8 | 10,9 | 5,6 |
| **2021** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141 | 1960 | кровля | 2008 | кирпич | 260,30 | 229,50 | 1 979,70 | 18 | 1 | 2 | скатная | 17,75 | 10,8 | 6,2 |
| 2 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142 | 1967 |  |  | кирпич | 3 052,30 | 2 780,70 | 2 612,10 | 130 | 4 | 5 | плоская | 68,6 | 12,6 | 14,15 |
| 3 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А | 1967 |  |  | кирпич | 2 596,20 | 2 424,30 | 2 379,90 | 104 | 4 | 5 | плоская | 54,3 | 12,7 | 14,2 |
| 4 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97 | 1963 |  |  | кирпич | 2 551,98 | 2 354,88 | 2 057,86 | 103 | 4 | 4 | скатная | 68,55 | 12,7 | 11,2 |
| 5 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 3А | 1970 |  |  | кирпич | 2 880,80 | 2 515,60 | 2 096,10 | 205 | 4 | 5 | плоская | 71,8 | 12,95 | 14,4 |
| 6 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 5 | 1972 |  |  | кирпич | 4 882,60 | 4 479,60 | 4 395,00 | 209 | 6 | 5 | плоская | 98,7 | 12,75 | 14,45 |
| 7 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10 | 1966 |  |  | кирпич | 2 695,23 | 2 498,23 | 2 330,35 | 104 | 4 | 4 | плоская | 68,3 | 12,7 | 11,2 |
| 8 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12 | 1965 |  |  | кирпич | 1 282,16 | 1 202,86 | 1 157,51 | 50 | 2 | 4 | скатная | 35 | 12,75 | 11,2 |
| 9 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12А | 1966 |  |  | кирпич | 1 275,50 | 1 176,50 | 1 145,62 | 67 | 2 | 4 | плоская | 35,05 | 12,8 | 11,3 |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 28 | 1965 |  |  | кирпич | 2 050,70 | 1 847,30 | 1 815,40 | 58 | 3 | 4 | скатная | 54,25 | 12,8 | 12 |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 30 | 1964 |  |  | кирпич | 2 706,65 | 2 512,55 | 2 377,25 | 108 | 4 | 4 | скатная | 68,7 | 12,6 | 12 |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 34 | 1969 |  |  | кирпич | 3 300,70 | 2 930,00 | 2 930,00 | 126 | 4 | 5 | плоская | 72,9 | 12,7 | 14,55 |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Суворова, д. 1Г | 1960 |  |  | кирпич | 452,10 | 376,60 | 376,60 | 24 | 2 | 2 | скатная | 26,8 | 12,5 | 6 |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Суворова, д. 2А | 1962 |  |  | кирпич | 259,00 | 236,20 | 200,70 | 10 | 2 | 1 | скатная | 18,9 | 10,85 | 6,4 |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Терешковой, д. 70А | 1961 | кровля фасад | 2016 | кирпич | 744,80 | 659,20 | 659,20 | 29 | 2 | 2 | скатная | 44 | 16 | 6,9 |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5 | 1963 | кровля | 2008 | кирпич | 943,50 | 876,90 | 836,10 | 27 | 2 | 3 | плоская | 34,75 | 12,6 | 11,43 |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 11 | 1963 |  |  | кирпич | 1 303,00 | 1 208,00 | 1 177,80 | 56 | 2 | 4 | плоская | 34,75 | 12,6 | 11,43 |
| 18 | с. Пайгарма, ул. Родниковая, д. 111 | 1980 |  |  | панель | 3 023,00 | 2 699,10 | 1 722,10 | 135 | 4 | 5 | плоская | 62,8 | 12 | 15 |
| 19 | с. Пайгарма, ул. Родниковая, д. 113 | 1985 |  |  | панель | 3 029,50 | 2 699,10 | 1 729,70 | 119 | 4 | 5 | плоская | 62,8 | 12 | 15 |
| **2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, 3 | 1960 |  |  | кирпич | 303,20 | 278,00 | 246,50 | 10 | 1 | 2 | скатная | 18,9 | 10,85 | 6,4 |
| 2 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, 9 | 1960 |  |  | кирпич | 462,80 | 392,00 | 355,80 | 17 | 1 | 2 | скатная | 27,1 | 12,6 | 5,85 |
| 3 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, 11 | 1962 |  |  | кирпич | 454,40 | 383,80 | 294,60 | 24 | 2 | 2 | скатная | 26,8 | 12,5 | 5,9 |
| 4 | г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 8 | 1954 | фасад кровля | 2016, 2018 | кирпич | 867,90 | 796,30 | 796,30 | 22 | 2 | 2 | скатная | 35 | 14,3 | 8,7 |
| 5 | г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 10 | 1953 | фасад кровля | 2016, 2018 | кирпич | 822,50 | 756,00 | 708,00 | 25 | 2 | 2 | скатная | 35 | 14,3 | 8,7 |
| 6 | г. Рузаевка, ул. К. Маркса, 45а | 1958 | кровля фасад | 2013, 2017 | кирпич | 491,50 | 445,50 | 445,50 | 16 | 1 | 2 | скатная | 22,25 | 16,3 | 6,9 |
| 7 | г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д.32 | 1963 |  |  | кирпич | 603,80 | 499,30 | 499,30 | 21 | 1 | 2 | скатная | 37 | 20 | 7 |
| 8 | г. Рузаевка, ул. Ленина, 24 | 1973 |  |  | кирпич | 3 194,10 | 2 921,10 | 2 764,50 | 153 | 4 | 5 | плоская | 68,4 | 12,7 | 14,2 |
| 9 | г. Рузаевка, ул. Ленина, 67 | 1955 |  |  | кирпич | 377,70 | 310,10 | 292,50 | 23 | 1 | 2 | скатная | 44,15 | 12,9 | 6,4 |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, 10 | 1966 |  |  | кирпич | 2 695,23 | 2 498,23 | 2 330,35 | 104 | 4 | 4 | плоская | 68,3 | 12,7 | 11,2 |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, 3 | 1969 |  |  | кирпич | 3 194,40 | 2 751,40 | 2 485,80 | 165 | 4 | 5 | плоская | 71,8 | 12,95 | 14,4 |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, 5а | 1975 |  |  | кирпич | 4 891,60 | 4 502,80 | 4 330,90 | 200 | 6 | 5 | плоская | 98,7 | 12,75 | 14,45 |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Мира, 24 | 1962 |  |  | кирпич | 351,10 | 307,70 | 307,70 | 16 | 2 | 2 | скатная | 27 | 10,3 | 6,1 |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Мира, 26 | 1969 |  |  | кирпич | 372,00 | 333,20 | 280,30 | 18 | 2 | 2 | скатная | 27 | 10,3 | 6,1 |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Мира, 28 | 1967 |  |  | кирпич | 358,30 | 313,90 | 264,50 | 25 | 2 | 2 | скатная | 39,5 | 12,4 | 5,8 |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Мира, 30а | 1972 |  |  | панель | 719,10 | 658,30 | 575,60 | 41 | 2 | 2 | скатная | 39,3 | 12,2 | 5,59 |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Мира, 34 | 1975 |  |  | панель | 719,50 | 658,70 | 607,50 | 8 | 2 | 2 | скатная | 39,5 | 12,4 | 5,8 |
| 18 | г. Рузаевка, ул. Мичурина, 13 | 1972 |  |  | кирпич | 365,10 | 335,90 | 335,90 | 9 | 1 | 2 | скатная | 17,8 | 12,4 | 5,8 |
| 19 | г. Рузаевка, ул. Мичурина, 16 | 1969 |  |  | кирпич | 373,20 | 329,90 | 278,10 | 25 | 1 | 2 | скатная | 27,5 | 10,2 | 5,99 |
| 20 | г. Рузаевка, ул. Паровозная, д. 2 кор. 1 | 1979 |  |  | кирпич | 1 435,50 | 1 288,00 | 1 116,70 | 74 | 2 | 5 | плоская | 34,4 | 12,6 | 12,8 |
| 21 | г. Рузаевка, ул. Петрова, 36 | 1968 |  |  | кирпич | 3 239,80 | 2 965,60 | 2 965,60 | 126 | 4 | 5 | плоская | 72,95 | 12,7 | 14,65 |
| 22 | г. Рузаевка, ул. Станиславского, д.6 | 1953 | кровля фасад | 2008 | кирпич | 275,80 | 254,50 | 254,50 | 14 | 1 | 2 | скатная | 17,7 | 10,9 | 5,9 |
| 23 | г. Рузаевка, ул. Суворова, 2а | 1962 |  |  | кирпич | 259,00 | 236,20 | 200,70 | 10 | 2 | 1 | скатная | 18,9 | 10,85 | 6,4 |
| 24 | г. Рузаевка, ул. Титова, 7 | 1964 |  |  | кирпич | 2 000,40 | 1 782,10 | 1 739,00 | 96 | 3 | 4 | плоская | 54,25 | 12,8 | 12,4 |
| 25 | г. Рузаевка, ул. Титова, 7а | 1966 |  |  | кирпич | 1 394,40 | 1 297,80 | 1 191,20 | 189 | 2 | 4 | плоская | 34,6 | 12,8 | 12,4 |
| 26 | г. Рузаевка, ул. Юрасова, 6а | 1973 |  |  | кирпич | 3 072,30 | 2 795,00 | 2 671,80 | 129 | 4 | 5 | плоская | 68,2 | 12,65 | 14,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Стоимость и объемы услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | |  |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | |  | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт фасада | | разработка проектной документации | услуги по строительному контролю | другие виды |
| электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | без утепление | |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 33 | 24 |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | | **224500164,89** | **24850774,00** | **37518370,00** | **0,00** | **6345986,00** | **13082578,00** | **16128103,00** | **8** | **18547716,00** | **25734,95** | **93210317,00** | **3033,00** | **7300000,00** | **4260176,23** | **3256144,66** |  |
|  | **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | | **79 959 111,45** | **4767932,00** | **7946875,00** | **0,00** | **0,00** | **1 142 913,00** | **2 037 600,00** | **8** | **18547716,00** | **12564,50** | **42984432,00** | **0,00** | **0,00** | **1291593,46** | **1240049,99** |  |
| 1 | г. Рузаевка, бульвар Горшкова, д. 14 | 7 193 087,19 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 995 635,20 |  |  |  |  | 158 476,00 | 38 975,99 |  |
| 2 | г. Рузаевка, бульвар Школьный, д. 10 | 7 127 790,79 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 929 974,80 |  |  |  |  | 158 840,00 | 38 975,99 |  |
| 3 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 3 | 1 029 974,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 | 1 004 012,00 |  |  | 7 981,89 | 17 980,64 |  |
| 4 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9 | 2 048 051,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,00 | 2 005 618,00 |  |  | 11 286,28 | 31 147,48 |  |
| 5 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11 | 1 941 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,54 | 1 890 322,00 |  |  | 10 083,00 | 41 095,00 |  |
| 6 | г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 11 | 4 774 556,89 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 622 106,00 |  |  |  |  | 126 467,00 | 25 983,89 |  |
| 7 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А | 2 308 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,00 | 2 252 916,00 |  |  | 12 477,00 | 43 394,00 |  |
| 8 | г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 80 | 3 048 351,10 | 513 211,00 |  |  |  |  | 133 608,00 |  |  | 655,00 | 2 291 501,00 |  |  | 53 712,10 | 56 319,00 |  |
| 9 | г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 99 | 3 749 211,14 | 491 134,00 | 499 443,00 |  |  |  | 90 689,00 |  |  | 553,74 | 2 514 360,00 |  |  | 72 529,14 | 81 056,00 |  |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Кутузова, д. 99А | 7 424 052,94 | 683 303,00 | 2 216 990,00 |  |  | 309 678,00 | 446 244,00 |  |  | 842,00 | 3 568 537,00 |  |  | 85 438,94 | 113 862,00 |  |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 14 | 1 485 142,64 | 394 092,00 | 780 894,00 |  |  | 4 792,00 | 210 277,00 |  |  |  |  |  |  | 61 919,64 | 33 168,00 |  |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 24 | 2 161 077,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,00 | 2 096 402,00 |  |  | 14 535,00 | 50 140,00 |  |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 33 | 1 543 066,18 | 405 213,00 | 650 511,00 |  |  | 97 293,00 | 299 530,00 |  |  |  |  |  |  | 54 346,18 | 36 173,00 |  |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 36 | 1 480 419,75 | 897 500,00 |  |  |  | 186 305,00 | 264 178,00 |  |  |  |  |  |  | 114 493,75 | 17 943,00 |  |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 45 | 2 164 812,80 | 576 871,00 | 1 044 234,00 |  |  | 172 532,00 | 232 943,00 |  |  |  |  |  |  | 85 979,80 | 52 253,00 |  |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 47 | 1 511 062,72 | 399 636,00 | 634 112,00 |  |  | 194 546,00 | 194 209,00 |  |  |  |  |  |  | 57 419,72 | 31 140,00 |  |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 96 | 4 712 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,00 | 4 607 802,00 |  |  | 13 122,00 | 91 512,00 |  |
| 18 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 3 | 2 786 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,00 | 2 713 487,00 |  |  | 15 389,00 | 57 206,00 |  |
| 19 | г. Рузаевка, ул. Паровозная, д. 2, корп. 1 | 9 449,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 449,00 |  |  |
| 20 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 16 | 4 488 087,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 205,00 | 4 373 337,00 |  |  | 17 261,00 | 97 489,00 |  |
| 21 | г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 8Б | 808 242,00 |  | 808 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7 | 2 051 124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,00 | 1 999 823,00 |  |  | 11 406,00 | 39 895,00 |  |
| 23 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7А | 1 280 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,00 | 1 247 998,00 |  |  | 8 210,00 | 24 537,00 |  |
| 24 | г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1А | 777 631,00 |  | 777 631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 6А | 2 873 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,00 | 2 803 980,00 |  |  | 14 572,00 | 55 434,00 |  |
| 26 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 2 | 2 245 942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,00 | 2 193 092,00 |  |  | 11 958,00 | 40 892,00 |  |
| 27 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 11 | 1 117 764,84 | 268 311,00 | 534 818,00 |  |  | 124 122,00 | 127 687,00 |  |  |  |  |  |  | 47 570,84 | 15 256,00 |  |
| 28 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 12 | 2 755 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,22 | 2 695 910,00 |  |  | 7 580,00 | 51 625,00 |  |
| 29 | п. Совхоз "Красное сельцо", ул. Гагарина, д. 14 | 2 791 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,00 | 2 725 335,00 |  |  | 12 858,00 | 53 196,00 |  |
| 30 | п. Совхоз "Красное сельцо", ул. Садовая, д. 10 | 270 174,18 | 138 661,00 |  |  |  | 53 645,00 | 38 235,00 |  |  |  |  |  |  | 36 232,18 | 3 401,00 |  |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | | **79 360 176,45** | **10532842,00** | **15971495,00** | **0,00** | **3035986,00** | **5009665,00** | **5640503,00** | **0,00** | **0,00** | **9921,62** | **36845885,00** | **0,00** | **0,00** | **1422645,77** | **901154,68** | **0,00** |
| 1 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141 | 1 836 919,74 | 143 772,00 | 374 509,00 |  |  | 104 048,00 | 89 071,00 |  |  | 268,00 | 1 046 029,00 |  |  | 57 392,60 | 22 098,14 |  |
| 2 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142 | 7 938 218,91 | 1 383 352,00 | 2 095 836,00 |  |  | 573 226,00 | 663 047,00 |  |  | 874,00 | 2 995 159,00 |  |  | 152 138,37 | 75 460,54 |  |
| 3 | г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А | 4 019 519,63 | 1 088 882,00 | 1 981 765,00 |  |  | 315 119,00 | 500 215,00 |  |  |  |  |  |  | 118 998,51 | 14 540,12 |  |
| 4 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97 | 4 850 415,85 | 1 026 997,00 | 1 566 504,00 |  | 1 003 453,00 | 501 317,00 | 600 968,00 |  |  |  |  |  |  | 113 624,52 | 37 552,33 |  |
| 5 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 3А | 11 200 094,31 | 2 619 359,00 | 1 673 566,00 |  | 1 047 482,00 | 1 120 345,00 | 1 072 099,00 |  |  | 930,00 | 3 380 382,00 |  |  | 168 799,15 | 118 062,16 |  |
| 6 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 5 | 11 276 543,49 | 1 529 777,00 | 2 787 826,00 |  |  | 1 057 697,00 | 1 150 027,00 |  |  | 1 300,00 | 4 447 088,00 |  |  | 185 451,01 | 118 677,48 |  |
| 7 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10 | 2 922 716,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,00 | 2 852 878,00 |  |  | 18 962,00 | 50 876,32 |  |
| 8 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12 | 2 522 468,33 | 564 636,00 | 1 045 552,00 |  | 245 935,00 | 251 118,00 | 293 524,00 |  |  |  |  |  |  | 107 604,71 | 14 098,62 |  |
| 9 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12А | 4 080 472,69 | 564 636,00 | 1 045 552,00 |  | 245 935,00 | 248 528,00 | 313 908,00 |  |  | 449,00 | 1 519 466,00 |  |  | 100 934,60 | 41 513,09 |  |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 28 | 4 171 826,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,00 | 4 082 345,00 |  |  | 16 680,00 | 72 801,82 |  |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 30 | 4 741 519,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,00 | 4 639 681,00 |  |  | 19 098,00 | 82 740,98 |  |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 34 | 3 258 816,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,62 | 3 179 579,00 |  |  | 22 535,00 | 56 702,49 |  |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Суворова, д. 1Г | 2 163 129,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,00 | 2 115 521,00 |  |  | 9 882,00 | 37 726,79 |  |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Суворова, д. 2А | 768 149,38 | 143 027,00 | 380 290,00 |  |  | 93 516,00 | 105 232,00 |  |  |  |  |  |  | 42 540,04 | 3 544,34 |  |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Терешковой, д. 70А | 2 049 817,69 | 429 006,00 | 971 962,00 |  |  | 263 014,00 | 304 358,00 |  |  |  |  |  |  | 71 359,56 | 10 118,13 |  |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5 | 2 170 067,49 | 440 369,00 | 914 965,00 |  | 242 472,00 | 225 845,00 | 259 166,00 |  |  |  |  |  |  | 74 277,04 | 12 973,45 |  |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Титова, д. 11 | 4 258 434,88 | 599 029,00 | 1 133 168,00 |  | 250 709,00 | 255 892,00 | 288 888,00 |  |  | 438,00 | 1 587 757,00 |  |  | 100 490,66 | 42 501,22 |  |
| 18 | с. Пайгарма, ул. Родниковая, д. 111 | 2 565 522,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,00 | 2 500 000,00 |  |  | 20 939,00 | 44 583,33 |  |
| 19 | с. Пайгарма, ул. Родниковая, д. 113 | 2 565 522,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,00 | 2 500 000,00 |  |  | 20 939,00 | 44 583,33 |  |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Рузаевскому муниципальному району:** | | **65 180 876,99** | **9 550 000,00** | **13600000,00** | **0,00** | **3 310 000,00** | **6 930 000,00** | **8 450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 248,83** | **13380000,00** | **3033,00** | **7300000,00** | **1545937,00** | **1114939,99** | **0,00** |
| 1 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, 3 | 966 836,33 | 250 000,00 | 300 000,00 |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 40 608,00 | 16 228,33 |  |
| 2 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, 9 | 978 559,33 | 250 000,00 | 300 000,00 |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 52 331,00 | 16 228,33 |  |
| 3 | г. Рузаевка, пер. Фабричный, 11 | 1 120 696,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 51 971,00 | 18 725,00 |  |
| 4 | г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 8 | 1 116 478,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 47 753,00 | 18 725,00 |  |
| 5 | г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 10 | 1 116 478,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 47 753,00 | 18 725,00 |  |
| 6 | г. Рузаевка, ул. К. Маркса, 45а | 972 031,33 | 250 000,00 | 300 000,00 |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 45 803,00 | 16 228,33 |  |
| 7 | г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д.32 | 4 194 487,67 | 250 000,00 | 300 000,00 |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  | 1 530 000,00 |  | 1600000,00 | 82 441,00 | 72 046,67 |  |
| 8 | г. Рузаевка, ул. Ленина, 24 | 4 199 537,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2303,00 | 4100000,00 | 26 421,00 | 73 116,67 |  |
| 9 | г. Рузаевка, ул. Ленина, 67 | 4 213 584,33 | 250 000,00 | 300 000,00 |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  | 797,00 | 1 550 000,00 | 730,00 | 1600000,00 | 81 181,00 | 72 403,33 |  |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, 10 | 4 463 870,33 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  | 87 187,00 | 76 683,33 |  |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, 3 | 4 487 563,33 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  | 110 880,00 | 76 683,33 |  |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, 5а | 5 976 615,67 | 1 350 000,00 | 2 400 000,00 |  |  | 900 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 124 074,00 | 102 541,67 |  |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Мира, 24 | 1 115 904,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 47 179,00 | 18 725,00 |  |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Мира, 26 | 3 160 435,67 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  | 279,00 | 2 000 000,00 |  |  | 56 044,00 | 54 391,67 |  |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Мира, 28 | 3 164 653,67 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  | 279,00 | 2 000 000,00 |  |  | 60 262,00 | 54 391,67 |  |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Мира, 30а | 1 118 838,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 50 113,00 | 18 725,00 |  |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Мира, 34 | 1 119 559,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  |  | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 50 834,00 | 18 725,00 |  |
| 18 | г. Рузаевка, ул. Мичурина, 13 | 659 516,33 | 250 000,00 |  |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 38 638,00 | 10 878,33 |  |
| 19 | г. Рузаевка, ул. Мичурина, 16 | 2 252 743,00 | 250 000,00 |  |  |  | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  | 277,00 | 1 550 000,00 |  |  | 54 223,00 | 38 520,00 |  |
| 20 | г. Рузаевка, ул. Паровозная, д. 2 кор. 1 | 3 908 443,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  | 433,00 | 1 100 000,00 |  |  | 91 568,00 | 66 875,00 |  |
| 21 | г. Рузаевка, ул. Петрова, 36 | 2 152 345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,83 | 2 100 000,00 |  |  | 14 895,00 | 37 450,00 |  |
| 22 | г. Рузаевка, ул. Станиславского, д.6 | 1 128 108,67 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 39 027,00 | 19 081,67 |  |
| 23 | г. Рузаевка, ул. Суворова, 2а | 1 584 340,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,00 | 1 550 000,00 |  |  | 6 699,00 | 27 641,67 |  |
| 24 | г. Рузаевка, ул. Титова, 7 | 2 777 618,33 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  | 80 360,00 | 47 258,33 |  |
| 25 | г. Рузаевка, ул. Титова, 7а | 2 764 119,33 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  | 66 861,00 | 47 258,33 |  |
| 26 | г. Рузаевка, ул. Юрасова, 6а | 4 467 514,33 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  | 90 831,00 | 76 683,33 |  |