АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.05.2019г.                                                                          № 283

г. Рузаевка

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия» на 2014 – 2043 годы в Рузаевском муниципальном районе в 2020 – 2022 годах

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 г. №52-З «О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.08.2013г. №340 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных, сроком до трех лет, планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и Уставом Рузаевского муниципального района, администрация Рузаевского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы в Рузаевском муниципальном районе в 2020-2022 годах (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйствю.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Рузаевского

муниципального района                                                       В.Ю. Кормилицын

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия» на 2014 - 2043 годы Рузаевского муниципального района на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта |  | Материал стен | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество подъездов | Количество этажей | Тип кровли | Размеры МКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды | Год |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | длина |  | ширина | высота |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. |  |  |  | м. п. |  | м. п. | м. п. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 108 637,94 | 98 996,25 | 94 091,42 | 4 806 | х | х | х | х |  | х | х |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 41 842,79 | 38 405,30 | 35 034,38 | 1 811 | х | х | х | х |  | х | х |  |
| 1 | с. Красное сельцо, ул. Гагарина, 14 | 1975 |  |  | кирпич | 2 475,60 | 2 475,60 | 2 438,50 | 102 | 4 | 4 | плоская | 68,75 |  | 12,7 | 11,63 |  |
| 2 | с. Красное сельцо, ул. Садовая, 10 | 1968 |  |  | кирпич | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 17 | 1 | 2 | скатная | 17,8 |  | 10,9 | 5,6 |  |
| 3 | пос. Левженский, ул. Центральная, 2 | 1976 |  |  | панель | 3 155,50 | 3 155,50 | 2 520,10 | 149 | 4 | 5 | плоская | 54 |  | 12 | 15 |  |
| 4 | пос. Левженский, ул. Центральная, 12 | 1973 |  |  | кирпич | 700,50 | 700,50 | 581,70 | 21 | 2 | 2 | скатная | 40 |  | 13 | 11 |  |
| 5 | пос. Левженский, ул. Центральная, 11 | 1967 |  |  | кирпич | 708,90 | 708,90 | 562,60 | 38 | 2 | 2 | скатная | 40 |  | 13 | 11 |  |
| 6 | пер. Фабричный, 3 | 1960 |  |  | кирпич | 303,20 | 278,00 | 246,50 | 10 | 1 | 2 | скатная | 18,9 |  | 10,85 | 6,4 |  |
| 7 | пер. Фабричный, 9 | 1960 |  |  | кирпич | 462,80 | 392,00 | 355,80 | 17 | 1 | 2 | скатная | 27,1 |  | 12,6 | 5,85 |  |
| 8 | пер. Фабричный, 11 | 1962 |  |  | кирпич | 454,40 | 383,80 | 294,60 | 24 | 2 | 2 | скатная | 26,8 |  | 12,5 | 5,9 |  |
| 9 | ул. Байкузова, 142а | 1967 |  |  | кирпич | 2 596,20 | 2 424,30 | 2 379,90 | 104 | 4 | 5 | плоская | 54,3 |  | 12,7 | 14,2 |  |
| 10 | ул. Кутузова, 80 | 1960 | кровля фасад | 2008 | кирпич | 633,20 | 570,10 | 467,50 | 30 | 2 | 2 | скатная | 40,8 |  | 12,55 | 6,15 |  |
| 11 | ул. Кутузова, 99 | 1962 |  |  | кирпич | 1 249,31 | 1 140,20 | 1 140,20 | 51 | 2 | 4 | скатная | 34,6 |  | 12,7 | 11,22 |  |
| 12 | ул. Кутузова, 99а | 1967 |  |  | кирпич | 1 992,70 | 1 844,20 | 1 720,60 | 79 | 3 | 4 | скатная | 54,15 |  | 12,7 | 11,43 |  |
| 13 | ул. Ленина, 14 | 1952 | кровля, фасад | 2016 | кирпич | 1 333,00 | 1 183,50 | 1 091,30 | 39 | 3 | 2 | скатная | 67 |  | 16 | 6,8 |  |
| 14 | ул. Ленина, 24 | 1973 |  |  | кирпич | 3 194,10 | 2 921,10 | 2 764,50 | 153 | 4 | 5 | плоская | 68,4 |  | 12,7 | 14,2 |  |
| 15 | ул. Ленина, 33 | 1952 | фасад, кровля | 2008, 2018 | кирпич | 1 027,58 | 932,20 | 885,00 | 24 | 3 | 3 | скатная | 46,5 |  | 11 | 9,96 |  |
| 16 | ул. Ленина, 36 | 1934 | фасад, кровля | 2008, 2018 | кирпич | 2 326,50 | 2 047,30 | 1 836,48 | 90 | 7 | 3 | скатная | 119 |  | 14 | 10,2 |  |
| 17 | ул. Ленина, 45 | 1960 | фасад, кровля | 2008, 2018 | кирпич | 2 077,70 | 1 911,70 | 1 911,70 | 40 | 3 | 3 | скатная | 70 |  | 14 | 10,2 |  |
| 18 | ул. Ленина, 47 | 1955 | фасад | 2008 | кирпич | 1 142,80 | 1 024,70 | 1 024,70 | 17 | 3 | 3 | скатная | 45,9 |  | 10,8 | 9,6 |  |
| 19 | ул. Маяковского, 96 | 1961 | кровля | 2008 | кирпич | 2 460,60 | 2 185,10 | 1 713,60 | 96 | 4 | 4 | скатная | 68,4 |  | 12,6 | 11,4 |  |
| 20 | ул. Менделеева, 3 | 1969 |  |  | кирпич | 3 194,40 | 2 751,40 | 2 485,80 | 165 | 4 | 5 | плоская | 71,8 |  | 12,95 | 14,4 |  |
| 21 | ул. Паровозная, д. 2, кор. 1 | 1979 |  |  | кирпич | 1 435,50 | 1 288,00 | 1 116,70 | 74 | 2 | 5 | плоская | 34,4 |  | 12,6 | 12,8 |  |
| 22 | ул. Петрова, 16 | 1958 | фасад | 2008 | кирпич | 2 182,40 | 1 943,50 | 1 894,60 | 57 | 4 | 3 | скатная | 85,9 |  | 14,07 | 9,8 |  |
| 23 | ул. Титова, 7 | 1964 |  |  | кирпич | 2 000,40 | 1 782,10 | 1 739,00 | 96 | 3 | 4 | плоская | 54,25 |  | 12,8 | 12,4 |  |
| 24 | ул. Титова, 7а | 1966 |  |  | кирпич | 1 394,40 | 1 297,80 | 1 191,20 | 189 | 2 | 4 | плоская | 34,2 |  | 12,7 | 12 |  |
| 25 | ул. Юрасова, 6а | 1973 |  |  | кирпич | 3 072,30 | 2 795,00 | 2 671,80 | 129 | 4 | 5 | плоская | 68,2 |  | 12,65 | 14,35 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 33 237,52 | 30 308,92 | 30 527,19 | 1 428 | х | х | х | х |  | х | х |  |
| 1 | ул. Байкузова, 141 | 1960 | кровля | 2008 | кирпич | 260,30 | 229,50 | 1 979,70 | 18 | 1 | 2 | скатная | 17,75 |  | 10,8 | 6,2 |  |
| 2 | ул. Байкузова, 142 | 1967 |  |  | кирпич | 3 052,30 | 2 780,70 | 2 612,10 | 130 | 4 | 5 | плоская | 68,6 |  | 12,6 | 14,15 |  |
| 3 | ул. Байкузова, 142а | 1967 |  |  | кирпич | 2 596,20 | 2 424,30 | 2 379,90 | 104 | 4 | 5 | плоская | 54,3 |  | 12,7 | 14,2 |  |
| 4 | ул. Маяковского, 97 | 1963 |  |  | кирпич | 2 551,98 | 2 354,88 | 2 057,86 | 103 | 4 | 4 | скатная | 68,55 |  | 12,7 | 11,2 |  |
| 5 | ул. Менделеева, 10 | 1966 |  |  | кирпич | 2 695,23 | 2 498,23 | 2 330,35 | 104 | 4 | 4 | плоская | 68,3 |  | 12,7 | 11,2 |  |
| 6 | ул. Менделеева, 12 | 1965 |  |  | кирпич | 1 282,16 | 1 202,86 | 1 157,51 | 50 | 2 | 4 | скатная | 35 |  | 12,75 | 11,2 |  |
| 7 | ул. Менделеева, 12а | 1966 |  |  | кирпич | 1 275,50 | 1 176,50 | 1 145,62 | 67 | 2 | 4 | плоская | 35,05 |  | 12,8 | 11,3 |  |
| 8 | ул. Менделеева, 3а | 1970 |  |  | кирпич | 2 880,80 | 2 515,60 | 2 096,10 | 205 | 4 | 5 | плоская | 71,8 |  | 12,95 | 14,4 |  |
| 9 | ул. Менделеева, 5 | 1972 |  |  | кирпич | 4 882,60 | 4 479,60 | 4 395,00 | 209 | 6 | 5 | плоская | 98,7 |  | 12,75 | 14,45 |  |
| 10 | ул. Петрова, 28 | 1965 |  |  | кирпич | 2 050,70 | 1 847,30 | 1 815,40 | 58 | 3 | 4 | скатная | 54,25 |  | 12,8 | 12 |  |
| 11 | ул. Петрова, 30 | 1964 |  |  | кирпич | 2 706,65 | 2 512,55 | 2 377,25 | 108 | 4 | 4 | скатная | 68,7 |  | 12,6 | 12 |  |
| 12 | ул. Петрова, 34 | 1969 |  |  | кирпич | 3 300,70 | 2 930,00 | 2 930,00 | 126 | 4 | 5 | плоская | 72,9 |  | 12,7 | 14,55 |  |
| 13 | ул. Суворова, 1г | 1960 |  |  | кирпич | 452,10 | 376,60 | 376,60 | 24 | 2 | 2 | скатная | 26,8 |  | 12,5 | 6 |  |
| 14 | ул. Суворова, 2а | 1962 |  |  | кирпич | 259,00 | 236,20 | 200,70 | 10 | 2 | 1 | скатная | 18,9 |  | 10,85 | 6,4 |  |
| 15 | ул. Терешковой, 70а | 1961 | кровля фасад | 2016 | кирпич | 744,80 | 659,20 | 659,20 | 29 | 2 | 2 | скатная | 44 |  | 16 | 6,9 |  |
| 16 | ул. Титова, 5 | 1963 | кровля | 2008 | кирпич | 943,50 | 876,90 | 836,10 | 27 | 2 | 3 | плоская |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Титова, 11 | 1963 |  |  | кирпич | 1 303,00 | 1 208,00 | 1 177,80 | 56 | 2 | 4 | плоская | 34,75 |  | 12,6 | 11,43 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | 33 557,63 | 30 282,03 | 28 529,85 | 1 567 | х | х | х | х |  | х | х |  |
| 1 | пер. Фабричный, 3 | 1960 |  |  | кирпич | 303,20 | 278,00 | 246,50 | 10 | 1 | 2 | скатная | 18,9 |  | 10,85 | 6,4 |  |
| 2 | пер. Фабричный, 9 | 1960 |  |  | кирпич | 462,80 | 392,00 | 355,80 | 17 | 1 | 2 | скатная | 27,1 |  | 12,6 | 5,85 |  |
| 3 | пер. Фабричный, 11 | 1962 |  |  | кирпич | 454,40 | 383,80 | 294,60 | 24 | 2 | 2 | скатная | 26,8 |  | 12,5 | 5,9 |  |
| 4 | ул. Бедноднмьяновская, 8 | 1954 | фасад кровля | 2016, 2018 | кирпич | 867,90 | 796,30 | 796,30 | 22 | 2 | 2 | скатная | 35 |  | 14,3 | 8,7 |  |
| 5 | ул. Бедноднмьяновская, 10 | 1953 | фасад кровля | 2016, 2018 | кирпич | 822,50 | 756,00 | 708,00 | 25 | 2 | 2 | скатная | 35 |  | 14,3 | 8,7 |  |
| 6 | ул. К. Маркса, 45а | 1958 | кровля фасад | 2013, 2017 | кирпич | 491,50 | 445,50 | 445,50 | 16 | 1 | 2 | скатная | 22,25 |  | 16,3 | 6,9 |  |
| 7 | ул. Куйбышева, д.32 | 1936 |  |  | дерево | 603,80 | 499,30 | 499,30 | 21 | 1 | 2 | скатная | 37 |  | 20 | 7 |  |
| 8 | ул. Ленина, 24 | 1973 |  |  | кирпич | 3 194,10 | 2 921,10 | 2 764,50 | 153 | 4 | 5 | плоская | 68,4 |  | 12,7 | 14,2 |  |
| 9 | ул. Ленина, 67 | 1955 |  |  | кирпич | 377,70 | 310,10 | 292,50 | 23 | 1 | 2 | скатная | 44,15 |  | 12,9 | 6,4 |  |
| 10 | ул. Менделеева, 10 | 1966 |  |  | кирпич | 2 695,23 | 2 498,23 | 2 330,35 | 104 | 4 | 4 | плоская | 68,3 |  | 12,7 | 11,2 |  |
| 11 | ул. Менделеева, 3 | 1969 |  |  | кирпич | 3 194,40 | 2 751,40 | 2 485,80 | 165 | 4 | 5 | плоская | 71,8 |  | 12,95 | 14,4 |  |
| 12 | ул. Менделеева, 5а | 1975 |  |  | кирпич | 4 891,60 | 4 502,80 | 4 330,90 | 200 | 6 | 5 | плоская | 98,7 |  | 12,75 | 14,45 |  |
| 13 | ул. Мира, 24 | 1962 |  |  | кирпич | 351,10 | 307,70 | 307,70 | 16 | 2 | 2 | скатная | 27 |  | 10,3 | 6,1 |  |
| 14 | ул. Мира, 26 | 1969 |  |  | кирпич | 372,00 | 333,20 | 280,30 | 18 | 2 | 2 | скатная | 27 |  | 10,3 | 6,1 |  |
| 15 | ул. Мира, 28 | 1967 |  |  | кирпич | 358,30 | 313,90 | 264,50 | 25 | 2 | 2 | скатная | 39,5 |  | 12,4 | 5,8 |  |
| 16 | ул. Мира, 30а | 1972 |  |  | панель | 719,10 | 658,30 | 575,60 | 41 | 2 | 2 | скатная | 39,3 |  | 12,2 | 5,59 |  |
| 17 | ул. Мира, 34 | 1975 |  |  | панель | 719,50 | 658,70 | 607,50 | 8 | 2 | 2 | скатная | 39,5 |  | 12,4 | 5,8 |  |
| 18 | ул. Мичурина, 13 | 1972 |  |  | кирпич | 365,10 | 335,90 | 335,90 | 9 | 1 | 2 | скатная | 17,8 |  | 12,4 | 5,8 |  |
| 19 | ул. Мичурина, 16 | 1969 |  |  | кирпич | 373,20 | 329,90 | 278,10 | 25 | 1 | 2 | скатная | 27,5 |  | 10,2 | 5,99 |  |
| 20 | ул. Паровозная, д. 2 кор. 1 | 1979 |  |  | кирпич | 1 435,50 | 1 288,00 | 1 116,70 | 74 | 2 | 5 | плоская | 34,4 |  | 12,6 | 12,8 |  |
| 21 | ул. Петрова, 36 | 1968 |  |  | кирпич | 3 239,80 | 2 965,60 | 2 965,60 | 126 | 4 | 5 | плоская | 72,95 |  | 12,7 | 14,65 |  |
| 22 | ул. Станиславского, д.6 | 1953 | кровля фасад | 2008 | кирпич | 275,80 | 254,50 | 254,50 | 14 | 1 | 2 | скатная | 17,7 |  | 10,9 | 5,9 |  |
| 23 | ул. Суворова, 2а | 1962 |  |  | кирпич | 259,00 | 236,20 | 200,70 | 10 | 2 | 1 | скатная | 18,9 |  | 10,85 | 6,4 |  |
| 24 | ул. Титова, 7 | 1964 |  |  | кирпич | 2 000,40 | 1 782,10 | 1 739,00 | 96 | 3 | 4 | плоская | 54,25 |  | 12,8 | 12,4 |  |
| 25 | ул. Титова, 7а | 1966 |  |  | кирпич | 1 394,40 | 1 297,80 | 1 191,20 | 189 | 2 | 4 | плоская | 34,6 |  | 12,8 | 12,4 |  |
| 26 | ул. Чичаева, д.5 | 1958 |  |  | кирпич | 263,00 | 190,70 | 190,70 | 7 | 1 | 2 | скатная | 18,5 |  | 12 | 7 |  |
| 27 | ул. Юрасова, 6а | 1973 |  |  | кирпич | 3 072,30 | 2 795,00 | 2 671,80 | 129 | 4 | 5 | плоская | 68,2 |  | 12,65 | 14,35 |  |

| Приложение 2 2. Стоимость и объемы услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документации | услуги по строительному контролю | другие виды |
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  | без утепление |  | с утеплением |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | 200 719 298,00 | 22 000 000,00 | 30 750 000,00 | 0,00 | 6 980 000,00 | 15 870 000,00 | 20 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 602,78 | 88 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 028,00 | 4 131 270,00 | 0,00 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | 65 281 084,00 | 4 800 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 3 270 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 135,33 | 45 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 814,00 | 1 349 270,00 | 0,00 |
| 1 | с. Красное сельцо, ул. Гагарина, 14 | 2 106 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,13 | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 858,00 | 43 870,00 |  |
| 2 | с. Красное сельцо, ул. Садовая, 10 | 1 131 032,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 134,00 | 22 898,00 |  |
| 3 | пос. Левженский, ул. Центральная, 2 | 2 105 828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 958,00 | 43 870,00 |  |
| 4 | пос. Левженский, ул. Центральная, 12 | 2 050 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 580,00 | 42 800,00 |  |
| 5 | пос. Левженский, ул. Центральная, 11 | 1 194 253,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 285,00 | 23 968,00 |  |
| 6 | пер. Фабричный, 3 | 1 569 937,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,0 | 1 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 195,00 | 32 742,00 |  |
| 7 | пер. Фабричный, 9 | 1 572 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 1 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 174,00 | 32 742,00 |  |
| 8 | пер. Фабричный, 11 | 2 052 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,7 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 083,00 | 42 800,00 |  |
| 9 | ул. Байкузова, 142а | 2 106 347,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 477,00 | 43 870,00 |  |
| 10 | ул. Кутузова, 80 | 2 556 811,00 | 250 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  | 716,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 381,00 | 52 430,00 |  |
| 11 | ул. Кутузова, 99 | 5 946 553,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | отсутствует |  | 550 000,00 |  |  | 615 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 503,00 | 123 050,00 |  |
| 12 | ул. Кутузова, 99а | 6 419 203,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | отсутствует | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  | 962,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 523,00 | 132 680,00 |  |
| 13 | ул. Ленина, 14 | 1 390 604,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |  | отсутствует | 250 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 784,00 | 27 820,00 |  |
| 14 | ул. Ленина, 24 | 2 108 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,8 | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 535,00 | 43 870,00 |  |
| 15 | ул. Ленина, 33 | 2 302 224,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | отсутствует | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 144,00 | 47 080,00 |  |
| 16 | ул. Ленина, 36 | 3 384 624,00 | 1 200 000,00 |  |  | отсутствует | 900 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 144,00 | 68 480,00 |  |
| 17 | ул. Ленина, 45 | 2 357 477,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | отсутствует | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 397,00 | 47 080,00 |  |
| 18 | ул. Ленина, 47 | 2 305 330,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | отсутствует | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 250,00 | 47 080,00 |  |
| 19 | ул. Маяковского, 96 | 5 120 122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 122,00 | 107 000,00 |  |
| 20 | ул. Менделеева, 3 | 2 109 259,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,8 | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 389,00 | 43 870,00 |  |
| 21 | ул. Паровозная, д. 2, кор. 1 | 1 132 989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 449,00 | 23 540,00 |  |
| 22 | ул. Петрова, 16 | 6 656 361,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,9 | 6 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 261,00 | 139 100,00 |  |
| 23 | ул. Титова, 7 | 1 747 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 406,00 | 36 380,00 |  |
| 24 | ул. Титова, 7а | 1 744 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 210,00 | 36 380,00 |  |
| 25 | ул. Юрасова, 6а | 2 108 442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 2 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 572,00 | 43 870,00 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | 66 146 576,00 | 7 400 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 5 470 000,00 | 6 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832,62 | 28 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 754,00 | 1 363 822,00 | 0,00 |
| 1 | ул. Байкузова, 141 | 2 608 860,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  | 268,00 | 1 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 146,00 | 53 714,00 |  |
| 2 | ул. Байкузова, 142 | 6 040 181,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | отсутствует | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  | 874,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 061,00 | 124 120,00 |  |
| 3 | ул. Байкузова, 142А | 3 871 590,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | отсутствует | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 410,00 | 79 180,00 |  |
| 4 | ул. Маяковского, 97 | 3 866 528,00 | 700 000,00 | 1 100 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 348,00 | 79 180,00 |  |
| 5 | ул. Менделеева, 10 | 2 157 952,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 012,00 | 44 940,00 |  |
| 6 | ул. Менделеева, 12 | 5 851 203,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  | 447,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 293,00 | 120 910,00 |  |
| 7 | ул. Менделеева, 12а | 3 904 725,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  | 449,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 475,00 | 80 250,00 |  |
| 8 | ул. Менделеева, 3а | 6 663 229,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  | 930,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 269,00 | 136 960,00 |  |
| 9 | ул. Менделеева, 5 | 10 025 578,00 | 1 350 000,00 | 2 400 000,00 |  | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 |  |  | 1 300,00 | 3 020 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 640,00 | 206 938,00 |  |
| 10 | ул. Петрова, 28 | 4 096 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 145,00 | 85 600,00 |  |
| 11 | ул. Петрова, 30 | 4 915 797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,00 | 4 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 077,00 | 102 720,00 |  |
| 12 | ул. Петрова, 34 | 2 159 757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,62 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 817,00 | 44 940,00 |  |
| 13 | ул. Суворова, 1г | 2 049 906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 106,00 | 42 800,00 |  |
| 14 | ул. Суворова, 2а | 964 031,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 557,00 | 19 474,00 |  |
| 15 | ул. Терешковой, 70а | 1 129 916,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 446,00 | 22 470,00 |  |
| 16 | ул. Титова, 5 | 1 936 212,00 | 400 000,00 | 450 000,00 |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 390 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 836,00 | 39 376,00 |  |
| 17 | ул. Титова, 11 | 3 904 366,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  | 438,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 116,00 | 80 250,00 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | 69 291 638,00 | 9 800 000,00 | 13 950 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 7 130 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634,83 | 14 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 460,00 | 1 418 178,00 | 0,00 |
| 1 | пер. Фабричный, 3 | 970 082,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 608,00 | 19 474,00 |  |
| 2 | пер. Фабричный, 9 | 981 805,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 331,00 | 19 474,00 |  |
| 3 | пер. Фабричный, 11 | 1 124 441,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 971,00 | 22 470,00 |  |
| 4 | ул. Беднодемьяновская, 8 | 1 120 223,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 753,00 | 22 470,00 |  |
| 5 | ул. Беднодемьяновская, 10 | 1 120 223,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 753,00 | 22 470,00 |  |
| 6 | ул. К. Маркса, 45а | 975 277,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 803,00 | 19 474,00 |  |
| 7 | ул. Куйбышева, д.32 | 4 208 897,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  | 289 | 1 530 000,00 |  |  | 354 | 1 600 000,00 |  |  |  |  | 82 441,00 | 86 456,00 |  |
| 8 | ул. Ленина, 24 | 4 214 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,00 | 4 100 000,00 |  |  |  |  | 26 421,00 | 87 740,00 |  |
| 9 | ул. Ленина, 67 | 4 228 065,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  | 797,00 | 1 550 000,00 |  |  | 730,00 | 1 600 000,00 |  |  |  |  | 81 181,00 | 86 884,00 |  |
| 10 | ул. Менделеева, 10 | 4 479 207,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 187,00 | 92 020,00 |  |
| 11 | ул. Менделеева, 3 | 4 502 900,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 880,00 | 92 020,00 |  |
| 12 | ул. Менделеева, 5а | 5 997 124,00 | 1 350 000,00 | 2 400 000,00 |  | отсутствует | 900 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 074,00 | 123 050,00 |  |
| 13 | ул. Мира, 24 | 1 119 649,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 179,00 | 22 470,00 |  |
| 14 | ул. Мира, 26 | 3 171 314,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  | 279,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 044,00 | 65 270,00 |  |
| 15 | ул. Мира, 28 | 3 175 532,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  | 279,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 262,00 | 65 270,00 |  |
| 16 | ул. Мира, 30а | 1 122 583,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 113,00 | 22 470,00 |  |
| 17 | ул. Мира, 34 | 1 123 304,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | отсутствует | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 834,00 | 22 470,00 |  |
| 18 | ул. Мичурина, 13 | 661 692,00 | 250 000,00 | отсутствует |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 638,00 | 13 054,00 |  |
| 19 | ул. Мичурина, 16 | 2 260 447,00 | 250 000,00 | отсутствует |  | отсутствует | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  | 277,00 | 1 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 223,00 | 46 224,00 |  |
| 20 | ул. Паровозная, д. 2 кор. 1 | 2 788 829,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 119,00 | 56 710,00 |  |
| 21 | ул. Петрова, 36 | 2 159 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,83 | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 895,00 | 44 940,00 |  |
| 22 | ул. Станиславского, д.6 | 1 131 925,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |  | 160 000,00 | 160 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 027,00 | 22 898,00 |  |
| 23 | ул. Суворова, 2а | 1 589 869,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,00 | 1 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 699,00 | 33 170,00 |  |
| 24 | ул. Титова, 7 | 2 787 070,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 360,00 | 56 710,00 |  |
| 25 | ул. Титова, 7а | 2 773 571,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 861,00 | 56 710,00 |  |
| 26 | ул. Чичаева, д.5 | 5 020 762,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |  |  | 530,00 | 2 000 000,00 |  |  | 558 | 1 600 000,00 |  |  |  |  | 66 972,00 | 103 790,00 |  |
| 27 | ул. Юрасова, 6а | 4 482 851,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 831,00 | 92 020,00 |  |

План реализации на 2020- 2022 годы  Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия" на 2014-2043 годы

1. Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД , всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  | х | х | х | х | х | 108 637,94 | 98 996,25 | 94 091,42 | 4 806 | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Красное сельцо, ул. Гагарина, 14 | 1975 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 475,60 | 2 475,60 | 2 438,50 | 102 | 2 106 728,00 |  |  |  | 2 106 728,00 | 851,00 | 11 316,00 | 2020 |
| 2 | с. Красное сельцо, ул. Садовая, 10 | 1968 |  | кирпич | 2 | 1 | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 17 | 1 131 032,00 |  |  |  | 1 131 032,00 | 4 207,71 | 11 316,00 | 2020 |
| 3 | пос. Левженский, ул. Центральная, 2 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3 155,50 | 3 155,50 | 2 520,10 | 149 | 2 105 828,00 |  |  |  | 2 105 828,00 | 667,35 | 11 316,00 | 2020 |
| 4 | пос. Левженский, ул. Центральная, 12 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 700,50 | 700,50 | 581,70 | 21 | 2 050 380,00 |  |  |  | 2 050 380,00 | 2 927,02 | 11 316,00 | 2020 |
| 5 | пос. Левженский, ул. Центральная, 11 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 708,90 | 708,90 | 562,60 | 38 | 1 194 253,00 |  |  |  | 1 194 253,00 | 1 684,66 | 11 316,00 | 2020 |
| 6 | пер. Фабричный, 3 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 303,20 | 278,00 | 246,50 | 10 | 1 569 937,00 |  |  |  | 1 569 937,00 | 5 177,89 | 11 316,00 | 2020 |
| 7 | пер. Фабричный, 9 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 462,80 | 392,00 | 355,80 | 17 | 1 572 916,00 |  |  |  | 1 572 916,00 | 3 398,69 | 11 316,00 | 2020 |
| 8 | пер. Фабричный, 11 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 454,40 | 383,80 | 294,60 | 24 | 2 052 883,00 |  |  |  | 2 052 883,00 | 4 517,79 | 11 316,00 | 2020 |
| 9 | ул. Байкузова, 142а | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 596,20 | 2 424,30 | 2 379,90 | 104 | 2 106 347,00 |  |  |  | 2 106 347,00 | 811,32 | 11 316,00 | 2020 |
| 10 | ул. Кутузова, 80 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 633,20 | 570,10 | 467,50 | 30 | 2 556 811,00 |  |  |  | 2 556 811,00 | 4 037,92 | 11 316,00 | 2020 |
| 11 | ул. Кутузова, 99 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 249,31 | 1 140,20 | 1 140,20 | 51 | 5 946 553,00 |  |  |  | 5 946 553,00 | 4 759,87 | 11 316,00 | 2020 |
| 12 | ул. Кутузова, 99а | 1967 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 992,70 | 1 844,20 | 1 720,60 | 79 | 6 419 203,00 |  |  |  | 6 419 203,00 | 3 221,36 | 11 316,00 | 2020 |
| 13 | ул. Ленина, 14 | 1952 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 333,00 | 1 183,50 | 1 091,30 | 39 | 1 390 604,00 |  |  |  | 1 390 604,00 | 1 043,21 | 11 316,00 | 2020 |
| 14 | ул. Ленина, 24 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 194,10 | 2 921,10 | 2 764,50 | 153 | 2 108 405,00 |  |  |  | 2 108 405,00 | 660,09 | 11 316,00 | 2020 |
| 15 | ул. Ленина, 33 | 1952 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 027,58 | 932,20 | 885,00 | 24 | 2 302 224,00 |  |  |  | 2 302 224,00 | 2 240,43 | 11 316,00 | 2020 |
| 16 | ул. Ленина, 36 | 1934 |  | кирпич | 3 | 7 | 2 326,50 | 2 047,30 | 1 836,48 | 90 | 3 384 624,00 |  |  |  | 3 384 624,00 | 1 454,81 | 11 316,00 | 2020 |
| 17 | ул. Ленина, 45 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 077,70 | 1 911,70 | 1 911,70 | 40 | 2 357 477,00 |  |  |  | 2 357 477,00 | 1 134,66 | 11 316,00 | 2020 |
| 18 | ул. Ленина, 47 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 142,80 | 1 024,70 | 1 024,70 | 17 | 2 305 330,00 |  |  |  | 2 305 330,00 | 2 017,26 | 11 316,00 | 2020 |
| 19 | ул. Маяковского, 96 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 460,60 | 2 185,10 | 1 713,60 | 96 | 5 120 122,00 |  |  |  | 5 120 122,00 | 2 080,84 | 11 316,00 | 2022 |
| 20 | ул. Менделеева, 3 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 194,40 | 2 751,40 | 2 485,80 | 165 | 2 109 259,00 |  |  |  | 2 109 259,00 | 660,30 | 11 316,00 | 2020 |
| 21 | ул. Паровозная, д. 2, кор. 1 | 1979 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 435,50 | 1 288,00 | 1 116,70 | 74 | 1 132 989,00 |  |  |  | 1 132 989,00 | 789,26 | 11 316,00 | 2020 |
| 22 | ул. Петрова, 16 | 1958 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 182,40 | 1 943,50 | 1 894,60 | 57 | 6 656 361,00 |  |  |  | 6 656 361,00 | 3 050,02 | 11 316,00 | 2020 |
| 23 | ул. Титова, 7 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 000,40 | 1 782,10 | 1 739,00 | 96 | 1 747 786,00 |  |  |  | 1 747 786,00 | 873,72 | 11 316,00 | 2020 |
| 24 | ул. Титова, 7а | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 394,40 | 1 297,80 | 1 191,20 | 189 | 1 744 590,00 |  |  |  | 1 744 590,00 | 1 251,14 | 11 316,00 | 2020 |
| 25 | ул. Юрасова, 6а | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 072,30 | 2 795,00 | 2 671,80 | 129 | 2 108 442,00 |  |  |  | 2 108 442,00 | 686,27 | 11 316,00 | 2020 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Байкузова, 141 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 260,30 | 229,50 | 1 979,70 | 18 | 2 608 860,00 |  |  |  | 2 608 860,00 | 10 022,51 | 11 316,00 | 2021 |
| 2 | ул. Байкузова, 142 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 052,30 | 2 780,70 | 2 612,10 | 130 | 6 040 181,00 |  |  |  | 6 040 181,00 | 1 978,89 | 11 316,00 | 2021 |
| 3 | ул. Байкузова, 142а | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 596,20 | 2 424,30 | 2 379,90 | 104 | 3 871 590,00 |  |  |  | 3 871 590,00 | 1 491,25 | 11 316,00 | 2021 |
| 4 | ул. Маяковского, 97 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 551,98 | 2 354,88 | 2 057,86 | 103 | 3 866 528,00 |  |  |  | 3 866 528,00 | 1 515,11 | 11 316,00 | 2021 |
| 5 | ул. Менделеева, 10 | 1966 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 695,23 | 2 498,23 | 2 330,35 | 104 | 2 157 952,00 |  |  |  | 2 157 952,00 | 800,66 | 11 316,00 | 2021 |
| 6 | ул. Менделеева, 12 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 282,16 | 1 202,86 | 1 157,51 | 50 | 5 851 203,00 |  |  |  | 5 851 203,00 | 4 563,55 | 11 316,00 | 2021 |
| 7 | ул. Менделеева, 12а | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 275,50 | 1 176,50 | 1 145,62 | 67 | 3 904 725,00 |  |  |  | 3 904 725,00 | 3 061,33 | 11 316,00 | 2021 |
| 8 | ул. Менделеева, 3а | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 880,80 | 2 515,60 | 2 096,10 | 205 | 6 663 229,00 |  |  |  | 6 663 229,00 | 2 312,98 | 11 316,00 | 2021 |
| 9 | ул. Менделеева, 5 | 1972 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 882,60 | 4 479,60 | 4 395,00 | 209 | 10 025 578,00 |  |  |  | 10 025 578,00 | 2 053,33 | 11 316,00 | 2021 |
| 10 | ул. Петрова, 28 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 050,70 | 1 847,30 | 1 815,40 | 58 | 4 096 745,00 |  |  |  | 4 096 745,00 | 1 997,73 | 11 316,00 | 2021 |
| 11 | ул. Петрова, 30 | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 706,65 | 2 512,55 | 2 377,25 | 108 | 4 915 797,00 |  |  |  | 4 915 797,00 | 1 816,19 | 11 316,00 | 2021 |
| 12 | ул. Петрова, 34 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 300,70 | 2 930,00 | 2 930,00 | 126 | 2 159 757,00 |  |  |  | 2 159 757,00 | 654,33 | 11 316,00 | 2021 |
| 13 | ул. Суворова, 1г | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 452,10 | 376,60 | 376,60 | 24 | 2 049 906,00 |  |  |  | 2 049 906,00 | 4 534,19 | 11 316,00 | 2021 |
| 14 | ул. Суворова, 2а | 1962 |  | кирпич | 1 | 2 | 259,00 | 236,20 | 200,70 | 10 | 964 031,00 |  |  |  | 964 031,00 | 3 722,13 | 11 316,00 | 2021 |
| 15 | ул. Терешковой, 70а | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 744,80 | 659,20 | 659,20 | 29 | 1 129 916,00 |  |  |  | 1 129 916,00 | 1 517,07 | 11 316,00 | 2021 |
| 16 | ул. Титова, 5 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 943,50 | 876,90 | 836,10 | 27 | 1 936 212,00 |  |  |  | 1 936 212,00 | 2 052,16 | 11 316,00 | 2021 |
| 17 | ул. Титова, 11 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 303,00 | 1 208,00 | 1 177,80 | 56 | 3 904 366,00 |  |  |  | 3 904 366,00 | 2 996,44 | 11 316,00 | 2021 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Фабричный, 3 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 303,20 | 278,00 | 246,50 | 10 | 970 082,00 |  |  |  | 970 082,00 | 3 199,48 | 11 316,00 | 2022 |
| 2 | пер. Фабричный, 9 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 462,80 | 392,00 | 355,80 | 17 | 981 805,00 |  |  |  | 981 805,00 | 2 121,45 | 11 316,00 | 2022 |
| 3 | пер. Фабричный, 11 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 454,40 | 383,80 | 294,60 | 24 | 1 124 441,00 |  |  |  | 1 124 441,00 | 2 474,56 | 11 316,00 | 2022 |
| 4 | ул. Бедноднмьяновская, 8 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 867,90 | 796,30 | 796,30 | 22 | 1 120 223,00 |  |  |  | 1 120 223,00 | 1 290,73 | 11 316,00 | 2022 |
| 5 | ул. Бедноднмьяновская, 10 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 822,50 | 756,00 | 708,00 | 25 | 1 120 223,00 |  |  |  | 1 120 223,00 | 1 361,97 | 11 316,00 | 2022 |
| 6 | ул. К. Маркса, 45а | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 491,50 | 445,50 | 445,50 | 16 | 975 277,00 |  |  |  | 975 277,00 | 1 984,29 | 11 316,00 | 2022 |
| 7 | ул. Куйбышева, д.32 | 1936 |  | дерево | 2 | 1 | 603,80 | 499,30 | 499,30 | 21 | 4 208 897,00 |  |  |  | 4 208 897,00 | 6 970,68 | 11 316,00 | 2022 |
| 8 | ул. Ленина, 24 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 194,10 | 2 921,10 | 2 764,50 | 153 | 4 214 161,00 |  |  |  | 4 214 161,00 | 1 319,36 | 11 316,00 | 2022 |
| 9 | ул. Ленина, 67 | 1955 |  | кирпич | 2 | 1 | 377,70 | 310,10 | 292,50 | 23 | 4 228 065,00 |  |  |  | 4 228 065,00 | 11 194,24 | 11 316,00 | 2022 |
| 10 | ул. Менделеева, 10 | 1966 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 695,23 | 2 498,23 | 2 330,35 | 104 | 4 479 207,00 |  |  |  | 4 479 207,00 | 1 661,90 | 11 316,00 | 2022 |
| 11 | ул. Менделеева, 3 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 194,40 | 2 751,40 | 2 485,80 | 165 | 4 502 900,00 |  |  |  | 4 502 900,00 | 1 409,62 | 11 316,00 | 2022 |
| 12 | ул. Менделеева, 5а | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 891,60 | 4 502,80 | 4 330,90 | 200 | 5 997 124,00 |  |  |  | 5 997 124,00 | 1 226,00 | 11 316,00 | 2022 |
| 13 | ул. Мира, 24 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 351,10 | 307,70 | 307,70 | 16 | 1 119 649,00 |  |  |  | 1 119 649,00 | 3 188,97 | 11 316,00 | 2022 |
| 14 | ул. Мира, 26 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 372,00 | 333,20 | 280,30 | 18 | 3 171 314,00 |  |  |  | 3 171 314,00 | 8 525,04 | 11 316,00 | 2022 |
| 15 | ул. Мира, 28 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 358,30 | 313,90 | 264,50 | 25 | 3 175 532,00 |  |  |  | 3 175 532,00 | 8 862,77 | 11 316,00 | 2022 |
| 16 | ул. Мира, 30а | 1972 |  | панель | 2 | 2 | 719,10 | 658,30 | 575,60 | 41 | 1 122 583,00 |  |  |  | 1 122 583,00 | 1 561,09 | 11 316,00 | 2022 |
| 17 | ул. Мира, 34 | 1975 |  | панель | 2 | 2 | 719,50 | 658,70 | 607,50 | 8 | 1 123 304,00 |  |  |  | 1 123 304,00 | 1 561,23 | 11 316,00 | 2022 |
| 18 | ул. Мичурина, 13 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 365,10 | 335,90 | 335,90 | 9 | 661 692,00 |  |  |  | 661 692,00 | 1 812,36 | 11 316,00 | 2022 |
| 19 | ул. Мичурина, 16 | 1969 |  | кирпич | 2 | 1 | 373,20 | 329,90 | 278,10 | 25 | 2 260 447,00 |  |  |  | 2 260 447,00 | 6 056,93 | 11 316,00 | 2022 |
| 20 | ул. Паровозная, д. 2 кор. 1 | 1979 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 435,50 | 1 288,00 | 1 116,70 | 74 | 2 788 829,00 |  |  |  | 2 788 829,00 | 1 942,76 | 11 316,00 | 2022 |
| 21 | ул. Петрова, 36 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 239,80 | 2 965,60 | 2 965,60 | 126 | 2 159 835,00 |  |  |  | 2 159 835,00 | 666,66 | 11 316,00 | 2022 |
| 22 | ул. Станиславского, д.6 | 1953 |  | кирпич | 2 | 1 | 275,80 | 254,50 | 254,50 | 14 | 1 131 925,00 |  |  |  | 1 131 925,00 | 4 104,15 | 11 316,00 | 2022 |
| 23 | ул. Суворова, 2а | 1962 |  | кирпич | 1 | 2 | 259,00 | 236,20 | 200,70 | 10 | 1 589 869,00 |  |  |  | 1 589 869,00 | 6 138,49 | 11 316,00 | 2022 |
| 24 | ул. Титова, 7 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 000,40 | 1 782,10 | 1 739,00 | 96 | 2 787 070,00 |  |  |  | 2 787 070,00 | 1 393,26 | 11 316,00 | 2022 |
| 25 | ул. Титова, 7а | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 394,40 | 1 297,80 | 1 191,20 | 189 | 2 773 571,00 |  |  |  | 2 773 571,00 | 1 989,08 | 11 316,00 | 2022 |
| 26 | ул. Чичаева, д.5 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 263,00 | 190,70 | 190,70 | 7 | 5 020 762,00 |  |  |  | 5 020 762,00 | 19 090,35 | 11 316,00 | 2022 |
| 27 | ул. Юрасова, 6а | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 072,30 | 2 795,00 | 2 671,80 | 129 | 4 482 851,00 |  |  |  | 4 482 851,00 | 1 459,12 | 11 316,00 | 2022 |