**Заключение**

**заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы»**

г. Рузаевка 13.07.2022г.

Заседание комиссии по подведению итогов приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы» (далее по тексту – Программа) на 2023 год ее реализации.

**В заседании** приняло участие 11 человек.

По результатам заседания общественной комиссии составлен протокол, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

13.07.2022г. в 15ч 30 мин в здании администрации городского поселения Рузаевка проведено заседание комиссии по подведению итогов приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы» (далее по тексту – Программа) на 2023 год ее реализации.

**Вывод по результатам заседания комиссии:**

1) Определить адресный перечень дворовых территорий для включения в Программу на 2023 год ее реализации.

2) Осуществить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в порядке установленной очередности исходя из объемов предоставленных субсидий на благоустройство дворовых территорий, которые в дальнейшем будут доведены Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории | Балл | Порядковый номер |
| ул. 40 лет Победы, 7 | 88 | 1 |
| ул.Менделеева,5 | 88 | 2 |
| ул.Менделеева,5А | 88 | 3 |
| б-р Горшкова, 14 | 85 | 4 |
| ул. Солнечная, 1А | 78 | 5 |
| ул. Петрова,36 | 75 | 6 |
| б-р Горшкова, 5 | 68 | 7 |
| ул. Юрасова, 11Б | 56 | 8 |
| ул. Маяковского, 98 | 55 | 9 |
| ул. Северная, 1А | 53 | 10 |
| ул. Петрова, 18 | 51 | 11 |
| ул. Петрова, 20 | 50 | 12 |
| ул. Юрасова, 8А | 48 | 13 |
| ул. Пионерская, 93 | 45 | 14 |
| ул. Северная, 5 | 43 | 15 |
| Ул. Пионерская, 91 | 40 | 16 |
| ул. Эстакад, 1 А | 38 | 17 |
| ул. Байкузова, 139 | 35 | 18 |
| ул. Северная, 2 | 26 | 19 |
| ул. Северная, 7 | 25 | 20 |

**Решили:**

1)Утвердить адресный перечень дворовых территорий для включения в Программу на 2023 год ее реализации.

2) Осуществить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в порядке установленной очередности исходя из объемов предоставленных субсидий на благоустройство дворовых территорий, которые в дальнейшем будут доведены Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории | Балл | Порядковый номер |
| ул. 40 лет Победы, 7 | 88 | 1 |
| ул.Менделеева,5 | 88 | 2 |
| ул.Менделеева,5А | 88 | 3 |
| б-р Горшкова, 14 | 85 | 4 |
| ул. Солнечная, 1А | 78 | 5 |
| ул. Петрова,36 | 75 | 6 |
| б-р Горшкова, 5 | 68 | 7 |
| ул. Юрасова, 11Б | 56 | 8 |
| ул. Маяковского, 98 | 55 | 9 |
| ул. Северная, 1А | 53 | 10 |
| ул. Петрова, 18 | 51 | 11 |
| ул. Петрова, 20 | 50 | 12 |
| ул. Юрасова, 8А | 48 | 13 |
| ул. Пионерская, 93 | 45 | 14 |
| ул. Северная, 5 | 43 | 15 |
| Ул. Пионерская, 91 | 40 | 16 |
| ул. Эстакад, 1 А | 38 | 17 |
| ул. Байкузова, 139 | 35 | 18 |
| ул. Северная, 2 | 26 | 19 |
| ул. Северная, 7 | 25 | 20 |

Председатель общественной комиссии В.Г. Пушкарев

Секретарь общественной комиссии Н.Н. Храмова