- УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы администрации

городского поселения Рузаевка            от «28» 03.2017 г. № 158

- Муниципальная программа

- «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка

на 2017 год»

гп Рузаевка - 2017 год

- 1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2017 год.

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Рузаевка |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Рузаевка; Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды городского поселения Рузаевка; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качеств современной городской среды; - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - комплексное улучшение благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования городского поселения Рузаевка (далее – муниципальное образование); - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования; - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД; - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; - озеленение дворовых территорий МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), %. - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, Га. - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет __11816_ тыс. рублей, в том числе: Бюджет Республики Мордовия: __11254___тыс. рублей; Бюджет городского поселения Рузаевка: ___562____тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий МКД, 9 ед. - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 3%. - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), 4,8%. - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 1 ед. - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 2,3 Га. - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 0,3%. |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 309 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 771 тыс. кв. м.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги, и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Городские площади, скверы и парки на сегодняшний день нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ, зонирование территории не соответствует современным требованиям для проведения досуга.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

3. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий – бизнес-проект, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития муниципального образования городского поселения Рузаевка.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 11816 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Мордовия 11254 тыс. рублей, бюджета городского поселения Рузаевка 562 тыс. рублей.

- Мероприятия Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Срок реализации настоящей Программы 2017 год

- Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов.

- Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

дополнительного перечня работ:

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование детский и (или) спортивных площадок;

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского поселения Рузаевка.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация городского поселения Рузаевка

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением администрации городского поселения Рузаевка;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением администрации городского поселения Рузаевка, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского поселения Рузаевка.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Средства, оставшиеся не реализованными при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году, переходят на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в резервный перечень.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, осуществляется в соответствии с приложением №3.

- Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Рузаевка

на 2017 год»

- С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка» на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 9 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 4,8 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0,3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной                                      городской среды на территории городского поселения Рузаевка               на 2017 год»

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2017 год»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы * | до 1 апреля 2017 года | Администрация городского поселения Рузаевка |
| 2 | Утвердить состав общественной комиссии городского поселения Рузаевка по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2017 год» | до 1 апреля 2017 года | Администрация городского поселения Рузаевка |
| 3 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – предложения) ** | до 1 апреля 2017г. | Администрация городского поселения Рузаевка |
|  | Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | до 1 апреля 2017г. | Администрация городского поселения Рузаевка |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году | до 1 апреля 2017г. | Администрация городского поселения Рузаевка |
| 5 | Утвердить муниципальную программу с учетом результатов общественного обсуждения | до 15 мая 2017г. | Администрация городского поселения Рузаевка |
| 6 | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования *** | до 1 июля 2017г. | Администрация городского поселения Рузаевка |
| 7 | Завершить реализацию муниципальной программы | до конца 2017 г. | Администрация городского поселения Рузаевка |

*Срок обсуждения проекта Программы не менее 30 дней.

** Предложения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержать в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если принято решение о таком участии);

- условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

***В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Справочно: содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть, как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению с указанием сметной стоимости.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка              на 2017 год»

- ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Рузаевка

- 1.	Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Рузаевка, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуальное описание дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- 2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Рузаевка требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования городского поселения Рузаевка осуществляется  в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения Рузаевка.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

- 3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Организатор уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

При выборе дизайн-проекта комиссия должна руководствоваться следующими критериями для дизайн-проекта:

-обеспечение доступности для маломобильных групп населения

-практичность

-применение современных технологий и материалов

-совместимость с общим архитектурным обликом территории

-наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций

-соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ)

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Общественной комиссией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования осуществляется с участием специалистов администрации городского поселения Рузаевка.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации городского поселения Рузаевка.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2017 год

1. Предмет общественного обсуждения

В целях повышения открытости и заинтересованности жителей городского поселения Рузаевка к благоустройству территорий Администрация городского поселения Рузаевка извещает о проведении процедуры общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2017 год. В общественном обсуждении вправе участвовать органы власти, общественные объединения и организации, расположенные на территории городского поселения Рузаевка, а также жители городского поселения Рузаевка.

2. Информация о сроках проведения общественного обсуждения

Срок приема предложений в рамках проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2017 год составляет 30 календарных дней с даты его размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Рузаевка www.ruzaevka-rm.ru.

Начало: 28 марта 2017 года.

Окончание: 28 апреля 2017 года.

3. Требования к представлению предложений и замечаний

Предложения и замечания к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2017 год представляются в электронном виде путем направления на электронную почту admruz-gkh@mail.ru с пометкой «Предложение по проекту муниципальной программы» либо в письменном виде по адресу: каб. 13, ул. Ленина, д. 79, администрация гп Рузаевка, по следующей форме:

Рассмотрев проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2017, сообщаю о следующих предложениях и замечаниях к указанному проекту:

| № п/п | Текст проекта документа, в отношении которого вносится предложение (замечание) либо указание об отсутствии в проекте документа соответствующей нормы | Текст проекта с учетом вносимых предложений (замечаний) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О., место жительства, номер телефона, адрес электронной почты (в случае направления предложения в электронном виде) лица, внесшего предложения и замечания

Дата  __________________

Подпись  __________________

4.   Рассмотрение результатов общественного обсуждения

Рассмотрение результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год будет осуществляется общественной комиссией по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка» на 2017 год, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка» на 2017 год.

В протоколе заседания общественной комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы будет отражено содержание всех поступивших предложений и замечаний участников общественного обсуждения и результаты их рассмотрения.

Протокол заседания общественной комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы будет размещен на официальном сайте Администрации городского поселения Рузаевка www.ruzaevka-rm.ru в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

В качестве норматива финансовых затрат на 1 единицу измерения берется предельная стоимость.

В проекте программы  прописывается и минимальный, и дополнительный перечни

Приложение

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | м2 |  |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 4500 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2400 |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 6000 |

Приложение

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. | 92000 |
|  | - качели | шт. | 16000 |
|  | - горка | шт. | 27000 |
|  | - карусель | шт. | 24000 |
|  | - песочница | шт. | 10000 |
|  | - другие | шт. | 15000 |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. | 91200 |
|  | - футбольные ворота | шт. | 11200 |
|  | - стенка-турник | шт. | 30000 |
|  | - другие | шт. | 50000 |
| 3 | Устройство парковки | м2 |  |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 |  |

Приложение

к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Рузаевка, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации городского поселения Рузаевка в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация городского поселения Рузаевка в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации городского поселения Рузаевка неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Рузаевка (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Рузаевка от 30.03.2017г. №166 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Рузаевка)» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка, должны быть утверждены не позднее 1 июля 2017 года.