СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РУССКО-БАЙМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г.                                                                                       № 39/165

д.Русское  Баймаково

Об утверждении плана

дорожных работ

Совет депутатов Русско-Баймаковского сельского поселения Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Утвердить план дорожных работ на территории Русско-Баймаковского сельского поселения на 2019 г. (прилагается).

2.Настоящее  решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене.

Глава Русско-Баймаковского

сельского  поселения                                                                                 И.Н.Низяев

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов Русско-Баймаковского 
сельского поселения Рузаевского муниципального района
от  28 декабря  2018 г.  №39/165

План
дорожных работ на территории Русско-Баймаковского сельского поселения на 2019 г.

| № п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД, экспертиза | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс.руб | Источники финансирования, тыс. руб. | Дата начала - окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НАЛИЧИЕ ПСД ДЛЯ ЗАЯВКИ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РМ) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением) |
| 1. | Устройство основания из песка проезжей части в с.Спасское ул.Центральная | не требуется | 0,4 | 200,000 ₽ | - | 200,000 ₽ | 01 мая 2019 г.- 20 мая 2019 г. |
| 2. | Закупка щебня 90 м3 в с.Спасское | не требуется | 0,4 | 99,000 ₽ | - | 99,000 ₽ | 20 мая-30 мая 2019 г. |
| 3. | Устройство основания из песка проезжей части в д.Русское Баймаково ул.Молодежная | не требуется | 0,2 | 100,000 ₽ | - | 100,000 ₽ | 30 мая 2019 г. |
| 4. | Закупка щебня 54 м3 в д.Русское Баймаково ул.Молодежная | не требуется | 0,2 | 59,400 ₽ | - | 59,400 ₽ | 1 января-30 марта 1 декабря-31 декабря |
| 5. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее время | не требуется | 37,2 | 150,000 ₽ |  | 150,000 ₽ |  |
| 6. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Молодежная д.Русское Баймаково | В стадии | 0,2 | 62,500 ₽ | - | 62,500 ₽ | 20 июня 2019 г.- 30 июня 2019 г. |
| 7. | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги по ул. ул.Молодежная д.Русское Баймаково | В стадии | 0,2 | 25,000 ₽ | - | 25,000 ₽ | 01 июля 2019 г. - 01 августа 2019 г. |
| 9. | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| * Плановое распределение средств Дорожного фонда Рузаевского муниципального района на уровне сельского поселения происходит строго в доведённом лимите на данное поселение. В случае отсутствия информации на дату утверждения Плана за аналог доведённых лимитов принимается предыдущий период 2018 года. |