АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.08.2021 г.                                                                                       №752

г. Рузаевка

# Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, в 2021 году»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Мордовия от 25.08.2021 № 391 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории Республики Мордовия, в 2021 году», Уставом городского поселения Рузаевка администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района

# п о с т а н о в л я е т :

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка,                  в 2021 году».

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и подлежит  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет»                         по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава администрации

городского поселения Рузаевка                                                        А.Ю. Домнин

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

№ 752 от 25.08.2021г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, в 2021 году».

# Паспорт

# муниципальной программы «Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка,                     в 2021 году».

| Наименование программы | Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, в 2021 году». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Рузаевка. |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Рузаевка. |
| Заказчик | Администрация городского поселения Рузаевка. |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка. |
| Подпрограммы Программы | Нет. |
| Цель Программы | Совершенствование уровня благоустроенности междворовых пространств городского поселения Рузаевка для улучшения условий проживания и отдыха жителей в условиях сложившейся застройки. |
| Задачи Программы | - Устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов, автомобильных парковок; - Устройство, ремонт освещения междворовых пространств с установкой дополнительных элементов (опор, светильников и т.д.); - Устройство, ремонт инженерных коммуникаций междворовых пространств (колодцев, люков, сетей коммуникаций); - Приобретение и устройство малых архитектурных форм, детских и физкультурно-оздоровительных комплексов с устройством оснований и покрытий площадок под их размещение. |
| Перечень основных мероприятий программы | - Устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов, автомобильных парковок; - Устройство, ремонт освещения междворовых пространств с установкой дополнительных элементов; - Устройство, ремонт инженерных коммуникаций междворовых пространств; - Приобретение и устройство малых архитектурных форм, детских и физкультурно-оздоровительных комплексов с устройством оснований и покрытий площадок под их размещение. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество междворовых пространств, в которых будет выполнен ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия, - 4 (см. Таблицу 1) |
| Срок реализации Программы | 2021г. |
| Источники и объемы финансирования программы | Общий объем финансовых средств – 2695372,85 руб.*, из них: Средства республиканского бюджета:23137974,38 руб.; Средства местного бюджета – 3457398,47 руб. |
| Ожидаемые результаты Программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |

* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

### Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА, ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

В существующем жилищном фонде на территории городского поселения Рузаевка междворовые пространства и  придомовые территории  полностью или частично не отвечают нормативным требованиям. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. На сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия междворовых пространств. Такое состояние территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности.

Проведенные исследования и анализ состояния территории свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

Рузаевка — административный центр Рузаевского района. Второй по величине город в Республике Мордовия, после Саранска. В настоящее время произошло увеличение привлекательности территории городского поселения Рузаевка для бизнеса и для размещения новых предприятий, в связи с присвоением городу в 2017 году статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это дает право предприятиям – резидентам ТОСЭР на налоговые льготы. Уменьшен налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых. Также устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов.  Увеличение числа рабочих мест повлечет за собой пополнение бюджета налоговыми сборами, росту занятости населения, увеличению спроса на жилье, необходимости создания культурно-досуговых центров, что в свою очередь требует организации мероприятий по благоустройству территорий как дворовых, так и общего пользования.

В связи с тем, что многие междворовые пространства в городском поселении Рузаевка необходимо привести в соответствие современным нормам, возникла необходимость разработки муниципальной программы «Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, в 2021 году».

### Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского поселения Рузаевка. Благоустройство территории представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания дворовых территорий и территорий кварталов.

Цель программы - совершенствование уровня благоустроенности междворовых пространств городского поселения Рузаевка для улучшения условий проживания и отдыха жителей в условиях сложившейся застройки (см. Таблицу 1)

Ее реализация требует выполнения следующих задач:

- устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов, автомобильных парковок;

- устройство, ремонт освещения междворовых пространств с установкой дополнительных элементов (опор, светильников и т.д.);

- устройство, ремонт инженерных коммуникаций междворовых пространств (колодцев, люков, сетей коммуникаций);

- приобретение и устройство малых архитектурных форм, детских и физкультурно-оздоровительных комплексов с устройством оснований и покрытий площадок под их размещение.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан;

- повышение уровня благоустройства междворовых пространств;

- приобщение населения к здоровому образу жизни;

- организация досуга населения и профилактика детской преступности.

# Таблица 1

# Адресный перечень

# междворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № | Наименование территории, адрес территории | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. 40 лет Победы, д. №№ 1, 1А, 3, 3 В. | 3486,17 |
| 2 | Ул. Юрасова, д. №№ 13Б, 15. | 3354,63 |
| 3 | Ул. Юрасова, д. №№ 22А, 24. | 7311,1 |
| 4 | Ул. Станиславского, д. №№ 8Б, 10А, 12А. | 3202,02 |

### Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

### Основные мероприятия в программе приведены в Таблице 2

### Таблица 2

### Основные мероприятия программы и их обобщенная характеристика

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализация |  |  |  |
| 1 | Устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов, автомобильных парковок | Администрация городского поселения Рузаевка, МБУ «Городское хозяйство» | 3 квартал 2021г. | 4 квартал 2021г. | Создание и ремонт проездов, парковок и пешеходных дорожек. | Разбитое дорожное полотно, отсутствие пешеходной зоны, отсутствие парковок, стоянка автомобилей на зеленой зоне. |  |
| 2 | Устройство, ремонт освещения междворовых пространств с установкой дополнительных элементов | Администрация городского поселения Рузаевка, МБУ «Городское хозяйство» | 3 квартал 2021г. | 4 квартал 2021г. | Создание и ремонт освещения проездов, парковок, зон отдыха, и детских игровых площадок. | Отсутствие или недостаточная освещенность проездов, парковок, зон отдыха. |  |
| 3 | Устройство, ремонт инженерных коммуникаций междворовых пространств | Администрация городского поселения Рузаевка, МБУ «Городское хозяйство» | 3 квартал 2021г. | 4 квартал 2021г. | Приведение к действующим нормативам состояний колодцев, люков, инженерных систем. | Риски возникновений аварийных ситуаций в наружных инженерных системах, возможный рост травматизма, порчи имущества граждан. |  |
| 4 | Приобретение и устройство малых архитектурных форм, детских и физкультурно-оздоровительных комплексов с устройством оснований и покрытий площадок под их размещение. | Администрация городского поселения Рузаевка, МБУ «Городское хозяйство» | 3 квартал 2021г. | 4 квартал 2021г. | Приобщение населения к здоровому образу жизни; организация досуга населения и профилактика детской преступности | Отсутствие новых спортивных тренажеров детских игровых и многофункциональных площадок, скамеек, урн. |  |

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Для реализации не требуется принятия нормативно-правовых актов.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Общая стоимость реализации программы составляет 26595372,85 руб.                            Размер запрашиваемой субсидии 23137974,38 руб., из бюджета городского поселения Рузаевка – 3457398,47 руб.

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

К риску реализации муниципальной программы, которым может управлять ответственный исполнитель программы, уменьшая вероятность его возникновения, относится риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине дефицита бюджета муниципального образования.                 Для минимизации указанного риска в ходе реализации программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

### Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### Общественной комиссией по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, в 2021 году» (см. Приложение 2) определяется адресный перечень междворовых территорий для проведения работ по благоустройству с учетом комплексной застройки и состоянию инфраструктуры.

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

№ 752 от 25.08.2021г.

Состав общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство междворовых пространств, общественных и дворовых территорий, находящихся на территории городского поселения Рузаевка, в 2021 году»

Председатель общественной комиссии:

Пушкарев Вячеслав Григорьевич – Первый заместитель Главы администрации городского  поселения Рузаевка;

Заместитель председателя общественной комиссии:

Власов Роман Сергеевич – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка;

Секретарь общественной комиссии:

Скуднова Марина Викторовна – главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Рузаевка.

Члены комиссии:

Антонова Татьяна Геннадьевна – и.о. директора  МБУ «Градпроект»;

Бабакаева Елена Александровна – заместитель Главы администрации – начальник финансового отдела администрации городского поселения Рузаевка;

Батракова Майя Владимировна – заместитель начальника отдела                 архитектуры и градостроительства;

Гирчев Валерий Владимирович – начальник отдела МБУ «Градпроект»;

Желтов Андрей Петрович – исполнительный секретарь Рузаевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Козлов Александр Васильевич – начальник отдела гражданской обороны администрации городского поселения Рузаевка;

Ласкин Александр Юрьевич – председатель Рузаевской городской организации Мордовской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Плигин Дмитрий Евгеньевич – заместитель директора МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;

Шугаева Валентина Александровна – Председатель Рузаевской местной организации Всероссийского общества слепых.