СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПАЛАЕВСКО-УРЛЕДИМСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

27.02.2019г				                                         № 8/41

с. Палаевка

«Об утверждении Плана дорожных работ на территории Палаевско-Урледимского сельского поселения на 2019 года»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов Палаевско-Урледимского сельского поселения Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить План дорожных работ на территории Палаевско-Урледимского сельского поселения на 2019 года.

2. Настоящее Решение  подлежит обнародованию в информационном бюллетене  Палаевско-Урледимского сельского поселения и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://www.ruzaevka-rm.ru.

Глава  Палаевско-Урледимского

сельского поселения                                                            Р.Р.Рахмуков

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов Палаевско-Урледимского 
сельского поселения Рузаевского муниципального района
		от ____ года № __

| План дорожных работ на территории Палаевско-Урледимского сельского поселения на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД, экспертиза | Протяженность, км |  | Сметная стоимость, тыс.руб | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Дата начала - окончания работ |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| НАЛИЧИЕ ПСД ДЛЯ ЗАЯВКИ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильной дороги, соединяющей села Верхний Урледим и Нижний Урледим Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | нет | 2,5 |  |  |  | х | 500 |  | 2019 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт внутрихозяйственных дорог с.Палаевка ул.60 лет Октября, Ул.Новая, Ул.Садовая | не требуется |  | 0,547 0,429 1,082 |  | - - |  | 200,0 200,0 300,0 | Май-июнь 2019 г. Май-июнь Май-июнь |  |
| 2. | Закупка щебня на ремонт мостов С.Палаевка Д.Озерки с.Яковщина | не требуется |  |  |  | - |  | 80 | май 2019 г. |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летнее и зимнее время | не требуется |  | 12.4 |  |  |  | 200,0 | 01 января 2019 г. – 31 декабря 2019 г. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1480 |  |  |