СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.05.2020 года







              № 54/237
г. Рузаевка

Об утверждении Плана мероприятий администрации городского поселения Рузаевка по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на 2020 год
Обсудив проект Плана мероприятий администрации городского поселения Рузаевка по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на 2020 год, Совет депутатов городского поселения Рузаевка решил:

1. Утвердить План мероприятий администрации городского поселения Рузаевка по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия на 2020 год.

2. Администрации городского поселения Рузаевка подготовить  отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2020 год для рассмотрения на заседании Совета депутатов городского поселения Рузаевка.

         3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адре​су: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава городского поселения Рузаевка



        В.В. Чичеватов

Утвержден 

решением Совета депутатов 

городского поселения Рузаевка
                                                                                                           от 22.05.2020г. № 54/237
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

администрации городского поселения Рузаевка
по реализации Послания Главы Республики Мордовия
 Государственному Собранию Республики Мордовия на 2020 год
	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия
	Срок

исполнения
	Исполнители
	Ответственный за исполнение

	Строительство и  капитальный ремонт жилья. 

	1.
	Отремонтировать 20 многоквартирных домов на сумму 56 692 863 руб.   на территории городского поселения Рузаевка

пер. Фабричный, 3, 

пер. Фабричный, 9

пер. Фабричный, 11

ул. Байкузова, 142а,ул. Кутузова, 80

ул. Кутузова, 99, ул. Кутузова, 99а

ул. Ленина, 14, ул. Ленина, 24

ул. Ленина, 33, ул. Ленина, 36

ул. Ленина, 45, ул. Ленина, 47

ул. Маяковского, 96,

ул. Менделеева, 3

ул. Паровозная, д. 2, кор. 1

ул. Петрова, 16, ул. Титова, 7

ул. Титова, 7а, ул. Юрасова, 6а
	в течение  года
	Администрация городского поселения Рузаевка


	Первый заместитель Главы администрации 

	2. 
	Обеспечить ввод жилья на территории городского поселения Рузаевка 15500 кв.м.
	в течение  года
	МБУ «Градпроект»,  администрация ГП Рузаевка  


	Первый заместитель Главы администрации 



	3
	В рамках реализации   программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» переселить 6 (шесть) многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Рузаевка, а именно: Пензенский мост, д.8; ул. Ухтомского, дома 70, 72; ул. Революции 1905г., д.2 и ул. Ленина, дома 87В, 89В. 

Общая расселяемая площадь указанных домов – 1750,7 кв.м., количество расселяемых граждан – 72 чел., количество расселяемых жилых помещений – 36 ед.


	4 квартал
	отдел жилья
	Первый заместитель Главы администрации

	Формирование комфортной городской среды и развитие сети автодорог.

	4.
	Благоустроить 9 дворовых территорий на сумму 8 300 000 руб., площадь Тысячелетия на сумму 35 000 000 руб. в городском поселении Рузаевка

	в течение  года
	отдел ЖКХ и благоустройства

	Первый заместитель Главы администрации 

	5.


	Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Привокзальный с устройством стоянки для автомобилей на сумму 11893929 руб.

	до 30.09.20
	МБУ «Городское хозяйство»
	Первый заместитель Главы администрации городского поселения Рузаевка



	6.
	Ремонт автомобильных дорог в

 г. Рузаевка на сумму 98682001 руб.:

- ул. З.Космодемьянской ;

 -ул. Терешковой

(от ул. Беднодемьяновская до ул. Трынова);

- ул.2-ая Мельничная;

- ул. Рубцова;

- ул. Васенко;
- ул. Чапаева;

- ул. Беднодемьяновская (от ул.Маяковская до ул. Л.Тольстого)
	до 30.09.20
	МБУ «Городское хозяйство»
	Первый заместитель Главы администрации городского поселения Рузаевка

 

	 Финансы

	7.
	Обеспечить рост собственных доходов над темпами роста инфляции, в том числе в бюджет Рузаевского муниципального района в сумме 235823,7 тыс. руб.
	по итогам года
	Финансовый отдел

	Заместитель Главы  администрации – начальник финансового отдела

	8.
	Обеспечить сокращение объемов недоимки к 1 января 2021 г. по налогам (по местным налогам, ЕНВД, НДФЛ) зачисляемым в консолидированный бюджет Рузаевского муниципального района по отношению к началу текущего года не менее 10%. 
	в течение года
	Финансовый отдел

	Заместитель Главы  администрации – начальник финансового отдела

	9.
	Снизить размер муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Мордовия в размере 2,0 млн. рублей.
	по итогам года
	Финансовый отдел

	Заместитель Главы  администрации – начальник финансового отдела

	10.
	Принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества, регистрации права на объекты недвижимости, расположенные на территории Рузаевского муниципального района
	в течение  года
	Отдел по управлению муниципальным имуществом 
	Руководитель

 аппарата – начальник организационно-технического отдела



	11.
	Обеспечить контроль за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества
	в течение года
	Отдел по управлению муниципальным имуществом 
	Руководитель

 аппарата – начальник организационно-технического отдела




