АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРХЛЯЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.03.2021 года                                                                            № 13

с.Перхляй

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  «распоряжением главы Республики Мордовия о проведении противопаводковых мероприятий на территории Республики Мордовия в 2022 году»,  в целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращение и возникновение чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года на территории Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия,  администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить ответственного на период весеннего паводка 2022 года

заместителя Главы Перхляйского сельского поселения – Тиньгаеву Елену Николаевну.

2. Утвердить план мероприятий по Перхляйскому сельскому поселению по весеннему паводку 2022 год.

3. Утвердить перечень улиц Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2022 года

4. Утвердить комиссию по обеспечению сохранности объектов ГТС, подведомственных учреждении, населенных пунктов Перхляйского сельского поселения в период весеннего паводка 2022  года.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава Перхляйского

сельского поселения                                                   Е.И.Жбанова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Перхляйского сельского поселения

от 29.03.2022 г.  №13

Мероприятия проводимые по Перхляйскому сельскому поселению

по весеннему паводку 2022 год

| № п/п | Наименование | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, о мерах по безопасности на воде, правилам поведения в период паводка, о необходимости подготовки к паводку жителям улиц находящихся в зоне риска (создание запасов продовольствия, питьевой воды, дров, обеспечение сохранности скота, запасов кормов для него, в период паводка рекомендовать употреблять только кипячёную воду. | В период весеннего паводка |
| 2 | Подготовить списки граждан, проживающих и работающих в местах возможного подтопления. | до 1 апреля 2022 г. |
| 3 | Организовать обследования зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов. | Март-апрель 2022 г. |
| 4 | При необходимости организовать круглосуточное дежурство в Администрации поселения | В период весеннего паводка |
| 5 | Информировать владельцев домов об очистке канав и водосточных труб от снега и льда | до 01апреля 2022 г. |
| 6 | Определение мест размещения эвакуированного населения с мест подтопления (затопления) | До 1 апреля 2022 г. |
| 7 | Провести разъяснительную работу среди населения по запрещению ловли рыбы в паводковый период и недопущению переправ по льду через реки и водоемы. | до 01 апреля 2022 г. |
| 8 | Обследование объектов для выявления и определения ущерба и обобщение информации по итогам половодья 2021 года с представлением данных об ущербе, нанесенном паводком | до 30.05.2022 г. |
| 9 | Заключение договоров с руководителями организаций, предприятий, гражданами имеющими в собственности автотранспорт и другую инженерную технику | до 01.04.2022 г. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Перхляйского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 29.03.2022 года №13

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2022 года

- ул. Новая

- ул. Московская

- ул. Советская

- ул. Буденного

Приложение № 3

к постановлению администрации

Перхляйского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от  29.03.2022 года № 13

Комиссия

по обеспечению сохранности объектов ГТС, подведомственных учреждении, населенных пунктов Перхляйского сельского поселения в период весеннего паводка 2022 года

|  | Жбанова Е.И. | Председатель комиссии – Глава Перхляйского сельского поселения. |
| --- | --- | --- |
|  | Тиньгаева Е.Н. | заместитель председателя комиссии – заместитель главы Перхляйского сельского поселения. |
|  | Качкалова Л.П.. | член комиссии – заведующая МБУК « Перхляйский клуб» (по согласованию) |
|  | Жбанов А.С. | член комиссии – Депутат Совета депутатов Перхляйского сельского поселения. (по согласованию) |
|  | Тиньгаева Т.А. | член комиссии – военно–учетный работник Перхляйского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Антонов И.П. | член комиссии – участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району. (по согласованию) |