  администрациЯ

татарско-пишлинского сельского поселения

рузаевского муниципального района

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021 г.                                                                                                          №3
с. Татарская Пишля

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2021 года
В целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2020 года на территории Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Предложить домовладельцам частного сектора, руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района:

· до 31 марта 2021 года осуществить комплекс противопаводковых мероприятий на закрепленных и прилегающих территориях в том числе; обеспечить подъезд к гидротехническим сооружениям, очистить водосбросы и водопропускные трубы ото льда, снега, и бытового мусора;
· установить контроль за состоянием и работой гидротехнических сооружений, водоотводных канав, водопропусков под дорогами;
· провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в местах, расположенных в непосредственной близости от мест предполагаемого подтопления (затопления), о необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка.

2. Утвердить: 

- план организационных мероприятий по обеспечению мер по организованному проведению весеннего паводка 2021 года на территории Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (приложение № 1);
· перечень объектов и улиц населенного пункта, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2021 года (приложение № 2);

· перечень сил и средств на территории поселения, привлекаемых для ликвидации последствий паводка (приложение № 3);

· состав Комиссии по обеспечению сохранности, подведомственных учреждении, населенных пунктов Татарско-Пишлинского сельского поселения в период весеннего паводка 2021 года (приложение № 4).
3. Администрации поселения подготовить:

· до 1 марта 2021 года списки граждан, проживающих и работающих в местах возможного подтопления;

-  до 1 марта 2021 года оповестить собственников жилья, руководителей организаций, предприятий и учреждений попадающих в предполагаемый район подтопления о мерах безопасности и порядке действий в период возникновения чрезвычайной ситуации;
· обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов;

· провести обследование зон возможного затопления паводковыми водами;

· провести проверку готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных и гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к подтоплению (затоплению) населенного пункта, человеческим жертвам и значительному материальному ущербу;

· обеспечить работу контрольных постов на реках и водоемах поселения, прогнозирование стихийных гидрометеорологических явлений, резких изменений погоды и представление регулярной оперативной информации для комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

· провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант трудового режима на весь паводковый период, подготовить подручные плавсредства (при наличии таковых у собственников) к возможной эвакуации населения, создать спасательные расчеты с привлечением других организаций
4. Совместно с отделом внутренних дел Рузаевского района (участковым инспектором):

· обеспечить пресечение выхода людей и техники на опасные участки рек и водоемов;

· обеспечить усиленный вариант охраны общественного порядка в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком.

Предложить населению, в срок до 22 марта 2021 года, произвести очистку сточных канав от снега, льда бытового мусора и обеспечить пропуск паводковых вод. 

Ходатайствовать перед МУЗ «Рузаевская ЦРБ» о накоплении на базе поселкового ФАП необходимых запасов медикаментов.

Предложить: руководителям КФХ, принять меры по накоплению стройматериалов, кормов, создать резерв горюче-смазочных материалов на период весеннего паводка.

5. Предложить: руководителям КФХ в предпаводковой период 2021 года принять необходимые меры по предотвращению затопления артезианских скважин талыми водами, исключить попадание в поверхностные водные объекты нефтепродуктов, ядохимикатов и других отходов промышленного и сельскохозяйственного производства.

6. Предложить: 

· Руководителям организаций, учреждений предприятий организовать информационное обеспечение населения по освещению паводковой обстановки в поселении, профилактике несчастных случаев с людьми на реках и водоемах.

Директору Татарско-Пишлинской сельской школы провести в марте текущего года среди учащихся разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках.

7. Противопаводковой комиссии Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района, в зависимости от складывающейся обстановки, оперативно принимать необходимые меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка (состав комиссии прилагается).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Татарско-Пишлинского

сельского поселения






           Р.Д. Шабаев
Приложение № 1
к постановлению  Главы администрации 

Татарско-Пишлинского сельского поселения 

Рузаевского муниципального района

от 08.02.2021  года №3
План

организационных мероприятий по обеспечению мер по организованному проведению весеннего паводка 2021 года на территории Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный за исполнение
	Отметка об исполнении

	1. 
	Составление плана основных противопаводковых мероприятий
	До 
31.03.2021 г.
	Глава администрации
	

	2. 
	Утверждение плана основных противопаводковых мероприятий
	До

05.04.2021 г.
	Глава администрации
	

	3. 
	Определение зон возможного подтопления жилого сектора, учреждений, организаций, КФХ
	До

05.04.2021г.
	Противопавод-ковая комиссия 
	

	4. 
	Определение первоочередных мер по отношению одиноких престарелых проживающих в зоне возможного подтопления (затопления).
	До

05.04.2021 г.
	Противопавод-ковая комиссия,

администрация 
	

	5. 
	Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка
	постоянно
	Совет депутатов, администрация, актив поселения
	

	6. 
	Определение мест размещения эвакуированного    населения с мест подтопления (затопления)
	До
 05.04.2021 г.
	Противопавод-ковая комиссия,

администрация
	

	7. 
	Определение мест размещения эвакуированных животных (сельхозскота) с мест подтопления (затопления)
	До 
05.04.2021 г.
	Противопавод-ковая комиссия,

администрация
	

	8. 
	0рганизовать охрану жилых домов частного сектора, хозяйств подвергшихся затоплению
	Весь период паводка
	Администрацияучастковый,
	

	9. 
	Организация круглосуточного дежурства на период паводка
	Весь период паводка
	Зам.главы администрации, участковый
	

	10. 
	Заключение договоров с руководителями организаций, предприятий, гражданами имеющими в собственности автотранспорт и другую инженерную технику 
	До
 05.04.2021 г.
	Противопавод-ковая комиссия,

администрация
	

	11. 
	Расчет денежных средств для создания запаса материальных средств для локализации и ликвидации ЧС 
	До
 05.04.2021 г.
	Противопавод-ковая комиссия,


	

	12. 
	Организация медицинского обеспечения населения эвакуированного из мест подтопления (затопления)
	Весь период паводка
	Зав. ФАП
	


Приложение № 2
к постановлению  Главы администрации 

Татарско-Пишлинского сельского поселения 

Рузаевского муниципального района

от 08.02.2021 года №3
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и улиц Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2021 года.

1. Татарско-Пишлинский детский сад

2. ул. Садовая: с д. №12 по д. №22; с д. №75 по д. №79; д. 97; с д. №34 по      д. №100; с д. №108 по д. №116.
3. ул. Новая Советская: с д. 8 по д. №28; с д. №1 по д. №37.
4. ул. Колхозная: с д. №2 по д. №8; с д. №26 по д. №34.
5. ул. Заречная: с д. №1 по д. №39; д. №4; с д. №12 по д. №60; д. №8А.
6. ул. Набережная: с д. №2 по д. №22; с д. №1 по д. №25.
7. пер. Первомайский: с д. №12 по д. №18.
8. ул. Советская: с д. №2 по д. №16.
9. пер. Шарифа-Камала: с д. №2 по д. №8А; д. №13.
10. ул. Красная Площадь: с д. №1 по д. №7; д. №2; с д. №8 по д. №10;                д. №13; д. №19.

Приложение № 3
к постановлению  Главы администрации 

Татарско-Пишлинского сельского поселения 

Рузаевского муниципального района

от 08.02.2021 года №3
ПЕРЕЧЕНЬ

сил и средств Татарско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка 2021 года

	№

п/п
	Наименование

формирования
	Принадлежность,

руководитель, телефон

дом./ раб.
	Силы и средства
	Место

дислокации
	Время

готовности

(«Ч» +)

	
	
	
	л/с


	техника


	
	

	1. 
	Группа ООП
	Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району, старший участковый уполномоченный, майор полиции Боков А.А.

тел.3-59-24 /

сот.999-778-12-56
	1
	1
	ул. Карла

Маркса, д. 5
	«Ч»+0,10

	2. 
	Аварийно-техническая команда №1
	ИП Чурбанов А.И.
 сот.8-906-163-03-75
	2
	1
	у. Колхозная,

д. 23 «а»
	«Ч»+0,30

	3. 
	Аварийная команда № 3
	КФХ Дубинников
	3
	1
	
	«Ч»+ 1,0


Приложение № 4
к постановлению  Главы администрации 

Татарско-Пишлинского сельского поселения 

Рузаевского муниципального района

от 08.02.2021 года №3
Комиссия

по обеспечению сохранности подведомственных учреждении, населенных пунктов Татарско-Пишлинского сельского поселения в период весеннего паводка 2021 года
	1. 
	Шабаев Р.Д.
	Председатель комиссии – Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения

	2. 
	Овчинников И.С.
	заместитель председателя комиссии

	3. 
	Дубиников Р.Б.
	член комиссии - руководитель КФХ

	4. 
	Резепов Ш.М.
	член комиссии – руководитель ПКК

	5. 
	Шамонова Ф.А. 
	член комиссии – директор Татарско-Пишлинской СОШ

	6. 
	Саитова Г.Р.
	член комиссии – заведующая ДОУ

	7. 
	Боков А.А.
	старший участковый уполномоченный, майор полиции

	8. 
	Рахмуков Ф.З.
	член комиссии


