АДМИНИСТРАЦИЯ  РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2016г.	№ 556

г. Рузаевка

Об утверждении Муниципальной программы

Рузаевского муниципального района

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы

В целях обеспечения улучшения состояния жилищного фонда в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия, на основании постановления администрации Рузаевского муниципального района от « 24 » сентября 2015г. №1233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузаевского муниципального района, подлежащих реализации в 2016 году», администрация Рузаевского муниципального района

постановляет:

- Утвердить прилагаемую Муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы.

- Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлина.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава администрации

Рузаевского муниципального района	Н.В. Иняткина

Приложение

к постановлению администрации

Рузаевского муниципального района

от «_____»________2016г. №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

НА 2016– 2019 ГОДЫ

Паспорт

Муниципальной программы Рузаевского муниципального района

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016- 2020 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016- 2019 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление администрации Рузаевского муниципального района от « 24 » сентября 2015г. №1233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузаевского муниципального района, подлежащих реализации в 2016 году» |
| Заказчик Программы | Администрация Рузаевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление программ, инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального хозяйства администрации Рузаевского муниципального района |
| Основные исполнители | Администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Русско-Баймаковоского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию); Администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию) |
| Срок реализации Программы | 2016-2019 годы |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Задачи Программы – эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Показатели: общее количество многоквартирных домов, участвующих в Программе – 62 дома; общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется произвести капитальный ремонт – 106 554,6 кв. м; количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту – 5071 чел.; ежегодное проведение капитального ремонта: 2016 год - 13 единиц; 2017 год - 44 единиц; 2018 год - 10 единиц; 2019 год - 2 единицы |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы определяется ежегодно на основании краткосрочных, сроком на один год, планов реализации Программы. Источниками финансирования являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, предоставление финансовой поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местного бюджета, привлечение коммерческих кредитов и займов, а также иные источники, не запрещенные законодательством. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | формирование эффективной системы организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района; создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства; снижение среднего уровня износа жилищного фонда до нормативного уровня |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | На основании согласованных краткосрочных планов реализации Программы, утвержденных администрациями поселений района, администрация Рузаевского муниципального района ежегодно до 01 мая года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает муниципальный краткосрочный План реализации и направляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия. Текущий контроль и представление итогов выполнения Программы осуществляет управление программ, инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проведение капитального ремонта жилищного фонда является составной частью решения жилищной проблемы и проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищный фонд Рузаевского муниципального района составляет – 1625 тыс.кв.метров общей площади жилья. Из общей площади жилфонда площадь многоквартирных домов составляет 51%. Общее количество многоквартирных домов – 354, из них в 138 жилых домах необходимо провести капитальный ремонт.

Жилищная обеспеченность в Рузаевском районе, средний уровень которой составляет 25,2 кв.м на человека, достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точек зрения. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, остаются крайне низкими. Около половины жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня "недоремонт" домов.

Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Масштабность проблемы определяет необходимость разработки Программы с использованием программно-целевого решения комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных и других задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Программы.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Раздел 2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основной целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Программа рассчитана на краткосрочный период – 2016 – 2019 годы.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу) капитального ремонта;

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Срок реализации Программы планируются в течение 4-х лет, что позволит при ее актуализации в рамках этого периода проводить более гибкую оценку приоритетов по капитальным ремонтам в разрезе каждого из многоквартирных домов при условии равенства их очередности на капитальный ремонт и в соответствии с ресурсными возможностями.

В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта и уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также определения видов и объема государственной и муниципальной поддержки, в соответствии с Программой, формируются краткосрочные, сроком на один год, планы, утверждаемые органами местного самоуправления Рузаевского муниципального района.

Перенос сроков капитальных ремонтов, указанных в Программе, на более ранние сроки осуществляется в рамках формирования краткосрочных, сроком на один год, планов и ежегодной актуализации Программы с учетом фактического состояния жилого фонда, уточнения фактических межремонтных сроков объектов общего имущества на основе оценки необходимости проведения ремонта.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Целевые индикаторы выполнения Программы приведены в приложении 1.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия Программы реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ежегодно корректируемых.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013г. №52-З «О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия».

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых:

- требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы;

- в соответствии с критериями, установленными Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013г. №52-З "О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия".

Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических/кадастровых паспортов многоквартирных домов с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013г. №52-З "О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия".

Осуществление капитального ремонта производится на основании разработанной проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Программы.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Дифференцированный по муниципальным образованиям перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местного бюджета, привлечения коммерческих кредитов и займов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы, участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта общего имущества. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление программ, инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального хозяйства администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия осуществляет:

- общее руководство и управление Программой;

- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, связанной с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы.

На основании согласованных краткосрочных планов реализации Программы, утвержденных администрациями поселений района, администрация Рузаевского муниципального района ежегодно до 01 мая года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает муниципальный краткосрочный План реализации и направляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия.

# Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания.

Реализация Программы, позволит обеспечить:

- формирование эффективной системы организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района;

- создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение среднего уровня износа жилищного фонда до нормативного уровня.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Приложение 1

к Муниципальной программе Рузаевского муниципального района

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы

Планируемые показатели

выполнения Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы

| Наименование муниципального образования | Количество МКД, участвующих в Программе, единиц | Общая площадь МКД, всего, кв.м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы, человек | Количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2016 - 2019 годах, всего, единиц | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Городское поселение Рузаевка | 38 | 71344,7 | 3356 | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| Ключаревское сельское поселение | 2 | 2002,1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Красноклинское сельское поселение | 3 | 1523,8 | 82 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Красносельцовское сельское поселение | 4 | 12299,0 | 606 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пайгармское сельское поселение | 1 | 1050,0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Перхляйское сельское поселение | 1 | 877,3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Плодопитомническое сельское поселение | 3 | 2504,0 | 122 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Приреченское сельское поселение | 6 | 11493,3 | 551 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Русско-Баймаковское сельское поселение | 2 | 1786,8 | 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Трускляйское сельское поселение | 2 | 1673,6 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 62 | 106 554,6 | 5071 | 69 | 13 | 44 | 10 | 2 |

Приложение 2

к Муниципальной программе Рузаевского муниципального района

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы

Перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества | Первоочередные виды работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д.8 | 2016 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д.10 | 2016 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Горького, д.42 | 2016 | ремонт крыши |
|  | г.Рузаевка, ул.К.Маркса, д.68 | 2017 | ремонт крыши, ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.К.Маркса, д.70 | 2017 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Куйбышева, д.89 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.14 | 2017 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.28 | 2016 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.45 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.47 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.49 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.55 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.56 | 2016 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.56 | 2017 | ремонт лифтового оборудования |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.58 | 2017 | ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.60 | 2016 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.60 | 2017 | ремонт лифтового оборудования |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.62 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.63 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.64 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.91 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.93 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.95 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.100 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.143 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.145 | 2016 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Менделеева, д.5А | 2017 | ремонт крыши |
|  | г.Рузаевка, ул.Петрова, д.16 | 2017 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Петрова, д.18 | 2017 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Петрова, д.20 | 2017 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Петрова, д.40 | 2017 | ремонт крыши |
|  | г.Рузаевка, ул.Терешковой, д.70А | 2016 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Ухтомского, д.26 | 2017 | ремонт крыши |
|  | г.Рузаевка, ул.Ухтомского, д.30 | 2016 | ремонт крыши |
|  | г.Рузаевка, ул.Школьный бульвар, д.2 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Школьный бульвар, д.4 | 2017 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Школьный бульвар, д.10 | 2017 | ремонт лифтового оборудования |
|  | г.Рузаевка, ул.Эстакад, д.1 | 2016 | ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Эстакад, д.1 | 2017 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования |
|  | г.Рузаевка, ул.Эстакад, д.1 А | 2017 | ремонт крыши, ремонт фасада |
|  | г.Рузаевка, ул.Юрасова, д.6А | 2017 | ремонт крыши |
|  | с.Ключарево, ул.70 лет Октября, д.18 | 2018 | ремонт фундамента |
|  | с.Ключарево, ул.70 лет Октября, д.19 | 2018 | ремонт фундамента |
|  | д.Надеждинка, ул.Пензенский парк, д.1 | 2017 | ремонт крыши |
|  | д.Надеждинка, ул.Пензенский парк, д.1 | 2018 | ремонт фасада |
|  | д.Надеждинка, ул.Пензенский парк, д.2 | 2017 | ремонт фасада |
|  | д.Надеждинка, ул.Пензенский парк, д.2 | 2018 | ремонт инженерных систем |
|  | д.Надеждинка, ул.Пензенский парк, д.3 | 2017 | ремонт инженерных систем |
|  | д.Надеждинка, ул.Пензенский парк, д.3 | 2018 | ремонт крыши |
|  | пос.Совхоз «Красное Сельцо», ул.Гагарина, д.9 | 2016 | ремонт крыши |
|  | пос.Совхоз №3 Дорурс, ул.Центральная, д.25 | 2017 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | с.Перхляй, ул.Шишкеевская, д.1 | 2017 | ремонт крыши |
|  | пос.Плодопитомнический, ул.Победы, д.3 | 2017 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Плодопитомнический, ул.Победы, д.7 | 2017 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Плодопитомнический, ул.Победы, д.9 | 2016 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.1 | 2017 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.2 | 2017 | ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.5 | 2018 | ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.11 | 2018 | ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.12 | 2017 | ремонт инженерных систем, ремонт фасада |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.13 | 2016 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем |
|  | пос.Левженский, ул.Центральная, д.13 | 2018 | ремонт фасада |
|  | д.Русско Баймаково, ул.Молодежная, д.57 А | 2017 | ремонт инженерных систем |
|  | д.Русско Баймаково, ул.Молодежная, д.57 Б | 2018 | ремонт инженерных систем |
|  | с.Трускляй, ул.Ленина, д.61 | 2019 | ремонт крыши, ремонт инженерных систем |
|  | с.Трускляй, ул.Ленина, д.62 | 2017 | ремонт инженерных систем |