РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от   07.12. 2018г.                                                                     №29/98

п.Левженский

Об утверждении Плана дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района на период 2019-2020 гг.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить План дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района на период 2019-2020 гг.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава  Приреченского

сельского поселения                                                     Г.Ф. Шуюпова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов Приреченского 
сельского поселения Рузаевского муниципального района

от "07" декабря 2018 г.  №29/98

| План дорожных работ на территории Приреченского сельского поселения на 2019 – 2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Наличие ПСД, экспертиза | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс.руб | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Дата начала - окончания работ |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| НАЛИЧИЕ ПСД ДЛЯ ЗАЯВКИ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "Строительство автомобильной дороги по ул.Дачная в п.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" |  | ПСД имеется 2010 г. Экспертиза 2010г. | 0,979 | 5 312,211 ₽ | 5 000,00 ₽ |  | 312,211 ₽ | апрель 2019 г. - октябрь 2019 г. |
| 2. | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка щебня на ул.Школьная |  | не требуется | 0,4 | 200,000 ₽ | - |  | 200,0 ₽ | июнь 2019 г |
| 4. | Устройство основания из песка проезжей части на ул.Школьная |  | не требуется | 0,4 | 30,000 ₽ | - |  | 30,0 ₽ | июнь 2019 г. |
| 6. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Школьная в п.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |  | В стадии | 0,9 | 250,000 ₽ | - |  | 250,0 ₽ | Март-апрель 2019 |
| 7. | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги по ул.Школьная в п.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" |  | В стадии | 0,9 | 100,000 ₽ | - |  | 100,0 ₽ | май-2019 г. |
| 8. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее время |  | не требуется | 11,0 | 90,000 ₽ | - |  | 90,0 ₽ | 01.12.2019 – 15 .03. 2020 г., 01.12.2020-15.03.2021 |
| 9. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Зеленая п.Левженский с инженерными изысканиями |  | В стадии | 0,8 | 250,000 ₽ | - |  | 250,0 ₽ | Март-апрель 2019 |
|  | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги по ул.Школьная в п.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" |  | В стадии | 0,9 | 100,000 ₽ | - |  | 100,0 ₽ | май-2019 г. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Плановое распределение средств Дорожного фонда Рузаевского муниципального района на уровне сельского поселения происходит строго в доведённом лимите на данное поселение. В случае отсутствия информации на дату утверждения Плана за аналог доведённых лимитов принимается предыдущий период 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |