Приложение №1

к постановлению администрации

Красносельцовского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

от 12.03.2019 № \_16\_

**К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н**

**проведения организационных, профилактических мероприятий по защите населения, материальных и технических ценностей на территории Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района в период паводка 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Дата проведения** | **Исполнитель** | **Ответственный** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | Обеспечить доведение до населения памяток по подготовке и безаварийному пропуску половодья. | до 14.03.2019 г. | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения |  |
| 2 | Разработка планов противопаводковых мероприятий, в целях координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в период половодья. | до 13.03.2019 г. | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 3 | Определение зон возможного затопления и подтопления (на основе имеющихся прогнозов и фактических данных). | по мере поступления прогноза | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 4 | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, с привлечением в установленном порядке сил и средств. | постоянно | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Романова М.С. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 5 | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения. | в период весеннего половодья | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 6 | Осуществить комплекс противопаводковых мероприятий ни гидротехнических сооружениях прудов, в том числе: очистить от снега, льда водосбрасывающие устройства и колодцы донных водоспусков; понизить уровень воды в прудах до минимальных значений; провести ревизию работоспособности задвижек донного водоспуска; обеспечение подъезда к гидротехническим сооружениям. | постоянно | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 7 | Организовать контроль за состоянием и работой водосбросных и водопропускных сооружений, обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования затора. | постоянно | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 8 | Проверить готовность водопропускных сооружений, мостов, труб дорог, к пропуску весеннего паводка. | до 19.03.2019 г. | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 9 | Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах традиционного массового лова рыбы в период половодья (паводка), установка предупреждающих знаков о запрете выхода людей и выезда транспорта на лед. | во время весеннего половодья | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 10 | При необходимости организовать круглосуточное дежурство в администрации Красносельцовского сельского поселения. | во время весеннего половодья | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 11 | Обеспечить строго целевое использование средств, выделенных из республиканского и районного бюджетов на противопаводковые мероприятия и представление документов, подтверждающих использование средств. | в течение паводкового периода | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |
| 12 | На случай эвакуации населения и имущества, попавших в зону подтопления, подготовить помещение – бывшее здание школы. | до 14.03.2019 г. | Зам. Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Чапайкина Л.В., ведущий специалист Бикеева Н.А. | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения, работники администрации |  |