АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2016г.                                                                                                                        № 1193

г. Рузаевка

О внесении изменений в план реализации на 2016 год

Муниципальной программы Рузаевского муниципального района

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 8 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. №52-З «О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия» и в целях реализации Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы, администрация Рузаевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Внести в план реализации на 2016 год Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы, утвержденный постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 31.08.2016г. №1109 «Об утверждении плана реализации на 2016 год Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы, изменения, изложив его в прилагаемой редакции.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава администрации

Рузаевского муниципального района	Н.В. Иняткина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден постановлением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от "22" сентября 2016 г. № 1193 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации на 2016 год Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы |
| 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и включенных в программу капитального ремонта на 2016 год |
| № п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия: | 82 060,60 | 75 231,72 | 60 064,50 | 2 866 | 122 954 918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 954 918,91 | 1634,35 | 4698,26 | Х |
| Итого по городскому поселению Рузаевка Рузаевского муниципального района: | 70 077,90 | 64 316,52 | 50 339,40 | 2 337 | 103 421 535,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 421 535,74 | 1 608,01 | 4698,26 | Х |
| 1 | г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д.8 | 1954 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 939,50 | 867,90 | 711,10 | 29 | 2 426 818,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 818,93 | 2 796,20 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д.10 | 1953 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 904,30 | 824,30 | 790,00 | 24 | 2 516 937,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 937,34 | 3 053,42 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 3 | г.Рузаевка, ул.Горького, д.42 | 1993 | не проводился | кирпич | 5 | 2 | 1 768,50 | 1 596,60 | 1 323,60 | 76 | 1 131 203,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 203,86 | 708,51 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 4 | г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 68 | 1982 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 4 306,40 | 3 965,10 | 3 229,70 | 218 | 8 368 890,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 368 890,99 | 2 110,64 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 5 | г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 70 | 1991 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 4 294,60 | 3 979,20 | 3 227,70 | 256 | 4 097 355,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 355,11 | 1 029,69 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 6 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 14 | 1952 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1 448,50 | 1 299,00 | 115,60 | 51 | 6 531 434,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 434,53 | 5 028,05 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 7 | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.28 | 1972 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3 548,70 | 3 274,80 | 2 643,80 | 118 | 6 145 683,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 683,41 | 1 876,66 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 8 | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.55 | 1966 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2 539,00 | 1 986,20 | 1 436,30 | 68 | 5 833 211,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 211,71 | 2 936,87 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.56 | 1982 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 4 440,50 | 3 538,80 | 2 853,20 | 112 | 4 650 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 681,73 | 1 314,20 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 58 | 1980 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 4 700,00 | 4 550,10 | 2 700,20 | 126 | 4 520 138,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 138,46 | 993,42 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 60 | 1987 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 4 310,90 | 3 966,30 | 2 872,90 | 105 | 4 718 491,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 491,08 | 1 189,65 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 62 | 1989 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 4 565,20 | 4 102,20 | 3 037,80 | 121 | 4 990 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 649,88 | 1 216,58 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 63 | 1930 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1 125,30 | 1 031,70 | 344,30 | 36 | 5 043 519,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 519,35 | 4 888,55 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 64 | 1999 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 6 423,00 | 5 940,20 | 3 049,50 | 101 | 2 351 757,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 757,47 | 395,91 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 98 | 1963 | не проводился | кирпич | 4 | 4 | 2 518,50 | 2 444,76 | 2 218,06 | 102 | 6 538 192,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 538 192,17 | 2 674,37 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 99 | 1965 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3 240,90 | 3 220,96 | 2 983,04 | 106 | 6 004 107,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 107,98 | 1 864,07 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 17 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 100 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 296,10 | 273,40 | 241,60 | 15 | 1 176 596,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 596,18 | 4 303,57 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 18 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 143 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 298,80 | 277,10 | 244,70 | 11 | 1 176 612,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 612,47 | 4 246,17 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 19 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 145 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 303,80 | 282,50 | 282,50 | 12 | 1 147 389,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 389,94 | 4 061,56 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 20 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 5 «А» | 1975 | не проводился | кирпич | 5 | 6 | 4 891,60 | 4 502,80 | 4 330,90 | 208 | 3 024 170,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 170,08 | 671,62 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 21 | г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 97 | 1964 | не проводился | кирпич | 4 | 2 | 1 310,00 | 1 240,50 | 1 157,80 | 43 | 4 202 651,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 651,46 | 3 387,87 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 22 | г. Рузаевка, ул. Терешковой, д. 70а | 1961 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 813,80 | 744,80 | 647,40 | 18 | 6 368 929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368 929,40 | 8 551,19 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 23 | г. Рузаевка, ул. Тухачевского, д. 3 | 1965 | не проводился | кирпич | 4 | 2 | 1 530,00 | 1 271,20 | 1 225,10 | 54 | 921 776,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921776,03 | 725,12 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 24 | г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 30 | 1995 | не проводился | кирпич | 5 | 8 | 6 110,00 | 5 988,30 | 5 671,60 | 207 | 3 729 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 213,94 | 622,75 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 25 | г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1 | 1981 | не проводился | кирпич | 9 | 1 | 3 450,00 | 3 147,80 | 3 001,00 | 120 | 5 805 122,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5805122,24 | 1 844,18 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| Итого по Красносельцовскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 7 383,80 | 6 728,70 | 6 077,70 | 316 | 3 380 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 886,58 | 502,46 | 4 698,26 |  |
| 26 | п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, д. 9 | 1981 | не проводился | панель | 5 | 4 | 3 450,00 | 3 152,50 | 2 946,20 | 161 | 1 743 219,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 219,63 | 552,96 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 27 | п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, д. 11 | 1986 | не проводился | панель | 5 | 4 | 3 933,80 | 3 576,20 | 3 131,50 | 155 | 1 637 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 666,95 | 457,93 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| Итого по Пайгармскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 1 050,00 | 873,60 | 763,20 | 56 | 4 992 722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 722,90 | 5 715,11 | 4 698,26 |  |
| 28 | п. Совхоз №3 ДОРУРС, ул. Центральная, д. 25 | 1988 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1 050,00 | 873,60 | 763,20 | 56 | 4 992 722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 722,90 | 5 715,11 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Перхляйскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 965,00 | 877,30 | 832,80 | 33 | 1 123 737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 737,15 | 1 280,90 | 4 698,26 |  |
| 29 | с. Перхляй, ул. Шишкеевская, д. 1 | 1990 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 965,00 | 877,30 | 832,80 | 33 | 1 123 737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 737,15 | 1 280,90 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| Итого по Плодопитомническому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 879,00 | 855,50 | 855,50 | 48 | 5 168 054,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 054,04 | 6 040,97 | 4 698,26 |  |
| 30 | п. Плодопитомнический, ул. Победы, д. 9 | 1983 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 879,00 | 855,50 | 855,50 | 48 | 5 168 054,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 054,04 | 6 040,97 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| Итого по Приреченскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 730,00 | 692,30 | 541,00 | 36 | 4 060 153,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 153,25 | 5 864,73 | 4 698,26 |  |
| 31 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 13 | 1976 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 730 | 692,3 | 541 | 36 | 4 060 153,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 153,25 | 5 864,73 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |
| Итого по Русско-Баймаковскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 974,90 | 887,80 | 654,90 | 40 | 807 829,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 829,25 | 909,92 | 4 698,26 |  |
| 32 | д. Русское Баймаково, ул.Молодежная, д.57A | 1987 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 974,90 | 887,80 | 654,90 | 40 | 807 829,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 829,25 | 909,92 | 4 698,26 | декабрь 2017г. |

2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и включенных в муниципальную программу капитального ремонта на 2016 год

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутри-домовых инженер-ных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | установка или усовершенствование общедомовых узлов учета потребления энергоресурсов | разработка проектной документации | строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району Республике Мордовия: | 122 954 918,91 | 3801269,57 | 5 | 10567740,00 | 17390,40 | 38603265,92 | 0,00 | 0,00 | 38479,70 | 65058101,14 | 120,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1256788,00 | 2 167 754,28 |
| Итого по городскому поселению Рузаевка Рузаевского муниципального района: | 103 421 535,74 | 0,00 | 5 | 10567740,00 | 12784,60 | 27954600,72 | 0,00 | 0,00 | 36973,70 | 60392 081,91 | 120,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1186038,00 | 1 821 075,11 |
| 1 | г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д.8 | 2 426 818,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 2 375 829,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 902,00 | 43 087,08 |
| 2 | г.Рузаевка, ул.Бедно-Демьяновская, д.10 | 2 516 937,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 2 464170,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078,00 | 44 689,19 |
| 3 | г.Рузаевка, ул.Горького, д.42 | 1 131 203,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 442,00 | 1 100 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 159,00 | 19 950,86 |
| 4 | г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 68 | 8 368 890,99 | 0,00 | 2 | 4 227 096,00 | 565,50 | 1 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342,00 | 2 535 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 694,00 | 143 162,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | г. Рузаевка, ул. К.Маркса, д. 70 | 4 097 355,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 565,50 | 1 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342,00 | 2 753 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 385,00 | 70 448,11 |
| 6 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 14 | 6 531 434,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 924,30 | 2 772 900,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 3 628 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 315,00 | 116 086,53 |
| 7 | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.28 | 6 145 683,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 930,00 | 1 501 656,05 | 0,00 | 0,00 | 1 825,70 | 4 519 343,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489,00 | 109 194,41 |
| 8 | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.55 | 5 833 211,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 596,30 | 1 788 900,00 | 0,00 | 0,00 | 981,00 | 3 914 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 975,00 | 103 441,71 |
| 9 | г.Рузаевка, ул.Ленина, д.56 | 4 650 681,73 | 0,00 | 1 | 2 113 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,00 | 2 320 006,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 722,00 | 80 405,14 |
| 10 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 58 | 4 520 138,46 | 0,00 | 1 | 2 113 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231,00 | 2 205 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 213,00 | 78 320,46 |
| 11 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 60 | 4 718 491,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 190,00 | 2 380 952,97 | 0,00 | 0,00 | 3 812,00 | 2 233 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 622,00 | 83 681,04 |
| 12 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 62 | 4 990 649,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 440,00 | 2 709 429,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838,00 | 2 172 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 622,00 | 88 528,88 |
| 13 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 63 | 5 043 519,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 3 229 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 630,00 | 89 577,35 |
| 14 | г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 64 | 2 351 757,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415,00 | 2 289 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 622,00 | 41 523,47 |
| 15 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.98 | 6 538 192,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310,00 | 6 401 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 419,00 | 116 098,17 |
| 16 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 99 | 6 004 107,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 5 882 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 737,00 | 106 685,98 |
| 17 | г. Рузаевка ул. Маяковского, д.100 | 1 176 596,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 1 155 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 958,18 |
| 18 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 143 | 1 176 612,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 1 155 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 958,47 |
| 19 | г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 145 | 1 147 389,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 1 126 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437,94 |
| 20 | г. Рузаевка, ул. Менделеева, д.5«А» | 3 024 170,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 479,00 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 525,00 | 53 645,08 |
| 21 | г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 97 | 4 202 651,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 436,00 | 871 920,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 | 3 241 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 129,00 | 74 590,46 |
| 22 | г. Рузаевка, ул. Терешковой, д. 70а | 6 368 929,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2 182 658,70 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 2 524 775,20 | 120,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 920,00 | 112 575,50 |
| 23 | г. Рузаевка, ул. Тухачевского, д.3 | 921 776,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 408,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,00 | 16 322,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 24 | г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 30 | 3 729 213,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 050,00 | 3 616 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 544,00 | 65 579,94 |
| 25 | г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1 | 5 805 122,24 | 0,00 | 1 | 2 113 548,00 | 558,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678,00 | 2 262 566,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 882,00 | 101 126,14 |
| Итого по Красносельцовскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 3 380 886,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 800,80 | 3 312 168,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 | 60 068,14 |
| 26 | п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, д. 9 | 1 743 219,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 837,00 | 1 712 168,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 051,19 |
| 27 | п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, д. 11 | 1 637 666,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 963,80 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 | 29 016,95 |
| Итого по Пайгармскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 4 992 722,90 | 768 378,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 1 411 141,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 2 697 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 073,00 | 88 450,90 |
| 28 | п. Совхоз №3 ДОРУРС, ул. Центральная, д. 25 | 4 992 722,90 | 768 378,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 1 411 141,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 2 697 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 073,00 | 88 450,90 |
| Итого по Перхляйскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 1 123 737,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 669,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788,00 | 19 949,15 |
| 29 | с. Перхляй, ул. Шишкеевская, д. 1 | 1 123 737,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 669,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788,00 | 19 949,15 |
| Итого по Плодопитомническому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 5 168 054,04 | 654 521,06 | 0 | 0,00 | 782,00 | 2 445 572,71 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 1 968 339,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702,00 | 91 919,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | п. Плодопитомни-ческий, ул. Победы, д. 9 | 5 168 054,04 | 654 521,06 | 0 | 0,00 | 782,00 | 2 445 572,71 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 1 968 339,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702,00 | 91 919,04 |
| Итого по Приреченскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 4 060 153,25 | 1 608 048,51 | 0 | 0,00 | 634,00 | 2 379 783,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 321,69 |
| 31 | п. Левженский, ул. Центральная, д. 13 | 4 060 153,25 | 1 608 048,51 | 0 | 0,00 | 634,00 | 2 379 783,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 321,69 |
| Итого по Русско-Баймаковскому сельскому поселению Рузаевского муниципального района: | 807 829,25 | 770 322,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 537,00 | 13 970,25 |
| 32 | д. Русское Баймаково, ул.Молодежная, д.57A | 807 829,25 | 770 322,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 537,00 | 13 970,25 |

| 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и включенных в муниципальную программу капитального ремонта на 2016 год |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь много-квартир-ного дома (далее - МКД), всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утвержде-ния краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Итого по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия: | 82060,60 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 954 918,91 | 122 954 918,91 |
| 1 | городское поселение Рузаевка Рузаевского муниципального района | 70077,90 | 2 337 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 421 535,74 | 103 421 535,74 |
| 2 | Красносельцовское сельское поселение Рузаевского муниципального района | 7 383,8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 886,58 | 3 380 886,58 |
| 3 | Пайгарское сельское поселение Рузаевского муниципального района | 1 050,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 722,90 | 4 992 722,90 |
| 4 | Перхляйское сельское поселение Рузаевского муниципального района | 965,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 737,15 | 1 123 737,15 |
| 5 | Плодопитомническое сельское поселение Рузаевского муниципального района | 879,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 054,04 | 5 168 054,04 |
| 6 | Приреченское сельское поселение Рузаевского муниципального района | 730,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 153,25 | 4 060 153,25 |
| 7 | Русско-Баймаковское сельское поселение Рузаевского муниципального района | 974,90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 829,25 | 807 829,25 |