совет депутатов

татарско-пишлИнского сельского поселения рузаевского муниципального района

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РешениЕ

01.03.2021 года                                                                         №145/300

с. Татарская Пишля

О реализации проекта по благоустройству

В целях удовлетворения потребностей проживающего на территории Татарско-Пишлинского сельского поселения населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенных территориях,

Совет депутатов Татарско-Пишлинского

сельского поселения Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

РЕШИЛ:

1. Реализовать проект «Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к памятнику писателя Шарифа Камала села Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия».

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава  Татарско-Пишлинского

сельского поселения				                      	  И.С. Овчинников

# Паспорт
общественно-значимого проекта по благоустройству
с.Татарская Пишля Татарско-Пишлинского сельского поселения

1. Общая характеристика проекта:

| Направление реализации проекта | Сохранение историко-культурных памятников |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к памятнику писателя Шарифа Камала села Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Цель и задачи проекта | Формирование и развитие на территории Татарско-Пишлинского сельского поселения института гражданского общества, способствующего созданию условий для устойчивого развития территории сельского поселения, развитие и воспитание патриотического общества путем сохранения историко-культурных ценностей поселения. |
| Инициатор проекта | Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 2 месяца |
| Дата начала реализации проекта | июнь 2021 |
| Дата окончания реализации проекта | июль 2021 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 667,88 |
|  | в том числе за счет средств: |  |
|  |  | федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия не превышает 2 млн. рублей и не более 70%) | 454,20 |
|  |  | местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской из местного бюджета) | 66,60 |
|  |  | внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 147,08 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 150 |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 1800 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 49 |

2. Описание проекта:

1). Село Татарская Пишля активно развивающееся, с населением – 3875 человек, из них – 2200 молодого поколения. Татарская Пишля является самым крупным сельским поселением Рузаевского муниципального района с хорошим потенциалом роста населения. В селе имеется детский сад на 75 мест, школа на 200 человек обучающихся, стадион, культурно-досуговый центр, ФАП, МФЦ.

Имеется прямое автобусное сообщение с городом Рузаевка, с интервалом – 15 минут.

Ведется активное строительство индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время формируются новые земельные участки под ИЖС.

Сельскохозяйственные угодья обрабатывают и занимаются зерновыми культурами два крупных хозяйства: ООО «Агроокс», ООО «Стрелецкое» и 4 фермерских хозяйства.

В настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. Многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. Проблемным является отсутствие благоустроенной территории для граждан, которые посещают памятнику писателя Шарифа Камала села Татарская Пишля.

Благодаря мероприятиям программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в с.Татарская Пишля была построена футбольная площадка с современным искусственным покрытием, благоустроена территория социально-значимого центра села, благодаря чему, у жителей села активно проявляется интерес к спорту. Также, в рамках Государственной программы Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» была создана современная «Workout» площадка для занятия спортом, созданы необходимые пешеходные коммуникации к социальному центру села.

Немалое значение в обществе занимает восстановление и сохранение памятников культурных наследий, где современное молодое поколение, видя, в каком состоянии находятся памятники знаменитым людям, которые оставили свой след в истории, то и ко всему остальному имеет соответствующее отношение. Недопустимо, чтобы памятники находились в бесхозном состоянии.

Мероприятия национального воспитания подрастающего населения будут проводиться на чистой, благоустроенной площади, с воспитанием у молодежи уважения к своему будущему, к своей родине.

В рамках проекта «Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к памятнику писателя Шарифа Камала села Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» планируется выполнить работы:

а) устройство покрытия из брусчатки;

б) устройство ограждения и ремонт лестничного марша;

в) благоустройство территории памятника.

2) календарный план реализации мероприятий проекта:

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.): | - | - |
| проектные работы | октябрь 2020 г. | ООО «Проект-13», Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| прохождение государственной экспертизы | №13-1-0444-20 от 06 ноября 2020 г. | ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия», ООО «Проект-13», Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы: | - | - |
| Плиточное покрытие из серой брусчатки (тип 1) 110 м2 | июнь 2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Устройство ограждения и лестничного марша | июнь-июль 2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Благоустройство территории памятника | июль 2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Приобретение оборудования (описать подробно): |  |  |
| Нетканый геотекстиль Дорнит | июнь-июль2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | июнь-июль2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Тротуарная плитка (серая брусчатка 200х100х60 мм) | июнь-июль2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Бортовые камни бетонные | июнь-июль2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Ограждение и лестничный марш | июнь-июль2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
| Организация работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд администраций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | апрель-июнь 2021 г. | Глава администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения |

3. Смета расходов по проекту, тыс. рублей:

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники) | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка сметной документации, эскизных проектов и прохождение государственной экспертизы сметной стоимости | - | 60,00 | 60,00 |
| Локальная смета №02-01-01. | - | - | - |
| Раздел 1. Земляные работы. п. №№1-6 | - | 7,67 | 7,67 |
| Раздел 2. Плиточное покрытие из серой брусчатки (тип 1) 110 м2 | - | - | - |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной п. №7 | - | 2,59 | 2,59 |
| Нетканый геотекстиль Дорнит п. №7 | 5,94 | - | 5,94 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка п. №8 | - | 9,06 | 9,06 |
| Устройство бетонной подготовки п. №9 | - | 10,90 | 10,90 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) п. №9 | 39,60 | - | 39,60 |
| Армирование подстилающих слоев и набетонок п. №10 | 17,47 | - | 17,47 |
| Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком п. №11 | - | 40,46 | 40,46 |
| Тротуарная плитка (серая брусчатка 200х100х60 мм) п. №12 | 90,13 | - | 90,13 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под поребрик) п. №13 | - | 1,00 | 1,00 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под поребрик) п. №14 | 2,45 | - | 2,45 |
| Установка бортовых камней бетонных п. №№15-17 | 71,18 | - | 71,18 |
| Раздел 3. Цветники 20 м2 п. №№18-22 | - | 23,95 | 23,95 |
| Локальная смета №02-02-01. | - | - | - |
| Озеленение п. №№1-7 | - | 51,45 | 51,45 |
| Локальная смета №02-03-01. | - | - | - |
| Устройство ограждений и лестничных маршей п. №№1-12 | 227,43 | - | 227,43 |
| Закупка строительного и вспомогательного инвентаря (перчатки, лопаты и т.д.) для выполнения работ посредством трудового участия граждан. | - | 6,60 | 6,60 |
| Всего по проекту: | 454,20 | 213,68 | 667,88 |

Глава администрации

Татарско-Пишлинского сельского поселения                             Р.Д.Шабаев

М.П.

СПИСОК

граждан, подтвердивших  участие  в реализации проекта

«Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к памятнику писателя Шарифа Камала села Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия».

(наименование  проекта, с указанием  населенного  пункта  и муниципального района)

| №п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) | Адрес регистрации | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: * - по    каждому    гражданину,    включенному   в    список прикладывается согласие на обработку персональных данных.

Итого: ___________ человек, в том числе в возрасте до 30 лет ___________.

Глава муниципального образования -

заявитель проекта ___________________ ___________________________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

"____" _______________20 ___ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов
на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности

# Список граждан,
принявших трудовое участие в реализации проекта
____________________________________________________________________
(наименование проекта, с указанием населенного пункта и муниципального района)

| N п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Номер в списке граждан, подтвердивших участие в реализации проекта | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Итого: ___________ человек, в том числе в возрасте до 30 лет ___________.

Глава муниципального образования -

заявитель проекта _____________________ _________________________________

(подпись)                (расшифровка подписи)

М.П.

"____" _______________20 ___ г.

*(1) В  соответствии  с  пунктом 4  Порядка  предоставления  грантов   на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности