**АДМИНИСТРАЦИИ МОРДОВСКО-ПИШЛИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30.04.2019 г. № 14

с. Мордовская Пишля

**«О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района»**

В целях улучшения благоустройства улиц и очистки территории Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района от грязи и мусора, наведения должностного санитарного порядка на территории Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В период с 29.03.2019 года по 26.04.2019 года провести на территории Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории:

1. Утвердить план-график мероприятий на месячник по санитарной отчистке и благоустройству территории (приложение 1).

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Мордовско-Пишлинского Н.Я. Панюшкина

сельского поселения

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Мордовско-Пишлинского с/п

от 30.04.2019 года №14

План график мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование  | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| 1 | Провести уборку улиц при массовом участии населения от зимних накоплений и прочего мусора. | с 29 марта по 29 апреля 2019 г. | И.о.Главы с/п |
| 2 | Провести уборку территорий производственных и общественных зданий от зимних накоплений и прочего мусора | с 28 марта по 29 апреля 2019 г. | И.о.Главы с/п, , заведующий ФАП (по согл.), заведующий почтой (по согл.), директор МБУК КДЦ  |
| 3 | Организовать уборку придорожных полос на основных дорогах, ведущих к населенному пункту | с 10 апреля по 20 апреля 2019 года | И.о. Главы с/поселения, ведущий специалист с/поселения |
| 4 | Провести субботник на территории кладбища | 27 апреля | И.о.Главы с/п |
| 5 | Произвести посадку цветов на клумбах | 29 апреля | Ведущий специалист,директор КДЦ |
| 6 | Установить санитарный день на территории с/поселения | каждая пятницанедели | Работники администрации с/п |